项目建设内容及要求

### 一、项目概况（采购标的）

1.本项目为三明市中西医结合医院信息化整体提升项目。

项目旨在构建全院级一体化智慧医院标杆，建设内容涵盖集成平台、核心业务系统及数据中心，且我院拟冲刺电子病历五级、互联互通五乙、智慧服务三级等评级工作。投标人应具备同类医疗信息化建设与医院评级支撑能力，并承担与采购人现有系统的集成、数据迁移与联调责任，本项目核心产品为医院信息系统。

围绕电子病历应用水平五级、智慧服务三级、互联互通五乙评级标准，同时前瞻性对标国家卫生健康委统计信息中心正在制定的《数智医院建设与应用评价标准》，按照新标准“以数据验证功能”的评价导向，系统建设须注重数据治理、数据互通与实际应用效果，确保在数智医院新标准发布后具备平滑对标能力，建设标准不低于电子病历五级、互联互通五乙、智慧服务三级所对应的等效水平。建设统一医院信息系统、集成平台与大数据中心，消除数据孤岛、实现数据资产化管理；引入AI（大模型）赋能诊疗、病历生成、预问诊、导诊、影像、体检、随访、管理决策等场景；提升患者“诊前-诊中-诊后”全流程就医体验。

2. 投标人须实现医院信息系统、集成平台、大数据中心之间的业务协同与数据连贯，具体包括：统一患者主索引与主数据、统一认证与单点登录、统一消息总线、统一数据口径。技术架构支持云原生、分布式微服务、B/S架构，医院信息系统一体化和数据平台支持达梦、人大金仓、高斯、南大通用、海量等主流数据库品牌。

3.现场踏勘

投标人可自行踏勘现场（相关责任由供应商自行承担），投标人充分了解医院现有信息系统运行现状、机房及网络环境、数据规模等情况，自行判断能够完成本项目的服务工作所需的费用。中标供应商中标后不得以实际情况与现场不一致而要求采购单位给予以补偿或顺延工。未去现场踏勘的潜在投标人，采购人视同其完全明了现场环境和条件。采购方对投标人实地勘察后做出的任何推论、理解和结论均不负责任，踏勘现场所发生的费用及发生的意外均由潜在投标人自行承担。

4.功能描述补充

本项目技术需求系采购人基于现有临床业务流程、应用场景及评级目标（电子病历应用水平分级评价五级、医院智慧服务分级评估三级、互联互通标准化成熟度测评五级乙等）提出的功能性需求。因各厂商产品架构、模块划分与功能命名存在差异，投标产品实际参数可在表述方式、措辞、字段名称上与本章不一致的，满足等效功能即可。

- 技术和服务要求

### （一）项目要求

1.性能要求：核心业务系统（HIS、LIS、集成平台、数据中心）应满足：①支持并发在线用户≥600，峰值可扩展至≥1500；②关键业务操作（挂号、收费结算、医嘱保存与审核、检验报告查询、病历打开）响应时间 90% 业务 ≤2 秒，复杂统计查询 ≤5 秒；③支持历史在线数据≥5 年，归档数据≥15 年可查询；④并在验收阶段配合第三方压力测试，未达标项须免费优化至达标；

2.数据安全要求：①投标人须配合采购人建立数据分类分级清单（至少区分公开/内部/敏感/重要四级），并在系统中实现分级标签与访问控制；②对患者姓名、身份证号、手机号、住址、诊断、费用等敏感字段，须支持按角色动态脱敏（掩码/截断/加密），脱敏策略可配置；③病历浏览、病案导出、报告打印须支持隐式/显式水印（含操作人、时间、IP等可配置）；④批量导出（≥50条）须经审批并记录用途，导出文件须加密或加水印；⑤所有敏感数据访问须留痕，支持按人、按时间、按患者追溯。

3.信创适配要求：①应用系统须支持在国产数据库（达梦、人大金仓、GaussDB、GBase、海量等）、国产中间件（东方通、金蝶天燕、中创等）、国产操作系统（麒麟、统信等）上运行；②须支持国产浏览器及国密浏览器访问，支持 OFD 版式文件生成、预览与归档；③采购人有权在验收前对信创环境进行上机验证。

4.接口与数据资产要求：①系统须提供基于HL7 v2.x、HL7 FHIR R4、DICOM 3.0、WebService/RESTful的标准接口能力；②本项目形成的全部数据、数据模型、接口文档、数据字典及定制开发成果的知识产权与所有权归采购人所有，中标人不得以任何形式复制、留存或用于其他项目（用于运维与备份的副本除外，且须经采购人书面同意）；③采购人现有及后续新增第三方系统的对接，中标人须无偿配合并提供标准接口规范；④项目验收时须提交完整的《数据资产交付清单》并经采购人确认。

### （二）技术要求

      - 1.智慧医疗

| 序号 | 一级模块 | 二级模块 | 三级模块 | 应用软件功能描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 统一门户 | 门户系统 | 应用系统注册 | 应用系统对接好单点登录后，在门户需要将应用系统注册进来，注册应用系统可进行自定义参数，兼容各个应用系统。支持配置管理员，应用系统的管理员可以管理此应用系统下的组件和工作站。支持 B/S 应用、C/S 应用的接入。持集中管理医疗信息与医疗应用，可根据用户习惯自定义门户主题与桌面布局；支持浏览器插件集成与多屏展示，并提供统一的消息与任务提醒中心，实现各业务系统消息的集中提示与快速处理。 |
|  |  |  | 组件注册 | 工作站是由一个个组件拖拽布局而成，组件支持三种类型：链接组件、消息组件、内嵌组件。链接组件可配置链接进行相关作业的处理；消息组件可配置获取消息的地址，进行消息数量的展示，也支持配置是否跳转处理；内嵌组件用于展示个性化的内容例如图表、指标等；组件支持配置自定义参数，适配各个应用系统的接入。支持设计弹出窗口的大小以及是否全屏。组件支持多种打开方式：窗口打开、页签打开、以及使用其他浏览器打开。支持标准单点登录，新增应用接入改造量不超过2人日；统一消息中心须支持危急值、会诊、审批、质控提醒等多源消息接入与统一待办处理。 |
|  |  |  | 工作站模板 | 设计工作站时，常常会要求工作站有统一的风格。比如要有统一的标题，或者右侧都放上日历、公告和待办。为了方便设计和统一风格，门户系统提供了工作站模板，只需设计好模板，在工作站设计时选择模板，即可达到所有工作站风格一致，方便高效。 |
|  |  |  | 工作站设计 | 门户系统提供了工作站设计模块，提供高度定制化的框架布局、门户布局、组件设定等能力，并提供对于工作站可视化的开发向导功能，灵活高效构建门户工作站。 |
|  |  |  | 工作站授权 | 根据角色授权工作站，可控制到工作站下的主副屏以及组件。 |
|  |  |  | 快捷方式管理 | 任务栏中的快捷方式也是可以配置的，门户系统提供了快捷方式模块，用于维护任务栏中的快捷方式。快捷方式支持四种类型：菜单、组件、应用系统、链接。可把已注册好的组件、应用系统设置为快捷方式。如果想要快捷方式是有层级关系的，可以将类型设置为菜单，菜单类型的可以新建子快捷方式。 |
|  |  |  | 快捷方式授权 | 根据角色授权快捷方式，可控制到每层节点。 |
|  |  |  | 个性化设置 | 用户可对自己的门户系统进行个性化的设置，真正做到千人千面。支持更换壁纸；支持自定义任务栏；支持设置应用系统是否展示以及展示顺序；支持自定义工作站、设置工作站是否展示以及展示顺序；支持自定义快捷方式、设置快捷方式是否展示以及展示顺序。 |
| 2 | 医务管理 | 医疗质量综合监管平台 | 数据采集 | 根据指标监测需要，要求系统能够对所需数据进行自动采集。指标自动采集率≥90%，支持从指标→科室→医师→患者→医嘱逐层钻取；风险预测须明确模型种类并支持阈值配置与效果评估；支持按《医疗质量管理办法》及三级评审指标定期更新指标库。 |
|  |  |  | 质量监测 | 要求利用信息化手段，建立涵盖从诊断、治疗过程到治疗结果关键诊疗过程的质量管理指标体系，对各指标进行动态监测。每个指标支持按照科室、时间等维度对指标监测结果进行动态查询，支持从指标发生趋势、科室排名、医师排名维度对指标进行分析，支持指标数据统计及逐级钻取，支持指标统计数据及患者明细数据的检索及导出。监测指标包括：诊断质量、会诊质量、手术质量、重返质量、治疗质量、医疗安全、重点关注对象、服务能力。 |
|  |  |  | 质量预警 | 要求构建医疗质量分级预警体系，对指标达标/不达标情况实现及时预警，提供指标预警、未达标指标及异常预警功能。 |
|  |  |  | 专家评审 | 要求系统提供对死亡、非计划重返住院等重点监测病例的专家评审功能。 |
|  |  |  | 质量改进 | 要求系统能够对指标落实差的科室下发整改任务，并提供整改内容、进度反馈以及整改效果对比功能。 |
|  |  |  | 质量报告 | 要求系统能够根据指标监测结果，按照报告模板自动生成选择时间段内的质量分析报告。 |
|  |  |  | 风险预测 | 要求系统提供医疗质量风险基于多源医疗数据，对重点医疗安全事件进行早期、量化、分级的风险预警，并支撑闭环改进与监管评价。 |
|  |  |  | 质量资讯 | 要求系统实现医疗质量资讯文件管理和质控论坛功能。 |
|  |  |  | 组织活动 | 要求系统提供对学习、培训、会议等日常组织活动的管理功能，允许职能部门进行活动记录及管理。 |
|  |  |  | 专项检查 | 要求系统提供对日常专项检查的管理功能。 |
|  |  |  | 统计报表 | 要求系统能够灵活的报表统计功能。 |
|  |  |  | 科室质控 | 系统能够支持科室角色登录，进行数据查询及业务操作。 |
|  |  |  | 系统管理 | 要求系统能够提供基础信息的灵活配置功能及日志管理、在线用户管理等系统监管功能。 |
| 3 |  | 医师资质授权 | 信息管理 | 要求对医师证书类、学术类、奖惩类等信息进行维护，结合医师的权限信息，形成资质档案。 |
|  |  |  | 授权管理 | 要求支持管理医生权限的申请和授予以及审批，主要包括手术授权、麻醉授权、处方授权、抗菌药授权、精麻毒授权、输血授权、新技术授权、会诊授权授权等。 |
|  |  |  | 综合查询 | 1.要求支持统计院内不同职称对应的医师数量，科室分布，具体医师情况。 2.要求支持统计年度内各类权限授权与暂停的数量，可钻取到具体医师信息。 |
|  |  |  | 培训考核 | 要求支持培训和考试 |
|  |  |  | 个人办公 | 要求支持对授权申请、审批相关流程进行管理，可进行待办处理、已办追踪等。 |
|  |  |  | 系统管理 | 要求支持进行灵活的用户管理、角色管理、部门管理、字典管理等基础配置功能。 |
| 4 |  | 排班系统 | 排班展示 | 以日历形式展示当前登录用户的排班信息，点击对应的排班可以查看排班详情。日历上允许填写个人日程进行登记，并显示。展示个人待办事项、已处理事项、请假休假汇总信息以及周期内工时汇总信息。 |
|  |  |  | 排班看板 | 提供排班管理员查看一定周期内排班的发布情况：包括已发布、应发布、延时发布、未发布；周期内考勤信息：白班人次、夜班人次；请假情况：各请假类型天数；夜班情况：各年龄段夜班人次；岗位情况：各班次排班数量；工时情况：总工时、人均工时、人均工时中位数。 |
|  |  |  | 排班操作 | 快速排班：排班右侧展示快排面板，支持点击多个人员并直接点击单元进行快速排班；历史排班：可将复制任意周期排班数据复制到当前周期并调整使用；循环排班：按照排班约束中设置循环规则及班次人员上限下限自动安排人员；打印导出：支持各类型排班分别导出及总体合并打印导出。 |
|  |  |  | 排班统计 | 工时统计、班次统计、请假统计、考勤统计。排班数据须与考勤、绩效、护理管理系统同源共享，避免重复录入。 |
|  |  |  | 配置 | 班次设定、排班类型维护、排班格式维护、排班模板、约束设置、审批设置、节假日维护。 |
| 5 |  | 国考指标 | 医疗质量-功能定位 | 提供：门诊人次数与出院人次数比、下转患者人次数（门急诊、住院）、日间手术占择期手术比例、出院患者手术占比、出院患者微创手术占比、出院患者四级手术比例、特需医疗服务占比等指标管理。 |
|  |  |  | 医疗质量-质量安全 | 提供：住院患者总死亡例数、低风险组死亡例数、住院患者压疮发生率、住院患者跌倒发生率、器械相关压力性损伤发生率、输血反应发生率、医院感染发生率、手术患者并发症发生率、I 类切口手术部位感染率、严重不良事件发生数、医疗安全（不良）事件上报数、患者身份识别错误发生数、用药错误发生数、标本采集错误发生数、器械设备相关不良事件发生数、医患沟通相关不良事件发生数、其他医疗安全不良事件发生数、重大医疗质量安全事件数、患者安全目标执行达标率、抗菌药物使用强度、住院患者抗菌药物使用率、门诊患者抗菌药物处方比例、清洁手术预防用抗菌药物百分率、抗菌药物治疗前病原学送检率、重点监控药品使用金额占比、大型设备检查阳性率、检验结果室内质控开展率、检验结果室间质评合格率、危急值报告及时率、30 天再入院率、非计划重返手术室发生率、非计划再次插管发生率等指标管理。 |
|  |  |  | 医疗质量-合理用药 | 提供：抗菌药物使用强度、住院患者抗菌药物使用率、门诊患者抗菌药物处方比例、清洁手术预防用抗菌药物百分率、抗菌药物治疗前病原学送检率、重点监控药品使用金额占比等指标管理。 |
|  |  |  | 医疗质量-服务流程 | 提供：门诊平均等候时间、住院患者入出院手续平均办理时长、检查预约平均等候时长、检查报告出具时限、门诊转诊平均办理时长、急诊平均等候时间、患者预约履约率、出入院结算时长、术前等待平均天数、医技检查周转时间等指标管理。 |
|  |  |  | 运营效率-资源效率 | 提供：平均住院日、床位使用率、医师人均每日担负诊疗人次、医师人均每日担负住院床日、百元医疗收入消耗卫生材料、每职工平均门急诊人次等指标管理。 |
|  |  |  | 运营效率-收支结构 | 提供：医疗收入占比、门诊收入占医疗收入比例、住院收入占医疗收入比例、药品收入占医疗收入比例、卫生材料收入占医疗收入比例、检查检验收入占医疗收入比例、人员经费占比、基本建设及设备购置支出占比、医保基金回款占医疗收入比例等指标管理。 |
|  |  |  | 运营效率-费用控制 | 提供：次均门诊费用、次均住院费用、门诊次均药品费用增幅、住院次均药品费用增幅、门诊次均耗材费用增幅、住院次均耗材费用增幅、医保住院次均自付费用等指标管理。 |
|  |  |  | 运营效率-经济管理 | 提供：医疗收入增幅、门诊收入增幅、住院收入增幅、药品耗材收入增幅、百元医疗收入能耗支出、资产负债率、医疗盈余率、人员经费占医疗收入比重、医保拒付率、医疗成本增长率等指标管理。 |
|  |  |  | 持续发展-人员结构 | 提供：卫生技术人员占比、医师占卫生技术人员比例、护士占卫生技术人员比例、医护比、高级职称医师占医师总数比例、本科及以上学历卫生技术人员占比、每百张床位临床药师数、每千常住人口配备执业（助理）医师数等指标管理。 |
|  |  |  | 持续发展-人才培养 | 提供：住培医师招收完成率、住培结业考核通过率、继续医学教育学分达标率、院内业务培训开展次数、进修人员外派数量、骨干人才培养人数、科研教学经费投入占比、带教师资配比、规培学员满意度、医务人员年度考核合格率等指标管理。 |
|  |  |  | 持续发展-学科建设 | 提供：国家临床重点专科数量、省级临床重点专科数量、重点专科门诊人次占全院门诊总人次比例、重点专科出院人次占全院出院总人次比例、专科开展新技术新项目数量、专科亚专业设置数量、专科省部级及以上科研课题数、专科高难度手术开展占比、区域疑难重症收治占比、专科高层次人才数量等指标管理。 |
|  |  |  | 满意度评价-患者满意度 | 提供：门诊患者满意度、住院患者满意度、门诊患者推荐度、住院患者推荐度、医务人员满意度、患者投诉处理及时率、投诉办结满意度等指标管理。 |
|  |  |  | 满意度评价-医务人员满意度 | 提供：医务人员满意度、医务人员工作环境满意度、薪酬福利满意度、职业发展满意度、科室管理满意度、培训进修满意度、后勤保障满意度等指标管理。 |
|  |  |  | 指标库 | 指标口径须支持按国家最新版绩效考核操作手册更新；自动采集指标占全部指标比例≥85%，其余支持手工补录并留痕。 |
|  |  |  | 统一门户 | 提供完整的数据门户，用户通过数据门户的定制化功能，可将各类数据使用、数据分析、业务应用功能，整合在统一的环境中辅助管理者做出决策。 |
| 6 |  | 床位管理中心 | 床位管理中心 | 要求系统支持全院床位资源共享。要求床管中心可以根据医生的住院证为患者预约本病区或其他病区的床位。支持择日住院管理与住院床位预约；医生或预约中心可查询病区床位情况，支持预约或登记，满足患者床位预约需求。 |
|  |  |  | 开立住院证 | 要求对于开启了床位预约的病区，医生开住院证后，病人需先到床管中心进行登记排队。支持择日住院管理与住院床位预约；医生或预约中心可查询病区床位情况，支持预约或登记，满足患者床位预约需求。 |
|  |  |  | 预约登记 | 要求对于开启了床位预约的病区，医生开住院证后，病人需先到床管中心进行登记排队。 |
|  |  |  | 预约管理 | 要求床管中心人员可以在预约管理界面为病人预约床位，要求系统支持根据病人病情进行排序，以便重症患者能优先安排床位。 |
|  |  |  | 床位使用分析 | 提供床位使用效率分析（床位使用率、周转次数、平均等待入院天数等） |
|  |  |  | 住院登记 | 要求预约到床位后，床管中心通知病人指定日期来院，来院后需要进行住院登记。如病区无空床时可登记期望入院时间，待有空床后再通知患者。要求系统支持全院床位资源共享。要求床管中心可以根据医生的住院证为患者预约本病区或其他病区的床位。 |
|  |  |  | 病区分配床位 | 要求支持病区床位管理可以实现护士对本病区床位的管理，包括锁定、释放等。系统中床位状态有空床、占用、锁定、包床、消毒、已预约等。床位性别有男床、女床、不限三种，其中有性别要求的，在预约床位时只能对应性别的才可预约。要求支持住院护士在进行分床时也只能分配相应性别的患者至该床。床位性别不限的可随意分配，不控制患者性别。锁定和解锁有在床位图和病区床位管理界面均可操作，只有空床状态的床位可以进行锁定操作，锁定的床位不能被床管中心预约。对于占用状态的床位，可以做释放的操作，床位释放后，预住院中心可进行预约。对于已经释放的床位，因实际问题需要取消释放的，将释放的床位收回。并可查看维护床位费及绑定费用项目。 |
|  |  |  | 病区床位管理 | 要求系统支持医生开立出院 / 死亡医嘱时自动释放床位，不需要护士再手工释放。撤销 / 作废出院 / 死亡医嘱时如床位未被预约可以收回被释放的床位。提供床位导航页面，展示护理等级、入出转状态、评估结果、手术状态等，并支持快速进入转科、出院等业务界面。 |
| 7 |  | 反统方系统 | 设备集群化 | 系统集群化部署，可通过集群中单独某一套系统查看集群中其他系统的审计与告警信息。 |
|  |  |  | 流量分析 | 接口总带宽分析，根据带宽数值大小排名，支持服务器活跃度分析，显示总连接数、最大连接数、最小连接数，服务器带宽分析、服务器流量分析。 |
|  |  |  | 数据库审计 | 对包括但不限于Oracle、MySQL、SQL Server、Sqlmanager、oceanbase、UXDB、greeplumdb、MongoDB、PostgreSQL等主流数据库的审计分析，对达梦、南大通用(GBase）、高斯（GaussDB）、人大金仓（Kingbase）等国产数据库的审计分析。 |
|  |  |  | HIS审计 | 系统界面可显示所支持的版本信息，对HIS系统、Telnet、PORTAL、FTP等信息的采集和审计； 要求所投反统方系统支持HIS系统加密数据（HTTPS）审计，对纪委页面，用户使用纪委页面能够对告警行为进行集中化处理与显示，对客户端信息的审计，包括IP地址、MAC地址、端口、发生时间、客户端程序，对服务器端信息的审计，包括IP地址、端口、MAC地址，对HTTPS访问方式的HIS系统访问行为进行审计（无需安装Agent客户端软件），在界面还原对统方行为操作的详细内容，对数据库告警查询、显示告警级别和命中词等，可根据客户端IP、端口、操作选择等进行搜索，对关键词的审计并告警、支持关键词信息导入，对自定义用户、审计时间的审计。 |
|  |  |  | 策略配置 | 支持对数据库（包括但不限于SQLServer、Oracle、Mysql）、HIS 系统、SuperServer 端口、Telnet、Portal、FTP 审计策略配置，可配置审计时间与审计用户；支持 数据库下HTTPS 访问方式的HIS 系统访问行为审计配置；支持配置数据库操作事件在审计数据中显示的级别。 |
|  |  |  | 告警功能 | 系统内置规则库，包括SQL，Oracle ,telnet告警规则，对告警行为进行初审、复审二次人工研判，自定义通用告警规则，包括对请求和响应数据的关键字告警，响应数据的响应时间，返回行数告警，通过编辑流程剧本的方式，对误告警数据有效的进行过滤，告警白名单，审计白名单，HIS白名单名单，支持邮件告警功能、短信告警功能。 |
|  |  |  | 系统管理 | 对WEB、SSH、Console进行管理配置，对管理员权限划分，可自定义管理员角色，支持系统日志、支持授权管理、支持系统配置备份、支持系统数据定期清理。支持达梦、金仓、GaussDB、GBase 等国产数据库审计。 |
|  |  |  | 报表功能 | 支持pdf、excel、word等报表格式输出，支持报表报告定制功能，支持日报、周报、月报、年报形式报告，并能自动发送指定用户信箱。 |
|  |  |  | 重点药品监控 | 支持重点药品网络查询分析，通过识别流量数据，从中提取包含重点药品的数据记录，重点药品数据时间分析等，支持重点药品告警，规则告警，通过编辑规则，配合结果类型判断，进行重点药品数据的告警，对异常数据主动告警，收集数据样本并通过机器学习（支持基于历史访问基线建立行为模型，对偏离基线的批量查询行为进行告警）的方式训练出数据模型，进行异常数据主动告警，对重点药品告警数据剧本过滤，通过编辑流程剧本的方式，对误告警数据有效的进行过滤。 |
|  |  |  | 重点耗材监控 | 支持重点耗材网络查询分析，通过识别流量数据，从中提取包含重点耗材的数据记录，重点耗材数据时间分析等，支持重点耗材告警 规则告警，通过编辑规则，配合结果类型判断，进行重点耗材数据的告警，对异常数据主动告警，收集数据样本并通过机器学习（支持基于历史访问基线建立行为模型，对偏离基线的批量查询行为进行告警）的方式训练出数据模型，进行异常数据主动告警，对重点耗材告警数据剧本过滤；通过编辑流程剧本的方式，对误告警数据有效的进行过滤。 |
| 8 |  | 健康浏览器 | 浏览器接口 | 支持对接省市全民健康信息平台，调阅居民健康档案、既往就诊与检验检查记录；支持按《医疗机构检查检验结果互认管理办法》标注并支持互认引用。 |
| 9 | 无纸化应用 | 患者签名（含患者签名证书） | 患者手写数字签名服务模块 | 系统管理：用于管理文书删除任务、客户端初始化、患者卡片、扫码签初始化、签名服务地址、短信网关等参数的配置。 |
|  |  |  | 文书管理 | 控制和查看文书状态，支持电子病历存储、查询和下载。支持待签文书批量删除。文书状态有 8 种: 待下载、已下载、待签名、已变更、签名异常、推送异常、已签名、完成。 |
|  |  |  | 患者管理 | 展示患者信息列表，支持批量删除。 科室管理：维护科室信息，支持页面新增和删除，支持接口级批量同步/更新科室信息。 |
|  |  |  | 客户端管理 | 支持客户端 APP 安装包管理和升级策略管理，通过扫码二维码进行 APP 的安装。 |
|  |  |  | 数据管理 | 用于测试服务的连通性和可用性。 |
|  |  |  | 签名方式 | 支持手写签名，用户通过手写签字方式确认签名操作，支持一名一签：一笔业务中，用户进行一次手写签字操作，在一份待签名文档上完成一次数字签名。 |
|  |  |  | 数字签名 | 支持对 PDF或OFD等格式文档的签名。 |
|  |  |  | 文书预览 | 预览 PDF或OFD等文件，支持页面缩放。 |
|  |  |  | 已签文书 | 支持查看已签 PDF或OFD等文书。 |
|  |  |  | 强制阅读 | 支持配置强制阅读。 |
|  |  |  | 批量签名 | 支持单份文书签署多个位置，支持批量签署多份文书。 |
|  |  |  | 添加批注 | 支持添加多个批注，支持手写抄录批注和一键抄录。 |
|  |  |  | 扫码签名 | 支持扫描二维码签名，此外，移动签署小程序还支持扫描固定科室二维码主动查询患者待签文书进行签署。 |
|  |  |  | 安全性要求 | 产品符合《计算机信息系统安全产品部件 第1部分:安全功能检测GA216.1-1999》中完整性鉴别类、《信息安全技术 通用渗透测试检测条件 JCTJ005-2016》(6.2.1)中相关条款所述的有关要求。 |
|  |  |  | 患者签名证书 | 证书格式标准遵循x．509v3标准,符合卫生部《卫生系统数字证书格式规范（试行）》、符合卫生部《卫生系统电子认证服务管理办法（试行）》，支持与国家、省级疾控直报系统要求的数字签名标准对接。 |
|  |  |  | 患者手写签名板 | 压感采集模块、显示模块、安全加密模块。含50台患者签硬件。签名板保修年限不少于三年。 |
| 10 |  | 移动查房系统 | 登录管理 | 要求支持医生工号、CA扫码等多种方式登录，验证通过后进入移动查房系统，根据 his 中账号授权情况可进行相关操作。 |
|  |  |  | 会诊管理 | 要求通过会诊管理，可查询院内需要医生会诊的信息，实现医生在线查询需处理会诊与已处理会诊列表，要求支持用户在线对需会诊患者进行下诊断，填写会诊意见等操作。若为抗生素会诊则支持医院在计费后进行抗生素审核操作。具体功能要求包括：会诊列表查询，会诊信息查看以及会诊的处理等。 |
|  |  |  | 抗生素管理 | 要求支持医生在线查询抗生素列表且对其进行在线处理。具体功能要求包含抗生素列表查询、抗生素处理。 |
|  |  |  | 危急值管理 | 要求支持危急值管理，医生可随时随地按日期询危急值及危急值详情。包含：危急值查询、危急值详情查看。支持医生点击危急值列表中某条数据之后查看此次危急值详情。 |
|  |  |  | 住院科室 | 要求医生根据住院权限，在多个住院科室之间进行切换。 |
|  |  |  | 病人信息 | 要求医生在本科室下按时间查询患者列表，其中红色图标为女患者，蓝色图标为男患者。并显示床号、患者姓名、患者病案号，可点击某条数据查看患者基本信息，也可将此患者列表隐藏。 |
|  |  |  | 查看病人基本信息 | 要求支持医生查询患者基本信息，包括但不限于患者所在病区，患者费用使用情况等基本信息。 |
|  |  |  | 诊断信息 | 要求分为 “本次诊断” 和 “历次诊断”，要求支持医生在线查询患者当前诊断及历次诊断信息，每行显示诊断内容、医生和诊断日期，也支持医生在线进行诊断录入等操作。 |
|  |  |  | 查看病人诊断信息 | 要求医生可选择查看患者的此次诊断详细信息和历次诊断信息。历史诊断信息包括诊断描述，诊断类型及日期时间等信息。 |
|  |  |  | 诊断录入 | 要求支持医生为患者添加一条诊断信息：输入诊断名称，选择诊断类型，填写诊断备注之后点击 “添加” 为患者录入一条新的诊断。 |
|  |  |  | 查看病人医嘱信息 | 要求医生按照所需日期查看患者的临时医嘱（包括已停和在用）、住院患者的长期医嘱信息（包括已停和在用）、住院患者的护嘱信息（包括已停和在用）、当前医嘱的详细情况、在用医嘱进行停止与撤销处理等功能。 |
|  |  |  | 检验报告 | 要求医生可根据项目分类、所需日期进行查询。具体要求包括查询检验列表、检验结果详情、单项检验结果折线图、历次结果对比等信息。 |
|  |  |  | 查询检验列表 | 要求医生可根据项目分类亦或所需日期查询该患者当次就诊的检验列表，点击某条检验数据查看其详细结果。 |
|  |  |  | 查询检验结果详情 | 需支持医生查询某条检验数据的详情及结果，其中红色表示不符合标准，能够协助医生更准确的捕捉异常数据。 |
|  |  |  | 查询单项检验结果折线图 | 需支持医生查看某项检验结果的对比折线图。点击某条小项，显示本项在你所有检验中只要有这种检验的结果波形图，协助医生更加直观的查看某项检验结果的数据波动情况。 |
|  |  |  | 历次结果对比 | 需支持医生查看某项检验的历史数据对比。帮助医生更好的对比患者在历次就诊过程中某项检验结果的变化情况。 |
|  |  |  | 检查报告 | 需支持医生在线查看具备检查图像的患者此次检查的图像信息。具体功能包括查询检查列表，查看检查报告结果详情，查看检查报告，查看检查图像等。 |
|  |  |  | 查询检查列表 | 需支持医生查询患者当次就诊的检查列表，要求每条数据包括各项检查结果，若有检查报告则会有相关报告链接，若有检查图像应具有相关检查图像链接，要求支持医生点击查看相关报告及图像。若无则为空白。 |
|  |  |  | 查看检查结果详情 | 要求支持医生查看此次结果的详情，包括检查信息及诊断意见等。 |
| 11 |  | 医护端电子签名证书（医护端电子签名证书） | / | 用于标识医护人员个人用户网络身份，数字证书符合卫生部《卫生系统数字证书格式规范（试行）》； 符合卫生部《卫生系统电子认证服务管理办法（试行）》 证书格式标准遵循x．509v3，支持与省级卫生行业CA及国家疾控直报系统对接，支持与省级卫生行业数字认证体系互联互通； 符合国家疫情直报系统数字签名的相关要求，个人数字证书通过中国疾病预防控制信息系统符合性测试。 一年1500张，3年4500张签名证书。 |
| 12 | 重症管理系统 | 重症管理系统 | 自动数据采集 | 要求支持通过中央采集服务器建立医疗设备与病人的对应，启动采集服务，接收设备输出的数据并进行解析。自动采集监护仪、呼吸机等床边监护设备输出的病人血压、心率、血氧、体温、脉搏、呼吸等生命体征参数，同时支持科内检验设备的数据采集。接入本院在用设备；生命体征异常支持分级报警并推送提醒。 |
|  |  |  | 实时重症监护 | 要求支持生命体征报警：对超过正常值的异常生命体征，进行报警提示，如下图黄色背景数据。 |
|  |  |  | 床位和监护管理 | 要求支持在病区重症床位图上，可以观察当前病人情况。要求支持进入重症监护列表后，可以查看当前监护床病人监护情况。不同状态的监护病人以不同的颜色显示。 |
|  |  |  | 生命体征记录 | 要求支持重症监护启动后，设备采集服务器将按照预设的采样间隔自动从监护仪、呼吸机采集数据并显示，也可以按指定时间提取采集数据。对于一些无法从仪器自动采集或没有使用仪器监护的数据，用户可以手工录入 |
|  |  |  | 执行医嘱 | 要求支持打开病人数据界面，点击新增即可弹出医嘱数据。将获取医生对病人下的医嘱，同时显示在界面上。 |
|  |  |  | 护理记录 | 要求系统支持数据采集、自动生成数据、工作站录入等方式。接入各类监护设备数据、定制化护理评估单、实现脓毒症等重症指标预警，并明确包含护理端。 |
|  |  |  | 出入量汇总 | 要求支持自动生成病人重症护理记录单，根据出入液量自动计算出病人全天的出入量平衡情况。 |
|  |  |  | 护理评估 | 要求支持评估病人皮肤、压疮等护理状况。 |
|  |  |  | 数据查看 | 要求支持通过趋势图查看监护数据。 |
|  |  |  | 打印重症监护记录 | 要求支持可以选择打印重症护理单。 |
|  |  |  | 同步体温单 | 要求支持提取监护的生命体征和出入量等数据，倒入体温单接口。减少手工录入工作量。 |
|  |  |  | 入科评估 | 要求支持在病人入重症科室后，分析病人病情，对病人进行重症评估。 |
|  |  |  | 趋势图 | 要求支持查看生命体征、检验检查等趋势图。 |
|  |  |  | 自动病人评分 | 要求支持自动按国际评分标准，如Glasgow昏迷评分、APACHE II 评分、SOFA 评分等，对重症病人进行评分。 |
|  |  |  | 综合诊疗视图 | 要求支持自动生成并综合展现生命体征、出入量、医嘱、检验、检查等信息。 |
|  |  |  | 出科评估 | 要求支持当要结束对当前病人的重症监护，要求确认病人转归。 结束重症监护将停止采集监护设备数据。 要求支持总结出科病人治疗，进行出科重症评估，后台自动生成出科评估数据：出科评分、ICU住院时长、机械通气总时间、中心静脉次数等数据。 |
|  |  |  | 评分统计 | 要求支持按病人、科室统计病人的不同评分。 |
|  |  |  | 工作量统计 | 要求支持可以统计医护人员工作量：病人中心静脉置管、气管插管等统计。 |
|  |  |  | 质量控制统计 | 要求支持ICU质量监测指标：统计病人数、平均ICU天数、ICU死亡人数、重返ICU人次、气管插管、中心静脉置管、尿导管等质量控制数据。 |
|  |  |  | 系统设置 | 要求支持重症监护常用医嘱项、显示分类、显示大类。 |
|  |  |  | 其它模块 | 支持包括CA签名、重症护理记录文书浏览等功能。 |
| 13 | 血透系统 | 血透系统 | 自动数据采集 | 通过中央采集服务器建立医疗设备与病人的对应，启动采集服务，接收设备输出的数据并进行解析。含医院现有设备接口改造；血液净化质控数据上报字段须按国家最新版要求。 |
|  |  |  | 病人登记 | 要求支持登记病人血液净化编号、血液净化次数、主管医生等信息。接入并同步体重和血压计设备信息。 |
|  |  |  | 血液净化方案 | 要求支持按时间、登记号查找血液净化登记病人。 要求支持填写血液净化方式、血液净化频率、血液净化器材、血管通路、抗凝方案等内容。 |
|  |  |  | 治疗护理 | 要求支持透析前和透析后检测和记录病人信息。 要求支持使用血液净化专科电子病历记录病人完整的透析病程。 |
|  |  |  | 医嘱管理 | 要求支持添加血液净化中使用的临时医嘱，并可以查看费用明细。 要求支持确认和记录本次血液净化所用医嘱，并记录在血液净化系统中。 |
|  |  |  | 检验检查结果 | 要求支持按日期查询病人检验结果。 要求支持按病人最近检验时间和检验频率辅助医生提醒病人做相关检验。 |
|  |  |  | 治疗评估 | 要求支持进行透析充分性评估。 |
|  |  |  | 查房记录 | 要求支持透析过程中修正病人治疗方案，记录调整方案、原因、如何调整、调整日期、调整人员等信息。 |
|  |  |  | 月小结 | 要求支持记录病人身体状况、管路和方案、居家情况、实验室检验指标、传染病信息、本月总结评价及其下一步诊断治疗建议等。 |
|  |  |  | 治疗排班 | 要求支持根据医生的治疗方案的血液净化方式和治疗频率，进行治疗时间排班。 |
|  |  |  | 床位安排 | 要求支持将已确定治疗时间的病人，安排到具体的床位上。护士在图形界面上以拖动方式，把病人安排具体的床位上。 |
|  |  |  | 血液净化记录 | 要求支持记录病人血液净化中、血液净化后的数据。 要求支持操作上机，启动血液净化，设备采集服务器将按照预设的采样间隔自动从血透机、血滤机采集数据并显示，也可以按指定时间提取采集数据。对于一些无法从仪器自动采集或没有使用仪器监护的数据，用户可以手工录入。 |
|  |  |  | 病人转归 | 要求支持病人结束血液净化时，记录透析病人转归情况。 |
|  |  |  | 设备管理 | 要求支持记录和查询检修、维护设备数据。 |
|  |  |  | 质量检测 | 要求支持记录和查询反渗水、透析液质量监测的细菌培养、内毒素检测数据 |
|  |  |  | 统计分析 | 要求支持统计病人血液净化费用。 要求支持统计不同血液净化方式例次。 要求支持统计维持性血透患者的死亡例次、死亡率。 要求支持统计血液净化中严重（可能严重危及患者生命）并发症发生例次。 要求支持统计血液净化材料例次。 接入国家质控上报中心，完成数据上报。 |
|  |  |  | 系统设置 | 要求支持维护相关基础数据：血液透析项、抗凝方式、血液净化方式、血管通路、透析设备运行模式、病人转归、死亡原因、净化设备型号、净化监护设备、床位组、床位信息维护等。 |
|  |  |  | 其它模块 | 其他血透功能。支持平板端无纸化操作和记录。平板端实时数据记录、国家质控平台数据上报。 |
| 14 | 医院信息系统（核心产品） | 门急诊挂号系统 | 门急诊挂号 | 要求支持操作员能够通过医保卡或就诊卡等检索患者基本信息，要求支持根据患者病情或患者要求为患者选择对应的就诊科室和就诊资源，进行挂号收费操作。要求缴费时可支持但不限于使用现金、院内账户、银行卡、移动支付等多种支付方式进行支付操作，要求支持根据当地医保规定可进行医保直连上传就诊信息和进行报销操作。要求支持急诊挂号结束后根据需要可以为患者进行挂号凭证和收费凭证的打印，患者可凭此进行有效就医。 |
|  |  |  | 门急诊退号 | 要求支持符合医院退号政策的前提下进行患者急诊退号退费的操作。要求支持在急诊退号的过程中可以选择对应的退号操作原因，作为后期质控数据。 |
|  |  |  | 挂号查询 | 要求支持通过多条件联合查询，可以查询对应的就诊登记时所产生的详细挂号信息记录。 |
|  |  | 门急诊医生工作站 | 自动获取信息和医嘱监控 | 要求支持自动获取病人信息。要求支持自动审核医嘱的完整性和合理性，要求提供痕迹跟踪功能。要求支持合理用药实时监控系统。要求提供所有医嘱备注功能。 |
|  |  |  | 历史就诊记录 | 要求支持授权医生可以查询病人的历次就诊相关信息。 |
|  |  |  | 核算功能 | 要求支持自动核算费用、并支持当地医保结算政策。 |
|  |  |  | 诊断录入 | 要求支持医生可以根据病人的情况开相应的诊断（ICD10）和病情，并可以在处方和相关申请单上打印出相关信息。要求支持诊断模板、历史诊断、诊断复制等诊断快捷录入方式。 |
|  |  |  | 医嘱录入 | 要求支持集成医嘱的录入、展示、操作等功能，要求支持模糊检索、个人及科室模板、历史医嘱复制、字典查询、常用医嘱用法、医嘱套、检查检验申请、治疗申请等多种录入方式。要求支持在录入过程中结合用户习惯，对内容进行排名，可默认医嘱明细数据，确保用户准确便捷的录入医嘱。要求集成知识库系统，提供相互作用、说明书、建议医嘱等辅助功能，要求支持自定义当地医保管控，结合患者病种、特殊诊断等信息对医疗费用进行管控。要求支持医嘱审核后自动发送至对应的执行科室，包括护士站、药房、治疗科室、医技科室等，并能直观展示当前医嘱的执行进度，要求支持医嘱审核后未缴费之前修改医嘱处理。 |
|  |  |  | 检查检验申请 | 要求集成各类检验、检查、病理医嘱的申请入口，集中展示且可自定义树状结构。要求支持多部位检查申请、自定义病理申请、多标本检验申请，集成显示已发送各种申请的当前状态，同时直观展示结果及报告信息。支持自动获取检验项目字典，可按项目分类或关键字检索申请检验项目，自动带入次数与标本；支持将项目信息存为模板一键引用，并支持引用历史处方及常用项目，快速完成检验申请。 |
|  |  |  | 治疗申请 | 要求支持集中治疗项目申请入口，用户选择对应的治疗医嘱后可自定义治疗方案内容，治疗科室按照申请内容为患者提供预约治疗服务。 |
|  |  |  | 中草药录入 | 要求支持结合中草药处方的特性，提供草药饮品、颗粒剂、小包装、膏方等不同处方剂型的录入方式，要求支持协定处方，要求支持基本单位自动转化多种包装数量发药。 |
|  |  |  | 处方处理 | 要求可根据医院要求对处方进行归类分类设置，保存医嘱时自动按照处方分类设置自动分处方。要求支持在处方分类的基础上区分急诊、儿科处方、毒麻处方等。 |
|  |  |  | 绿色通道 | 要求支持对特殊的病人进行处理，包括病人不交费情况下可以进行和交费病人一样的处理，并可以进行优先就诊设置，提前处理（抢救、下各种申请等）。要求支持对本科室自备药进行管理。 |
|  |  |  | 更新病人信息 | 要求支持对病人的基本信息如姓名、性别、类别、工作单位、年龄进行修改并更新。 |
|  |  |  | 一键打印 | 要求支持所录入医嘱按照其基础数据分类可自动进行相应归类，选中相应单据即可打印相应的处方或申请单。要求处方支持卫计委最新处方书写要求的分色打印。 |
|  |  |  | 医疗质量控制 | 要求支持重复医嘱判断、药品库存量判断、药品适应症判断、根据诊断控制药品的用药疗程、限制某类医嘱的条数、限制处方的条数，根据处方类型限制医嘱的使用，根据上次就诊医嘱用量限制本次用量、加入用药备注，限制本次就诊的医嘱费用、要求支持依据用法、用量、疗程自动计算整包装、成组医嘱的自动匹配。 |
|  |  |  | 电子病历 | 要求可以查询病人相应的过往检查检验结果和诊断记录，并书写病历，在电子病历系统中详细描述。支持结构化病历存储。 |
|  |  |  | 医生服务 | 要求可以通过电子病历调阅临床治疗信息；根据医生权限可以接入 Internet 进行资料查询，并可以进行院内科研、技术交流。 |
|  |  |  | 内嵌CDSS与AI病历 | 医生站须提供AI辅助诊断、智能病历生成的统一入口与结果一键引用，避免多系统切换。 |
|  |  |  | 统计查询 | 要求支持床位查询与预约、药品查询、诊疗项目查询、病人费用查询等。 |
|  |  | 住院病人入出转系统 | 入院登记 | 要求支持为患者完善基本信息，并建立入院档案生成住院号。复诊患者，要求可通过患者主索引读取相关信息。对于尚未入病区的患者，要求可以修改病区。要求支持登记需要预约床位的患者。 |
|  |  |  | 门转住办理 | 入院登记实现自动门转住办理，支持患者取消入院，费用可回退至门诊。 |
|  |  |  | 退院 | 要求对尚未入病区的患者，可以取消患者的入院状态。如已分配了病区和床位，但没有发生实际费用，可由病区先办理出区，再做退院。 |
|  |  |  | 医保登记 | 要求提供对已入院、需要做收费结算的医保患者进行医保登记的功能。取消医保登记：要求提供对已进行过医保登记的医保患者，进行取消登记的功能。出院诊断须与病案首页同步并校验一致性。 |
|  |  |  | 打印腕带 | 要求支持住院患者打印腕带，腕带上有患者登记号、病案号、二维码或条码、姓名、性别、年龄、科室病区、床号等信息。 |
|  |  |  | 患者信息修改 | 要求提供对患者基本信息、就诊信息修改功能。例如修改患者出生日期、费别等。 |
|  |  |  | 患者信息修改查询 | 要求支持收费员可以查询患者信息所做的变更记录。 |
|  |  |  | 入院分床 | 要求支持对已经进行入院登记并分配到本病区的患者进行床位分配，要求可分配此患者的主管医生、管床护士以及填写患者入院时测量的生命体征记录（如体温、体重、身高等）。 |
|  |  |  | 入院撤销 | 要求支持对尚未分床的患者，可以取消患者的入院状态。如已分配了床位，但没有发生实际费用，可由病区先将患者拉入等候区，再做入院撤销即退院处理。 |
|  |  |  | 医疗结算 | 要求支持医生通过开立出院诊断，下出院医嘱，停长期医嘱等操作，对患者的本次住院进行医疗层面的结算。 |
|  |  |  | 最终结算 | 要求支持护士或医生处理负责的出院需关注医嘱（如患者有未领取的药品，有未执行的医嘱，未退药的医嘱，未停止的长期医嘱，未做检查检验的医嘱等），同时审核患者费用。处理完毕并且审核通过后才可对患者进行出院操作，并通知患者到收费处进行下一步结算。 |
|  |  |  | 财务结算 | 患者到收费处进行费用结账。对于医保患者，要求支持在出院结算前应确保费用明细全部上传。要求支持取消结账的功能。 |
|  |  |  | 出院召回 | 已经办理了出院手续后有可能发现了某些新的不容忽视病况需要进行重新检查，或者出院的费用或手续有误，要求提供召回再处理。 |
|  |  |  | 补记账 | 要求支持患者补记账功能，患者额外使用的材料或在医嘱执行时无法收费的项目可做补记账处理；要求支持对补记账记录作废的功能。 |
|  |  |  | 出院患者账页 | 要求支持查询统计出院患者的费用账单，提供账单汇总信息以及账单明细的查询功能。 |
|  |  |  | 转科需关注 | 转科代表着患者在本科室治疗的阶段性完成，转科时也需要对患者需要结束的检查，检验，医嘱，药品，会诊等进行处理。转科需关注要求自动查询出患者转科需要处理的情况。护士或医生根据提示对自己负责的需关注情况进行处理。要求转科时应根据配置对转科操作进行提醒或流程控制。 |
|  |  |  | 转科 | 要求支持处理完需关注医嘱，如未处理完成，转科时会有提醒或流程控制。处理完需关注医嘱后，要求支持当前科室的护士对患者进行转科操作，进行转科申请。转科申请后患者将出现在本科室转出去，以及转入科室的等候区，转入科室护士进行分床操作后，完成本次转科。 |
|  |  |  | 转病区 | 要求支持患者当前科室关联多个病区，护士可以根据需要将患者转移到本科关联的其他病区。 |
|  |  |  | 分床 | 要求支持护士可选中患者，将患者拖到空闲床位上。 |
|  |  |  | 转移记录 | 要求系统对于患者的分床，转科，转病区操作都进行详实的记录，并绘制了流程图。要求从转移界面可清晰直观的了解患者的每一次转移的时间，科室，床位，转移人等信息。 |
|  |  | 住院医生工作站 | 住院病人列表 | 要求以表格的形式展示当前在院的病人列表，汇总展示病人当前主要诊疗信息，特殊标注新入、病重、病危及其他特殊情况患者，同时要求提供按照本人、本科、本医疗组、已出院、已转出、已手术等属性查询的快捷入口，提高检索病人的简便性。支持VTE风险评估、营养风险筛查、疼痛评估等专科评估统一入口与结果回写。 |
|  |  |  | 信息总览 | 要求整合病历质控、病历缺陷、生命体征、检查检验执行进度等内容，直观展示当前病人的诊疗信息，同时要求提供医嘱浏览、执行、停止、撤销、作废等功能操作。 |
|  |  |  | 诊断录入 | 要求提供标准ICD及非标准诊断录入，要求支持个人模板、科室模板、历史诊断等快捷录入。 |
|  |  |  | 检查检验申请 | 要求集成各类检查、检验、病理医嘱的申请入口，要求集中展示且可自定义树状结构，要求支持多部位检查申请、自定义病理申请、多标本检验申请，集成已发生申请及各申请单当前状态，同时要求直观展示结果及报告信息。 |
|  |  |  | 治疗申请 | 要求选择对应的治疗医嘱后可自定义治疗方案内容，治疗科室按照申请内容为患者进行预约治疗服务。 |
|  |  |  | 中草药录入 | 要求结合中草药处方的特性，提供草药饮品、颗粒剂、小包装、膏方等不同处方剂型的录入方式，要求支持协定处方，支持基本单位自动转化多种包装数量发药。 |
|  |  |  | 诊疗计划 | 要求支持医师、护士、营养师等不同类型的人员可对同一患者制定各自的诊疗计划，并能与其他用户共同执行，用户可自定义诊疗计划模板。 |
|  |  |  | 患者信息浏览 | 基于时间轴的信息视图浏览患者诊断、生命体征、出量入量、长期医嘱、临时医嘱、检验、检查、手术过程，并能够在该视图了解病人历次住院就诊的详细临床信息。 |
|  |  |  | 交班本 | 要求支持用户根据自己值班班次，系统自动抽取当前医疗小组下负责的病危、病重、死亡、出入转、手术等信息，结合每位患者当前病历、诊断、医嘱等内容，在上一班次医生补充部分交班内容、生成电子交班本信息后，交由下一班次医生浏览查看。 |
|  |  | 住院护士工作站 | 床位图 | 要求按病房物理位置定制个性化的病房管理界面布局，要求支持维护个性化界面信息（床号、病历号、姓名、年龄、诊断、病情、护理信息和图标显示信息等）。要求支持一个病区包含多个科室床位的管理模式，允许各科床位分别进行统计、核算，允许床位级别的特殊设定。提供病人入科、转科、出院处理并允许特殊情况下审批出院。 |
|  |  |  | 患者信息展示 | 要求床位图展示患者的基本信息（床号、病历号、姓名、年龄、诊断、病情、护理信息），要求对于展示的信息可以根据使用习惯进行项目和显示顺序的配置。 |
|  |  |  | 查询统计提醒 | 要求提供患者模糊查询，可根据患者姓名，登记号，床号等各种信息进行床位筛选。对于有需要处理医嘱的患者人数进行动态醒目的提醒。 |
|  |  |  | 基于床位的快捷操作 | 要求支持患者首次分床时可给患者分配主管医生和管床护士。要求支持治疗过程中，在患者基本信息界面也可更换主管医生和管床护士。可对患者进行入院分床、患者床位更换、包床操作，要求支持患者腕带和床头卡的打印。要求支持处理完患者转科需关注医嘱后，可直接在床位图选择患者进行转科操作。床位可直接对符合条件的患者进行出院操作。要求支持床位图提供患者腕带和床头卡的打印。能够查看待处理摆药单、退药单、医嘱等单据数量并直接处理，同时支持住院信息修改、共享病人分发及陪护人员登记。 |
|  |  |  | 护士执行 | 要求支持护士执行能够根据各种不同查询条件（如频次，用法，接受科室，标本类型，医嘱状态等）快速的检索一个或多个患者的医嘱，并进行各种打印，执行，采血等操作。 |
|  |  |  | 领药审核 | 要求支持护士对患者的药品类医嘱进行再次审核，并发送给医嘱对应的药房，为药房给病区发药提供依据。 |
|  |  |  | 生命体征 | 要求支持对患者体温、脉搏、呼吸、血压、体重、尿量、引流量、出入量、大便、身高等项目进行填写。要求支持生成打印体温单，展示患者生命体征记录趋势，为医生诊断，用药和护士治疗提供依据。 |
|  |  |  | 医嘱单 | 要求支持护士预览以及打印患者医嘱单。要求支持长期、临时医嘱单快捷切换。打印时支持打印记录的保存或者不保存，可删除已保存的打印记录。要求支持医嘱单的续打功能。要求支持将医嘱单导出到 excel。要求支持选行打印，打印特定的行数，对于转科患者可设置医嘱单是否换页。打印格式可自定义，对特定医嘱（如手术、转科）给与特殊标识。可进行医嘱重整。为电子病历归档提供支持。 |
|  |  |  | 需关注 | 当患者需要转科或者出院时，需要对患者当前的医嘱，治疗等进行阶段性的完成或结束，要求支持如果患者有未完成的的治疗，未停止的医嘱或未计算的费用提醒功能。 |
|  |  |  | 标本运送 | 要求支持对标本的位置及状态进行实时追踪，对当前人和当前位置进行记录。 |
|  |  |  | 更新采血时间 | 要求支持对患者标本的采集时间进行更新。要求支持如检验标本已接收，则不允许更新采血时间。 |
|  |  |  | 出院召回 | 病人出院后，病情反复，需要继续入院治疗时，可办理召回操作。 |
|  |  |  | 费用调整 | 要求支持患者出院后发现费用差错，需要调整，通过出院费用调整来完成。 |
|  |  |  | 病区床位管理 | 要求支持病区床位管理可以对病区床位进行锁定，状态改变，性别限制等操作。 |
|  |  |  | 分娩管理 | 要求支持对孕妇分娩进行登记，记录孕妇分娩的产程记录，对分娩的婴儿进行登记，查询统计等操作。系统根据记录生成产程图，支持医护人员更直观的查看产程。 |
|  |  |  | 护士提醒 | 基于护士角色关注的临床信息在同一界面下展示并能够对相关信息进行处理，包括床位使用率、危重患者、院感患者、传染病患者、皮试过敏患者、欠费患者、体温异常患者、手术安排列表、排班、考勤、不良事件上报统计 |
|  |  | 门诊药房管理系统 | 配药 | 要求支持患者交费可以通过自助机、扫码等方式自动打印配药单，配药人员根据配药进行配药。 |
|  |  |  | 发药 | 要求支持选择对应的窗口号，通过病人的登记号或者卡号打印配药单，或刷卡后检索患者处方列表信息，选择处方进行发药。可完成后台自动打印发药单并提供补打功能。 |
|  |  |  | 退药申请 | 要求支持在处方发药后，由患者向医生申请医生发起处方的退药申请。 |
|  |  |  | 退药 | 要求支持通过患者的登记号或收据号，对其进行退药操作，可以进行整体或部分退药。支持结算未取药及已取药患者的便捷退药流程；患者执行退药后，退费数据更新，可到收费窗口办理退费。 |
|  |  |  | 发药查询 | 要求支持查询出整个药房或单个患者在一段时间内的发药信息，要求支持发药时自动按药品批次减库存，记录库存台账。要求支持当要对某种药品进行单据跟踪查询时，要输入该药品，系统就检索到药房在一段时间内的包含该药品的发药单据。 |
|  |  |  | 退药查询 | 要求支持对一段时间内的退药信息进行查询，可以按照退药单据查询，也可以统计出所退药品的汇总。 |
|  |  |  | 工作量统计 | 要求支持药房小组管理人员统计整个药房的发药和配药人员的工作量，要求支持 “按窗口统计” 和 “按人员统计” 等模式，要求统计药房人员的配药人次、发药人次、配药量、发药量等。支持统计药师工作量，可按时间段检索药师发药数量情况。 |
|  |  |  | 日消耗查询 | 要求支持查询出药房在一段时间的消耗情况，也可以在查询条件中输入药品，查询出单个药品的消耗情况。 |
|  |  |  | 发药统计 | 要求根据每天的日报信息来生成药房的月报，如果该月的月报已生成时，支持重新生成确认。 |
|  |  |  | 退药查询 | 要求支持对一段时间内的退药信息进行查询，可以按照退药单据查询，也可以统计出所退药品的汇总。 |
|  |  | 急诊药房系统 | 配药 | 要求支持患者交费可以通过自助机、扫码等方式自动打印配药单，配药人员根据配药进行配药。 |
|  |  |  | 发药 | 要求支持选择对应的窗口号，通过病人的登记号或者卡号打印配药单，或刷卡后检索患者处方列表信息，选择处方进行发药。可完成后台自动打印发药单并提供补打功能。 |
|  |  |  | 退药申请 | 要求支持在处方发药后，由患者向医生申请医生发起处方的退药申请。 |
|  |  |  | 退药 | 要求支持通过患者的登记号或收据号，对其进行退药操作，可以进行整体或部分退药。支持结算未取药及已取药患者的便捷退药流程；患者执行退药后，退费数据更新，可到收费窗口办理退费。 |
|  |  |  | 发药查询 | 要求支持查询出整个药房或单个患者在一段时间内的发药信息，要求支持发药时自动按药品批次减库存，记录库存台账。要求支持当要对某种药品进行单据跟踪查询时，要输入该药品，系统就检索到药房在一段时间内的包含该药品的发药单据。 |
|  |  |  | 退药查询 | 要求支持对一段时间内的退药信息进行查询，可以按照退药单据查询，也可以统计出所退药品的汇总。 |
|  |  |  | 工作量统计 | 要求支持药房小组管理人员统计整个药房的发药和配药人员的工作量，要求支持 “按窗口统计” 和 “按人员统计” 等模式，要求统计药房人员的配药人次、发药人次、配药量、发药量等。支持统计药师工作量，可按时间段检索药师发药数量情况。 |
|  |  |  | 日消耗查询 | 要求支持查询出药房在一段时间的消耗情况，也可以在查询条件中输入药品，查询出单个药品的消耗情况。 |
|  |  |  | 发药统计 | 要求根据每天的日报信息来生成药房的月报，如果该月的月报已生成时，支持重新生成确认。 |
|  |  |  | 退药查询 | 要求支持对一段时间内的退药信息进行查询，可以按照退药单据查询，也可以统计出所退药品的汇总。 |
|  |  | 门诊收费系统 | 补录费用 | 要求支持收费员给患者补录费用，如做检验、检查需要的导管，材料等。 |
|  |  |  | 门诊费用结算 | 要求支持根据不同患者类别，自动确定收费比例，计算患者自付金额与记账金额，并可将结算完毕的药品处方同步传送给对应药房的摆药机。要求支持患者通过线上线下等多种支付方式完成结算。要求支持根据不同患者类别打印不同格式的发票。提供费用清单打印、费别转换、统一支付查询、门诊退费与结账管理。支持财政电子票据开具与归集；支持医保电子凭证、聚合支付、刷脸支付。 |
|  |  |  | 锁定就诊 | 要求同一个病人的门诊收费结算界面和医生医嘱录入界面不能同时操作，病人缴费过程中不允许医生开医嘱。 |
|  |  |  | 跳号 | 要求支持提供发票因为某些原因（例如卡纸、破损）导致该发票不能继续使用时，进行发票的作废功能。要求支持在 HIS 系统中将此发票号作废，同时要求 HIS 系统中的号码跟实际发票号一致。 |
|  |  |  | 门诊收费异常处理 | 要求提供对收费或退费过程中产生异常而未能完成收费或退费的业务进行撤销、完成的操作。 |
|  |  |  | 发票集中打印 | 要求提供对患者在科室卡消费、自助机、APP 上缴了费，或医保患者结算时先自费垫付但没有打印发票的费用进行医保报销且打印发票。 |
|  |  |  | 退费申请 | 要求支持可由原开单科室医生或超级管理员对患者已经缴过费且未执行、未发药的医嘱做退费申请，以便后面进行退费。 |
|  |  |  | 退费审核 | 要求可以支持由负责审核的专员进行审核或者撤销，审核通过则可以后续退费。 |
|  |  |  | 门诊退费 | 要求支持退费可以由收费处直接退费，也支持经过医生停医嘱以及财务人员的审批后再退费。要求支持按票据号、登记号、就诊卡号等方式查询患者缴费信息。要求支持非收费员补录的医嘱退费需院内相关部门确认后方可执行退费，而收费员补录的医嘱可直接退费。要求支持线上线下等多种退款途径。 |
|  |  |  | 医保业务处理 | 要求支持与本区域医保中心提供的相关接口对接，要求包括登记信息上传、费用上传、费用预结算、费用结算、结算取消、医保数据对照、医保对账等。 |
|  |  |  | 门诊收据查询 | 要求支持按患者、收费员、日期、结算费别等条件查询收费、退费、打印发票的明细，方便核对。 |
|  |  |  | 打印患者费用清单 | 要求支持在门诊收据查询界面，提供打印患者费用清单功能。 |
|  |  |  | 收费员日结 | 要求支持收费员在下班前、交账时做结账。要求提供报表和建卡、挂号、退号、门诊预交金充值退款、门诊收费退费等业务明细。方便收费员对自己手中的款项和票据进行核对，并给财务交账。 |
|  |  |  | 收费员日结汇总 | 要求提供收费组长或财务对收费员交的账务进行核对并上交报表存档。 |
|  |  |  | 门诊发票管理 | 要求提供发票购入、发放、转交功能。要求支持财务科对购入的发票进行管理，将购入的发票发放给办理收费员；要求支持未使用的发票可以转交给其他收费员。 |
|  |  | 急诊收费系统 | 急诊收费 | 要求支持收费员在急诊收费结算界面可以对患者医疗项目进行结算，并且可补录相关加收费用项目。 |
|  |  |  | 急诊担保 | 要求实现对三无患者、绿色通道患者进行先诊疗后付费，对患者进行费用担保。 |
|  |  |  | 欠费结算 | 要求实现对已经担保过的患者，进行欠费结算。 |
|  |  |  | 欠费补回 | 要求实现为欠费结算患者提供后续来院补交费用的功能。 |
|  |  |  | 急诊收费异常处理 | 要求支持急诊收费结算时需要调用第三方接口，并且支持第三方的原因导致收费发生异常，可以进行异常处理。 |
|  |  |  | 急诊退费 | 要求系统支持作废发票、重打发票、医保患者的自费垫付费用按医保重新结算或者进行退费。 |
|  |  |  | 账户管理 | 要求支持对患者账户明细的查询，并可查看相应的交易明细，要求预交金查询默认显示当日的预交金缴、退费信息。 |
|  |  | 住院收费系统 | 押金收据管理 | 要求支持押金收据购入、发放、转交。 |
|  |  |  | 住院发票管理 | 要求支持发票购入、发放、转交。支持床旁结算与出院一站式结算，支持住院预交金在线充值与退款。支持一键门转住。 |
|  |  |  | 收押金 | 要求可以按照各种支付方式收取押金，如现金，支票，汇票等。可查询缴费退款明细并支持收据重打与重制。 |
|  |  |  | 退押金 | 要求支持在押金没有结算的情况下，可以给病人退押金，并打印押金收据；要求支持作废重复打印押金收据：要求支持在押金收据打印异常的情况下，可以作废异常的押金收据，并重复打印新的押金收据； |
|  |  |  | 出院管理 | 要求支持出院登记；出院召回；出院查询。 |
|  |  |  | 住院担保 | 要求支持为特殊患者、绿色通道患者进行住院费用担保。 |
|  |  |  | 中途结算 | 要求支持可以按某段时间或某些医嘱等规则拆分出一个账单进行结算。支持医保病人结算。中途结算支持跨年报销等分批次结算并追溯每笔扣费，挂账结算用于处理无法缴费的对账场景；支持住院发票查询、重打与重制。 |
|  |  |  | “欠费 / 结存” 结算 | 年终由于涉及到结算本年度的账，要求支持后续产生的费用算入下一年。要求支持可以选择 “欠费 / 结存” 的支付方式来结算。 |
|  |  |  | 欠费患者转出与补交 | 要求支持对以 “欠费 / 结存” 结算的费用，等后面患者来办理财务结算时，再 “补交 / 退回” 差额。 |
|  |  |  | 住院费用核查 | 要求支持对费用有问题的医嘱或不合规的收费进行把控、调整、费用补查，减少因费用问题引起的不必要的医患矛盾。 |
|  |  |  | 取消中途结算 | 要求支持针对做中途结算拆分出来的账单，提供撤销功能，即合并账单。 |
|  |  |  | 出院结算 | 要求支持核对病人帐单费用总额，自付金额和押金总额无误后，办理病人出院，可以对病人多退或少补选择一种或多种支付方式进行结算，打印出院发票，并做财务结算，并打印费用明细单给病人。支持医保病人结算。 |
|  |  |  | 取消结算 | 要求支持如果病人出院结算后发现费用有错误，收款员可以取消病人出院结算，取消结算后，押金回到未结算的状态，然后医生对错误的医嘱调整后，收费员进行帐单，重新计算病人的费用总额，自付费用等，收费员确认费用无误后，重新办理病人出院结算，重新打印发票并打印费用明细单给病人。 |
|  |  |  | 打印押金催款单 | 打印押金催款单：要求支持可以查询某个病区的欠费病人，同时显示欠费病人的费用总额，押金总额和欠费金额，要求支持可以录入需补交的押金，然后打印押金催款单给病人进行催款。要求支持办理住院登记后可以打印住院就诊卡给病人。 |
|  |  |  | 打印病人费用明细单 | 要求支持可以查询并打印某个账单的医嘱费用明细，各分类的医嘱费用总额。 |
|  |  |  | 打印病人每日费用明细单 | 要求支持可以查询并打印某个病区病人的费用明细单，可以单独查询并打印某个病人的费用明细单。 |
| 15 | 临床检验系统 | 检验信息系统 | 集中接收 | 要求支持标本到达检验科标本集中接收窗口使用。要求包含如下功能：接收护士站采集的标本（未采集的标本也可直接接收）；拒收不符合检验要求的标本；运送单标本接收；打印护士回执单；按条件查询已申请的医嘱信息；置打印标识；清空列表；标本无采集信息提示，可控制是否接收；标本条码有拒收记录，提示是否继续接收；接收判断标本临床状态，已经执行、已经停止、已经撤销、已经作废的标本不可接收；接收权限控制，提示标本非本处接收，请送到指定科室接收；门急诊欠费提示不可接收；住院患者出院提示，控制是否接收；标本超TAT时间提示等 |
|  |  |  | 标本拒收 | 要求支持标本到达检验科标本集中接收窗口使用。要求包含如下功能：接收护士站采集的标本（未采集的标本也可直接接收）；拒收不符合检验要求的标本；运送单标本接收；打印护士回执单；按条件查询已申请的医嘱信息；置打印标识；清空列表；标本无采集信息提示，可控制是否接收；标本条码有拒收记录，提示是否继续接收；接收判断标本临床状态，已经执行、已经停止、已经撤销、已经作废的标本不可接收；接收权限控制，提示标本非本处接收，请送到指定科室接收；门急诊欠费提示不可接收；住院患者出院提示，控制是否接收；标本超TAT时间提示等 |
|  |  |  | 标本核收 | 要求支持标本处理后，进入核收排样操作，即按工作小组或医嘱组核收检验标本。要求支持标本可按照医嘱组核收并自动分流水号段；要求可按照标本类型，患者类型核收自动分流水号段；可自动分配工作小组；要求核收页面显示流水号可用号段及核收医嘱信息；核收错误提示具体核收位置信息。 |
|  |  |  | 标本登记 | 要求手工登记可以根据病案号获取患者信息，展示工作小组下所有医嘱方便勾选，附加条码及记录单打印勾选。对登记错误的患者信息可批量修改流水号。 |
|  |  |  | 报告处理 | 报告处理页面是检验科技师工作者最常用页面，要求支持可完成标本结果处理到报告审核的操作。在报告结果审核之前，要求支持技师可通过质控提示判断当天仪器结果准确性，也可比对历次结果及图片结果判断结果准确性；要求通过标本操作日志可查询报告手工修改记录；通过右键功能菜单，可进行复查操作，转移标本工作小组，转移标本处理日期，批量增删项目及单独增加项目，拆分报告，标本复制等功能 |
|  |  |  | 危急值闭环管理 | 要求支持危急值上报：当报告存在危急值结果时，弹出危急值报告处理界面，要求危急值报告处理至少提供四种方式:网络上报、电话上报、网络+电话上报、无需上报。网络上报要求支持选择后会发送危急值报告给临床医生；电话上报要求支持电话通知的方式通知相关人员并做记录，系统上不发送危急值消息到临床；网络+电话上报：要求支持电话通知的方式通知相关人员并做记录，并会发送危急值报告给临床医生；无需上报：不作为危急值进行发送。 |
|  |  |  | 报告查询 | 要求支持报告查询页面方便检验科报告窗口查询患者报告及打印，可通过登记号，病案号，检验号，卡号，流水号，患者姓名精确查找出患者所有状态下的报告，包含登记，初审，复查，取消，审核，打印，未打印。要求高级查询提供更详细的查询条件。取消自助功能还可重置自助状态，重置后在自助机上可二次打印报告。 |
|  |  |  | 明细查询 | 要求支持接收明细查询：查询条件有时间条件，病人类型，申请科室，工作组，接收用户，运送用户，医嘱及标本类型。要求支持查询内容打印和导出，导出可以选择导出保存为excel文件。 |
|  |  |  | 统计汇总 | 工作量综合统计：要求根据时间类型、日期范围、工作组，病人类型等查询条件统计工作量，查询条件可以根据选择内容定义表格列头，组合出不同形式的表单。 |
|  |  |  | TAT统计 | 有效展示科室工作集中度，工作强度，各阶段工作合格率。 |
|  |  |  | 实验室质量指标 | 要求提供实验室质量指标汇总功能，要求可概览医嘱专业组中位数（含检验前周转时间，实验室内周转中位数），项目组中位数，危急值通报率，标本可接受性，血培养污染率 |
|  |  |  | 质量控制 | 要求提供L-J图，要求支持选择日期范围、检测项目，分别查看各类浓度下的质控趋势。L-J方便查看单浓度趋势图，越接近靶值浮动，仪器质量越稳定。具备十八项质控指标的直观统计、室内/室间质控管理、试剂二级库精细化管理（出入库与工作量关联）。 |
|  |  |  | 基础数据信息维护 | 要求支持采集容器维护、支持标本类型维护、支持检测项目维护、支持医嘱维护。支持结果自动审核规则与复检规则配置。 |
|  |  |  | 系统权限管理 | 要求支持用户维护、支持安全组菜单、支持工作组默认设置、支持工作小组默认设置 |
| 16 |  | 微生物信息管理系统 | 标本接收 | 要求微生物检验包括送检标本的接收、标本核收、结果处理、报告审核和报告查询打印等功能。支持微生物质谱鉴定与快速药敏结果接入 |
|  |  |  | 微生物标本核收 | 要求可根据送达标本的条码号在系统中找到标本，填写拒收类型和拒收原因做标本拒收操作，把标本返回给申请科室或病区 |
|  |  |  | 微生物报告处理 | 要求包括保存报告、初审报告、审核报告和报告查询打印等功能。 |
|  |  |  | 手工计费 | 要求支持对于手工填写的报告，可以把报告信息在手工登记界面上在指定工作小组、标本日期和流水号上录入完成后保存到标本列表。 |
|  |  |  | 微生物预报告 | 微生物预报告有些报告提前出做出药敏结果需要提前发送到医生端，可以使用预报告做提前展示，当这个报告结果全部做出结果，报最终报告，预报告在医生端消失。 |
|  |  |  | 批量阴性 | 除血培养自动上传阴性结果外，一般细菌培养及痰培养，真菌培养菌需要手工录入阴性结果，鉴定流程中“类别”为“项目”的选项录入后结果会上传到检验报告结果中，具体流程要求：1.扫培养基上的条码2.录入相应的阴性结果（如：痰培养需录入未生长致病菌） |
|  |  |  | 细菌鉴定过程记录 | 阳性结果根据细菌种类录入细菌1，细菌2，以此类推，以此类推。尿培养，导管标本需录入细菌计数结果。 |
|  |  |  | 鉴定过程记录标签打印 | 可以打印出记录单方便用户查看具体录入内容以及操作步骤等。 |
|  |  |  | 菌株存储 | 要求支持把检验报告中的有价值的菌株存放到存储架子上，便于管理菌株的具体位置和菌株信息。 |
|  |  |  | WhoNet接口 | 提供药敏结果查询导出功能，查询支持通过日期范围查询系统中所有报告的细菌及其药敏结果，并按照WhoNet要求输出到DBF文件 |
|  |  |  | 发送危急值报告 | 要求支持把系统中符合危急值报告的结果审核并通过消息评估费推送给临床医生。 |
|  |  |  | 微生物统计报表 | 分离率统计、分布率统计、耐药率统计、阳性率统计 |
| 17 |  | 试剂管理系统 | 试剂采购 | 要求支持试剂由实验室统一采购，由各试剂小组提出自己的采购计划，解决采购组不了解各试剂小组当前需要的试剂种类和数量问题。 |
|  |  |  | 试剂入库 | 要求提供规则扫码入库功能，试剂采购入库前已经贴好试剂条码，并且入库的所有试剂都具有相同的规则性，它们由相对固定的前缀+序号组成，针对这种情况，要求支持入库时不需扫每一个条码，只需要扫其中一个条码，并录入生成其他条码所需的规则信息。 |
|  |  |  | 试剂出库 | 要求提供试剂出库功能，要求支持无特殊要求的试剂出库，都可以采用试剂出库方式，也可以实现非试剂（耗材等）的出库。 |
|  |  |  | 试剂使用 | 要求提供普通试剂开封功能，要求支持普通试剂若没有进行过开封，则选择开封，打印开封标签；若已经开封且未使用完成的，要求支持可选择二次开封使用剩余部分；若当前试剂开封且使用完成，要求支持可点击耗尽。系统记录各环节操作人及时间。 |
|  |  |  | 库存管理 | 要求提供库存盘点功能，要求支持库存盘点界面默认加载本试剂小组所有系统库存大于零的试剂，要求可以根据条件筛选之后确定盘库试剂列表，盘库列表可以导出；扫入实际库存条码，要求支持系统自动计算盘库数量；若无差异库存仅生成盘库记录，若有差异库存的除盘库记录外还会盘库单。试剂消耗数据须自动归集至成本核算与科室支出 |
|  |  |  | 统计查询 | 要求提供各环节产生的数据统计、记录、或所需凭证，方便导出或打印，及报表的制作。 |
|  |  |  | 系统维护 | 基础信息在初次导入之后，后期变化需要维护人员在前台界面维护保存。要求该模块除实现新增数据基本功能之外，还尽可能做到批量化、简明化；要求提供系统参数配置功能，可根据实验室流程设置参数，灵活改变业务流程 |
| 18 |  | 实验室质量管理系统 | 人员管理 | 要求提供人员基本信息登记功用，在人员管理页面，可以录入人员基本信息，上传人员照片及电子签名，录入合同相关信息并上传附件，记录学历及其它信息，完善人员档案；人员列表默认加载搜索时间段内登陆工作组在职人员 |
|  |  |  | 设备管理 | 要求提供基本信息登记功能，要求支持设备登记维护设备的基本信息，也可以根据模板导入数据简化操作；该功能有两个页面可实现，其中一个显示所有设备，另一个可根据登陆工作组过滤数据，仅能操作当前工作组数据。 |
|  |  |  | ISO15189 要素覆盖 | 增加室内质控失控处理与纠正措施、室间质评、质控指标看板、不符合项与改进闭环、生物安全管理，满足ISO15189与三级评审要求 |
|  |  |  | 文件管理 | 要求提供目录管理功能，要求支持在文件管理页面左侧列表中，显示文件存放目录结构。要求可根据管理需要，选择新建、删除、修改文件夹。新建文件夹时，除文件夹基本信息外，要求可以维护文件夹的查看、修改、删除权限，及文件夹可上传的文件类型。 |
|  |  |  | 湿度管理 | 要求提供温湿度监测资源登记功能，实现需要做温湿度监测资源（如：冰箱，房间等）管理。 |
| 19 | 手术麻醉管理系统 | 手术麻醉管理系统 | 手术资质管理 | 要求支持给手术医生分别授权手术，在手术申请时为手术指定有资质的主刀医生。 |
|  |  |  | 手术申请提交 | 要求支持手术申请提交后，科室主任审核后正式发送到手术室。 |
|  |  |  | 手术申请审核 | 要求支持手术申请提交后，科室主任审核后正式发送到手术室。 |
|  |  |  | 分级授权电子核查 | 手术分级目录与医师手术权限库联动，越级手术自动拦截；手术安全核查表电子化并留痕。 |
|  |  |  | 手术安排 | 要求支持手术室接收病房手术申请单。进行手术安排。 |
|  |  |  | 麻醉安排 | 要求支持麻醉科安排麻醉师、进修和实习麻醉师，确定麻醉方法。麻醉时长自动计费、药品耗材使用与收费闭环管理。 |
|  |  |  | 麻醉术前访视 | 要求支持查阅病人的基本信息，与HIS集成后的电子病历查询功能（病史、以往手术中麻醉用药及麻醉方式、以往检验及医学影像资料、医嘱信息等）。提取最近的检验、检查结果。 |
|  |  |  | 自动采集监护信息 | 要求支持自动采集监护仪、麻醉机设备中病人术中血压、心率、血氧、体温、脉搏、呼吸频率、吸呼比、潮气量等生命体征参数。 |
|  |  |  | 麻醉记录 | 要求支持能调出供麻醉医师参考的常用药物、事件等数据。 |
|  |  |  | 麻醉术后恢复（PACU） | 要求支持术后麻醉恢复的用药、体征趋势记录等功能，记录患者术后麻醉恢复期间所有相关操作和麻醉数据。 |
|  |  |  | 手术器械清点 | 要求支持提取消毒供应系统接口，扫描消毒包读取消毒包信息。 要求支持关联消毒供应包，对手术器械、耗材等物品在术前、台上、关前、术后进行清点。 |
|  |  |  | 术后登记 | 要求支持手术结束后完成对手术名称、手术状态、手术间、手术人员等手术信息的审核、修改等，确保术后的信息准确可靠。 |
|  |  |  | 病人转运记录 | 要求支持记录在手术室与相关科室进行手术病人转运申请、接收、交接的内容，支持查询。 |
|  |  |  | 麻精药品登记 | 要求支持对术中使用的麻醉药品、精神药品批号、使用情况、操作人进行登记。 |
|  |  |  | 麻醉术后访视 | 要求支持麻醉医生术后去病房访视病人，记录病人术后麻醉情况和术后镇痛记录。支持pad操作。 |
|  |  |  | 手术申请信息提取 | 要求支持手术申请自动提取血型、传染病检验结果。 |
|  |  |  | 手术安全核查 | 要求支持能够在麻醉实施前、手术开始前和手术结束后对手术相关信息进行手术医生、护士、麻醉医生三方确认。 |
|  |  |  | 手术风险评估 | 要求支持根据手术切口级别、麻醉ASA分级和手术时间确定手术院内感染级别。 |
|  |  |  | 统计分析 | 要求支持手术台数统计，病人数统计，术者人数统计、手术规模统计。输出手术预报、手术日报、手术月报。 |
|  |  |  | 系统设置 | 要求支持手术科室维护、手术室、手术间信息维护；手术名称、手术分级、麻醉方式、切口类型、麻醉效果、气管插管、ASA分级维护；手术麻醉显示大类、手术麻醉显示分类、手术麻醉常用医嘱、手术麻醉设备维护；设备采集参数、麻醉图标设置；手术清点项维护、手术麻醉打印列维护等。 |
|  |  |  | 其它模块 | 要求支持包括补录费用、CA签名、麻醉文书浏览等功能。 |
| 20 | 输血管理系统 | 临床用血管理系统 | 备血申请 | 填写输血知情同意书、普通备血申请、自备血备血申请、支持按医生级别控制备血血量、自动获取血型和检验项目最近结果信息、支持条形码管理、提供输血治疗同意书等文档打印、支持历次备血申请单查询和打印、提供备血申请提示、支持备血申请两级审核签字、 超量备血审批 |
|  |  |  | 取血单 | 配血完成提示、 取血前评估 |
|  |  |  | 临床用血 | 接收血袋、 血液输注、输血巡视 |
|  |  |  | 输血不良反应 | 输血不良反应相关信息记录 |
|  |  |  | 输血记录及输血后评价 | 临床输血后评价、 输血记录 |
| 21 |  | 输血科信息管理系统 | 输血科接收备血申请单 | 提供接收、取消接收、拒收、评估、标本接收等相关流程管理功能。 |
|  |  |  | 输血检验 | 输血检验包括送检标本的接收、标本核收、结果处理、报告审核和报告查询打印等功能。 |
|  |  |  | 血液管理 | 血液管理包括血液预订、入库、退回血站、报废出库、血袋拆分、低库存量预警和效期预警等等功能。 |
|  |  |  | 配血管理 | 配血管理包括创建配血计划、配血审核、疑难配血、通知取血等功能。 |
|  |  |  | 发血管理 | 发血管理包括血液核对、血液发血出库、直接发血出库等功能。 |
|  |  |  | 血袋回收 | 血液输注完成后，血袋需要及时送回输血科，输血科通过扫入血袋编编号条码和血制品条码记录血袋回收时间和回收人。实现输血全过程闭环管理，包括过程监控节点与血袋回收，并解决病程记录漏写问题。 |
|  |  |  | 统计分析报表 | 统计分析报表分为科室工作量、血液库存、科室收入、用血分析等各种类型的统计分析报表。支持输血前适应证评估（Hb/PLT等指标自动带出并判定）、自体输血管理、用血评价与上报统计。 |
| 22 | 抗菌药物管理系统 | 抗菌药物管理系统 | 抗菌药物权限管理 | 要求实现不同的就诊类型，医生对各级别抗菌药物的权限管理，系统中权限分为级别权限和医生权限，只需维护级别权限，医生权限默认继承于级别权限，医生权限优先于级别权限。在员工字典中支持为不同员工分配不同级别的抗菌药物权限。 |
|  |  |  | 抗菌药物流程配置 | 要求支持针对某种级别的抗菌药物医生无权限时，如何去向上级部门申请的流程管理。现在系统流程类型分为非特抗药申请流程、特抗药无审核权限申请流程、特抗药有审核权限申请流程三种流程。支持的审核节点有科室预审、会诊、科室审核、和最终审核。 |
|  |  |  | 抗菌药物功能配置 | 要求实现对抗菌药物各功能进行配置化管理。包括系统开关、常用功能、扩展功能、会诊设置、使用目的管控、碳青霉烯类及替加环素管控等，为整个的抗菌药物维护提供便利。 |
|  |  |  | 抗菌药物联合用药管理 | 要求支持对抗菌药物联合用药进行管理。支持当患者发生联合用药时，需要填写相关的联合用药原因，并且当患者的联次发生变更时，需要填写变更原因。 |
| 23 | 药品管理系统 | 药库管理系统 | 药品信息维护 | 要求支持维护药品的基础字典信息，用于临床开药品医嘱、护士执行医嘱、药房发药、药品医嘱收费、医保报销等药品基础数据维护。支持药品字典统一管理，维护新增与修改药品信息，实现药品名称规范统一；提供药品对照、货柜维护、出入库类别、供应商字典及特殊药品使用限制（费别、科室、职称、病种）等配置，并支持包药机标记、结余标志、皮试流程与打印剂型等字段维护。支持药品追溯码出入库扫码与追溯上报，全流程管控，符合市场监管要求。 |
|  |  |  | 调价 | 要求支持因政策原因或者采购价格变化等原因对药品进行价格的调整管理，可以由审核人审核调价信息，可以按约定生效日期自动生效。 |
|  |  |  | 入库 | 要求支持以批次管理为模式，对药品的入库（可以实现扫码入库）管理，入库时记录入库采购的供应企业、发票信息、药品品种、数量、批号有效期等信息，入库时生成系统的药品批次和库存。支持药品采购、退药等入库操作，按登记、审核、入账流程形成入库闭环；支持采购入库、退药入库、盘盈入库、赠送入库、调拨入库等多类型单据，审核后打印入库单核对确认，并记录完整闭环信息以便追溯。 |
|  |  |  | 出库 | 要求支持根据药房或者临床科室的请领单信息，进行药品的出库管理。出库是按照药品批次进行减库存，也可以由药库手工建出库单，审核人员审核出库后完成药库的出库，接收科室验货后进行转移入库审核。支持科室申请、药库登记、审核、接收入账的药品出库闭环管理；出库单可由科室申请转单、手动开单或入库单转单生成，支持领用、报损、退货等类型，审核入账后由收货科室核对接收入账，并记录完整闭环信息以便追溯。 |
|  |  |  | 报损 | 要求支持因药品过期、破损等原因需要进行统一报损，由药库人员按照药品品种、报损数量、报损批次进行报损管理，报损后减药品库存。 |
|  |  |  | 盘点 | 要求支持在月底或者季度末、年末，药库进行药品的盘点，比对药品的系统账面数和实物数量，按实物数量调整药品的库存到账面，生成盘点的盈亏损益报表。支持药库定期或临时盘点，核对实际数量与库存记录并更新；提供盘点单生成、多人盘点录入、盘点中不停业、数量快速录入与复核、盘点冲正及回退，并支持盘点查询与事件管理；支持对出入库单据结存，查看进出仓、结存汇总与盈亏明细。 |
|  |  |  | 多库房管理 | 要求支持设置多个药品库房，自定义药品在库房之间的流向，可自定义药库、药房等各级包装单位及其换算关系。 |
|  |  |  | 有效期管理 | 要求支持提供药品的有效期管理、可统计过期药品或即将过期药品的明细，并有库存量提示功能。 |
|  |  |  | 呆滞管理 | 要求支持对长时间不用的药品定义为呆滞药品，统计出呆滞药品后可以进行退货处理。 |
|  |  |  | 动销管理 | 要求可以查询出一段时间内在用的品种，可查询出相应的用量，进而判断药品库存的活性，是否需要备货采购等。 |
|  |  |  | 入库统计 | 要求支持按日期段、按供应商、按药品各种分类、按药品品种等汇总药品的采购入库和退药等情况，可用于财务报表的统计和医院领导需要查看的报表等等。 |
|  |  |  | 出库统计 | 要求支持按日期段、按接收科室、按药品各种分类、按药品品种等汇总药品的出库情况，满足医院领导常用的查看报表、财务上报的报表等。 |
| 24 |  | 住院中心药房系统 | 配药 | 要求支持配药人员拿到发药单后，按货位顺序逐个进行药品的配药，配药过程要核对药品的名称、批次等信息，要求可在系统中完成配药确认，记录配药人员工作量。实现住院药品发药与退药流程管理，支持与自动发药机、合理用药系统对接，保障用药安全并实现药品可追溯，包括住院药房摆药、住院退药管理等功能。支持与住院包药机、智能药柜、麻精药品智能柜对接 |
|  |  |  | 发药 | 要求支持操作人员按日期检索出待发药的病区和需发药的药品类别，选择病区和发药类别后检索对应的待发药医嘱，要求支持可以全部或部分选择发药并打印发药单，发药时按有效期规则减当前药品批次库存。 |
|  |  |  | 退药申请 | 要求支持病区护士根据医生要求的医嘱停止情况及患者情况，对需要退药的药品医嘱进行退药申请，退药申请后再由药房人员进行退药。 |
|  |  |  | 退药 | 要求支持住院药房根据病区建的退药申请单，在核对护士的退药实物后进行退药操作，退药时要核对药品的名称和批次、数量等信息，退药完成后系统中增加药房的库存。要求支持退药也可以在发药时根据病区发药品种自动冲抵退药。支持查询历史退药记录，可按退药日期、科室检索退药历史及明细信息。 |
|  |  |  | 发药查询 | 要求支持可以按病区、发药类别、药品名称、患者登记号等查询出药房在一段时间内的发药信息。 |
|  |  |  | 退药查询 | 要求支持对一段时间内的退药信息进行查询，可以按照退药单据查询，也可以统计出所退药品的汇总。 |
|  |  |  | 综合查询 | 输入查询条件后，要求支持查询当前的未发药品或已发药品信息，可以按药品汇总数量，选择药品可以查看药品的发药医嘱明细。 |
|  |  |  | 药房工作量 | 要求支持统计整个药房的发药和配药人员的工作量。 |
|  |  |  | 发药统计 | 要求支持查询出药房在一段时间的药品消耗情况，可以查询全院药品发退药数量汇总，也可以查询某个病区药品发退药品种及数量。 |
|  |  |  | 月报 | 要求支持按财务要求生成每个月的月报，月报生成时间可以根据实际业务需要，随时可以生成，对有问题的月报也可以重新生成。 |
| 25 | 生殖管理系统 | 生殖管理系统 | 档案管理 | 建立档案：读取或录入患者基本信息、身份信息为患者建立档案；电子知情同意书、伦理审查等文书可实现发送至患者手机端实现CA签名。伦理审查与电子知情同意书手机端签署。 |
|  |  |  | 临床管理系统 | 包括：患者病历、患者病历、助孕与用药方案、妊娠风险评估等功能。 |
|  |  |  | 实验室管理系统 | 包括：实验室日程管理、捡卵记录、卵子冷冻。与门诊、检验、检查系统数据互通互认（冷冻续费与门诊医生收费系统打通）。 |
|  |  |  | 数据共享 | 排卵监测血值自动获取、术后B超报告读取，电子病历资源区集成医嘱、检查、检验等信息，门诊病历的数据对接。 |
|  |  |  | 周期总表 | 患者在生殖中心治疗的所有周期，可以汇总到周期总表上，对每个周期的重点信息进行取值和汇总。列表上标注手术日期，计算Gn信息，总结实验室的数据，展示每个周期的周期结局、妊娠结局信息，并且把复苏周期关联新鲜周期的信息展现出来。 |
|  |  |  | 智能工作计划 | 系统结合各个业务模块的数据，自动生成实验室的工作计划清单，实验室人员可以根据工作清单内容逐项工作。除了工作计划清单，还包含取卵计划、移植计划、复苏计划、IUI计划等单独工作清单。治疗节点风险预警与线上通知 |
|  |  |  | 随访管理系统 | 自动生成随访计划，阶段化随访，记录随访内容，自动获取血值、超声信息。 |
|  |  |  | 数据安全 | 系统提供完备的系统安全体系，对患者数据进行隐私保护、数字签名、数据操作留痕、审计日志记录等。 |
|  |  |  | 冷冻收续费系统 | 包括：续费通知、冷冻收费、冷冻保存费。支持小程序或公众号直接缴费。 |
|  |  |  | 查询统计系统 | 自定义查询录入系统数据，可导出查询数据。支持国家人类辅助生殖技术管理信息系统数据上报字段与接口。 |
|  |  |  | 系统维护管理 | 系统字典管理、权限管理。 |
|  |  |  | 日志管理 | 记录管理系统操作、浏览痕迹。 |
| 26 | 临床药师服务平台 | 临床药师服务平台 | 用药咨询 | 要求支持借助药品知识库，患者就诊相关信息等，对医护人员进行在线咨询、对病人现场咨询、对咨询问题进行归类管理等。 |
|  |  |  | 用药教育 | 要求支持对新入院患者、在院患者、出院患者进行用药的教育，提供在院期间药品的用法用量、注意事项、保管方法、药品相关作用、漏服等进行指导教育；提供出院带药告知书，进行出院用药指导。 |
|  |  |  | 药师查房 | 要求支持对新入院患者、住院期间患者、出院患者进行药学查房的管理；对患者住院期间的依从性、用药疗效、不良反应等进行管理，对特殊人群进行个性化管理。 |
|  |  |  | 信息浏览 | 包括病历病史信息、疾病诊断信息、医嘱信息、用药信息、过敏信息、检查检验信息等信息浏览。 |
|  |  |  | 药学会诊 | 要求支持对临床医生向药师发起的会诊申请进行查看和管理。 |
|  |  |  | 药学监护 | 要求支持在院病人的药学监护管理，药师可以自定义监护级别、范围，对病人的生命体征、检查检验结果、药品医嘱、病情归转情况进行登记管理。 |
|  |  |  | 个体化药学 | 要求支持对 TDM 和个体化基因检测进行分别管理、连接检验设备、自动读取检测结果、根据结果给出个体化用药建议。 |
|  |  |  | 电子药历 | 要求支持对重点患者进行药历的书写，可以引用电子病历的相关信息，可以引用检查、检验、医嘱、诊断等信息，提高录入效率。支持药学门诊挂号与药历归档。 |
| 27 | 制剂管理系统 | 制剂管理系统 | 制剂计划 | 要求支持制定制剂的生产计划，要求包括制剂品种，制剂数量，制剂计划日期等信息。 |
|  |  |  | 原料请领 | 要求支持根据制剂计划进行原料的请领。 |
|  |  |  | 按生产指令制单 | 要求支持根据计划生产制剂、计划生产数量、单位和批号等信息下达本次生产指令。 |
|  |  |  | 生产指令审核 | 要求支持审核已完成的生产指令单。 |
|  |  |  | 制剂工序执行 | 要求支持按该制剂所在生产线定制的生产工序流程执行，记录执行人、复核人和该工序所使用的设备。支持对临方炮制全过程信息化管理和监测，包括临方炮制的留样信息记录、临方炮制的检验结果录入。 |
|  |  |  | 制剂生产 | 要求支持执行完所有工序后录入实际生产制剂的数量、批号、有效期和价格等信息。支持制剂工艺流程管理、制剂生产管理、生产批记录管理、制剂检验管理、制剂留样管理。 |
|  |  |  | 成品抽检 | 要求支持已经生产完成的制剂抽取样品进行合格性检验。支持院外制剂调剂生产追溯信息、成品检验，并记录检验结果。 |
|  |  |  | 成品检验 | 要求支持根据检验项目配置，填写本次检验结果。 |
|  |  |  | 成品出库 | 对于已经生产完成且检验结果为合格的指令单，按可用数量进行出库。支持中药材原辅料、包装材料、中药饮片、制剂成品的仓储管理。支持生产批记录电子签名、留样台账与稳定性考察记录；支持制剂成本核算。 |
|  |  |  | 指令状态查询 | 要求支持查询制剂生产指令单的状态。 |
|  |  |  | 制剂业务统计 | 要求支持统计制剂的生产情况、人员工作量、成本核算等。 |
| 28 | 移动药房管理系统 | 移动门诊药房管理系统 | 配药 | 按患者交费或报到的时间顺序分配处方，可配置每次分配的处方数量。同一患者处方可一次性获取。在未调配处方前可以退出调配，释放处方，其他配药人员可再次获取到。可以多张处方按药品汇总进行配药，可以查看每个药品对应的的医嘱明细。可以查看处方及处方明细。 |
|  |  |  | 发药 | 可以扫描处方条码或患者就诊条码查找已配处方，并进行发药。 |
|  |  |  | 盘点 | 可选择按品种或按批次进行盘点，可以在盘点过程中快速检索药品。可以按大包装和小包装单位组合录入数量，可以查看药品的所有实盘录入明细。可以实现药品多货位分别盘点分别录入，可在不停业务情况下随时盘点并录入。 |
|  |  |  | 库存查询 | 可按药品查询当前药房的库存情况。 |
|  |  |  | 处方查询 | 可按处方状态（新处方，调配中，已完成）查询处方列表，及查看每张处方明细。 |
|  |  |  | 工作量查询 | 可查询个人配药处方量，可查询贵重药处方，可查询个人未完成、已完成处方，可以查看处方明细，可补打药品用药说明或标签。 |
| 29 |  | 移动中草药房管理系统 | 配药 | 可以配药前审核处方，进行通过或拒绝。可按收费时间分配处方，可根据个人习惯选择列表模式或单项模式进行配药，可选择单击或滑动操作完成确认配药。可支持贵重药与普通药一起配或分开调配。可以在调配过程中临时退出调配，重新进来继续调配。在配药时减药房药品库存。 |
|  |  |  | 处方核对 | 可以调配后打印处方清单或二维码，按照清单或在移动端扫码，进行处方药品逐一核对。 |
|  |  |  | 发药 | 可支持门诊处方和住院处方发药。可以通过扫描处方二维码或者登记号条码对配药完成的处方进行发药。 |
|  |  |  | 处方查询 | 可根据时间、处方类别、处方调配状态（新处方、调配中、已完成）检索处方，可以查看处方明细，及配发药信息。 |
|  |  |  | 工作量查询 | 可查询个人配药处方量，可按门诊、住院分别查询，可查询贵重药处方，可查询个人未完成、已完成处方，可以查看处方明细，可补打处方签。 |
|  |  |  | 上药 | 在配药过程中在发放药品缺少时可以一键呼叫上药，上药人员可随时接收消息，及时按药品品种按货位进行上药。 |
|  |  |  | 物流交接 | 对需批量发送到病区，或者需要送到煎药中心的处方可以进行装箱操作，可以扫码进行物流交接。 |
|  |  |  | 个性配置 | 可以个性配置配药模式，列表模式和单项模式。点击模式时，可配置滑动或点击获取下一味药。可配置个人获取的处方类型，按类型获取处方。可定义配药的药品路线。 |
|  |  |  | 支持处方定位提示 | 定位产品绑定处方，在发药时快速找到处方。根据读取的患者就诊卡提示处方所在位置，声音提醒、震动、闪灯多方式提示。 |
| 30 |  | 移动住院药房管理系统 | 备药发药 | 支持查看各个病区的医嘱请领单数量，可选择发药类别备药，可按备药人员配置备药的病区，支持根据病区确认完成请领标志开始备药，支持根据请领单或者发药单备药。备药时按事先定义的路线排序，支持在备药过程中切换路线，支持按药品汇总进行备药，可查看每个药品的医嘱明细，支持扫码确认备药也可点击确认备药，支持实时查看每个药品的图片和特殊标志，支持备药过程中拒绝备药，备药过程中可以实时减库存下架。 |
|  |  |  | 装箱核对 | 支持对完成的备药信息进行核对，核对实物与系统的一致性，核对过程中对医嘱撤销或停止的数量进行实时判断并提醒，并可以选择医嘱取消备药，并将库存加回。可以核对完成后按箱数生成装箱贴。 |
|  |  |  | 物流交接 | 通过扫码药箱、物流人员工牌、发药人员工牌进行药房交接。可在病区扫描病区护士工牌条码进行交接。 |
|  |  |  | 盘点 | 支持选择按品种或按批次进行盘点，可以在盘点过程中快速检索药品。可以按大包装和小包装单位组合录入数量，可以查看药品的所有实盘录入明细。可以实现药品多货位分别盘点分别录入，可在不停业务情况下随时盘点并录入。 |
|  |  |  | 药品信息维护 | 支持扫描货位码或唯一确定药品的编码查询药品，可以维护多个编码，可以拍照上传药品图片。 |
|  |  |  | 查询 | 支持根据日期范围、药品名称或状态条件进行医嘱请领单、备药单、和物流箱的查询。 |
| 31 | 体检管理系统 | 体检管理系统 | 网上预约 | 网上预约借助互联网技术平台，为体检机构提供广泛的体检预约途径。网上预约要求涵盖微信、支付宝、APP、官网等各种在线预约渠道，可为体检机构开发互联网新客户，提升客户体验及满意度，广泛宣传体检机构，提升品牌价值，基于存量业务提供在线增值服务。包含在线调查问卷、预约号源排期、个人预约（1+X 模式）、团体预约（公费加项、自费加项、显示改期）、在线缴费子功能。 |
|  |  |  | 在线调查问卷 | 要求支持基于系统健康评估模块维护的问卷内容，在线对用户进行预约前的基本信息（如病史、生活习惯等）筛查。通过科学的问卷评估模型可初步掌握用户身体状况，对用户可能存在的潜在疾病进行评估，为用户自主在线选择项目提科学的依据，进而提升用户体检质量，助于体检机构进行精准筛查。 |
|  |  |  | 预约号源排期 | 要求支持根据体检机构容纳量，可对网上预约限额进行管理。号源维护基于 VIP 等级（套餐类型）、性别、预约类型（个人或团体）、日期、科室五个维度划分，可通过限额模板批量生成限额信息；支持每日按时段预约；特殊团体可维护为主场团体，配置专属私有号源。 |
|  |  |  | 个人预约（1+X 模式） | 要求支持个人预约，采用 1 个基础体检套餐 + 自主自选体检项目模式；可在线查询、取消预约记录。 |
|  |  |  | 在线缴费 | 要求支持个人预约、团体自费加项完成后系统自动登记，线上完成缴费；客户到院后可自助机打印导诊单，按分诊信息完成检查，减少排队、节约医护人力。 |
|  |  |  | 体检前台预约 | 要求支持前台办理个人体检、单位团体体检、预约记录查询、体检单据打印。细分预约管理、个人基本信息维护、个人预约、个人预约查询、网上预约查询、团体合同、团体基本信息维护、团体预约、团体预约查询、退费申请功能。 |
|  |  |  | 预约管理 | 要求支持配置线上、现场预约限额，预约人数达上限时系统弹窗提醒。 |
|  |  |  | 个人基本信息维护 | 支持姓名、身份证检索客户档案；无档案可新建，已有档案可修改；支持现场拍照留存客户照片。生成个人与团体健康画像。历史数据可追溯分析。 |
|  |  |  | 个人预约 | 可通过就诊卡、身份证、姓名调取已有客户信息预约，也可新建档案预约；预约可拍照存档；页面根据客户 VIP 等级、性别、婚姻自动过滤适配套餐项目，套餐支持模糊检索；预约完成按需打印导诊单、检验条码；职业病体检单独录入职业史、危害接触史等专项信息。 |
|  |  |  | 个人预约查询 | 支持登记号、姓名、团体、预约状态多条件组合查询，支持身份证读卡快速调取预约；可设置先体检后缴费、费用折扣优惠；支持打印导诊单、检验条码、病理单；可办理客户报到，对已约未报到记录改期或取消体检。 |
|  |  |  | 团体基本信息维护 | 支持团体名称、负责人检索团体档案，可新建、修改团体基础资料。 |
|  |  |  | 团体预约 | 新建团体预约单，设置体检起止日期、结算方式（团体统结 / 个人自结）、是否先检后费；人员批量导入并自动分组，支持整组批量加项、单人公费 / 自费增项。 |
|  |  |  | 团体预约查询 | 查询团体全部预约记录，自动核算总费用，支持团体整体折扣优惠；查看并导出已检 / 未检人员、团体费用清单；支持复制历史预约分组及体检项目快速新建预约。 |
|  |  |  | 检中管理 | 包含登记报到，体检者到院后，支持前台或移动端快速完成登记，开启体检流程；智能导诊，实时分析各科室排队情况，通过院内大屏和移动端为体检者动态规划最优体检路径；多学科会诊，当发现复杂健康问题时，系统自动触发多学科会诊提醒，支持多科室专家协同会诊；总检智能分配，系统根据总检医生的专业特长和工作负荷，智能分配总检任务； |
|  |  |  | 检后 | 报告发放，体检报告完成后，系统自动推送通知，体检者可通过微信随时查阅电子报告；健康随访，系统支持对体检异常者进行定期随访，跟踪健康状况；支持运营数据生成辅助科主任决策。 |
|  |  |  | 退费申请 | 统一受理体检退费业务申请。实现了体检流程的信息化，在促进体检业务的自动化、标准化、规范化、个性化等。能识别亚临床指标（个性化异常值），具备中医治未病特色，打通健康管理，与门诊预约系统互通。 |
| 32 | 治疗管理系统 | 治疗管理系统 | 治疗申请 | 要求系统支持治疗申请单独立申请，也支持医嘱录入直接录入医嘱审核申请。申请成功后，门诊患者缴费后可到相应治疗科室进行治疗，住院患者可直接前往治疗科室进行治疗。 |
|  |  |  | 治疗分配 | 要求治疗分配为可选流程，可指定需分配的治疗医师，若启用此流程，则治疗申请只有分配到指定人员才可进行治疗预约或治疗。系统实时展示可分配治疗师名下的申请单数，便于进行及时调整，平衡分配。 |
|  |  |  | 治疗预约 | 要求支持系统内治疗申请分为两种类型，一种是直接执行，另一种是治疗预约。直接执行无需预约，直接进行治疗记录的保存完成治疗即可。需要进行预约的治疗申请，由治疗师选择相应日期及治疗师的治疗排班进行预约治疗。系统支持为多个申请进行批量预约，也支持为已预约的记录取消预约，可打印预约凭证。 |
|  |  |  | 治疗 | 患者预约完成后，到指定日期后到治疗科室进行治疗，治疗师选择患者的预约记录后，可根据实际情况在系统内录入具体的治疗情况，同时也可批量录入保存治疗记录。系统支持对已治疗的治疗记录进行修改撤销，也可为相应的治疗记录上传治疗图片，可浏览治疗记录各个操作节点的时间及操作人员信息。支持治疗工作量、设备利用率统计。 |
| 33 | 康复治疗系统 | 康复治疗系统 | 系统管理 | 提供科室、角色、治疗区等权限的控制和不同业务场景下参数配置。 |
|  |  |  | 登录设置 | 提供登录界面管理操作，包括登录模式，密码、账号管理等。 |
|  |  |  | 任务中心 | 提供总览登录用户个人业务信息的集成，可便捷、快速的操作、查阅和浏览功能，包括总览患者信息、快速执行、待办任务、治疗费用等（包括HIS医嘱信息、电子病历信息）。 |
|  |  |  | 档案管理 | 提供康复患者档案管理功能。 |
|  |  |  | 医嘱比对管理 | 对患者康复临床一体化的全方位了解，包括制定治疗方案、医嘱精细化管理、医嘱治疗项目比、项目组合和治疗参数配置等。 |
|  |  |  | 康复治疗管理 | 提供覆盖治疗师日常业务管理功能，包括查询患者临床信息、工作统计、查询排班信息等。 |
|  |  |  | 康复评定管理 | 提供评定数字化管理，内置丰富的评定知识库，可根据患者历史方案快速引用生成评定方案，快速定位患者情况及治疗效果。需实现治疗团队（含家属）信息共享、实时床位与治疗状态大屏展示、治疗师注意事项提醒（如禁忌症）。 |
|  |  |  | 小组会议管理 | 支持为患者建立线上团队会议，治疗团队成员可参与会议讨论，并制定患者康复计划，参会人员可撰写针对每个病人独立的参会建议。 |
|  |  |  | 报表中心 | 为科室管理者提供全方位、多角度的数据统计支持，包括治疗师工作量、设备运营、费用管理等。 |
|  |  |  | 康复文书管理 | 提供便捷、灵活、高效书写治疗文书功能，包括生成治疗记录、治疗计划、治疗目标书写等，供便捷书写工具提高文书工作的效率。 |
|  |  |  | 治疗排班系统 | 提供康复治疗预约排班功能，支持以治疗师、设备、治疗项目以及患者等多维度进行精准预约与排班。 |
|  |  |  | 设备智能联动 | 兼容市面主流康复设备，实现软硬件数据无缝互通，设备训练数据自动同步。 |
|  |  |  | 大屏显示 | 提供排班大屏展示功能，显示患者、治疗师、设备等多维度的信息 |
| 34 | 内镜室洗消追溯系统 | 内镜室洗消追溯系统 | 清洗环节 | 工作人员将内镜置于RFID感应区域，读卡器会识别到内镜的当前状态，并自动进入到内镜的下一步清洗步骤。系统目前支持的清洗步骤包括：初洗、酶洗、次洗、消毒、末洗的手工清洗步骤及初洗、机洗的清洗机清洗步骤。 |
|  |  |  |  | 手洗过程包括初洗、酶洗、次洗、消毒、末洗。每一步清洗都可以配置是否需要倒数提醒及倒数结束是否需要人工扫描确认。 |
|  |  |  |  | 支持RFID或条码方式实现内镜身份识别与洗消环节管控，读卡器安装在清洗槽下方，操作人员无需刻意做扫描动作，在内镜放入清洗槽时采用RFID读卡器，进行扫描。 |
|  |  |  |  | 在洗消区域部署专用监控大屏，实现内镜全流转流程可视化实时管控。帮助管理人员掌握全场内镜流转节奏、及时调度产能，保障洗消流程高效合规、院感风险全程可控。 |
|  |  |  | 临床使用环节 | 内镜临床使用前，操作人员扫码完成内镜标识与操作人员身份核验登记；若识别到内镜消毒/状态异常，设备即时声光报警并弹窗报错拦截，杜绝不合格内镜投入诊疗。 |
|  |  |  |  | 使用记录先完成预录入，待系统同步患者诊疗信息后，系统自动完成内镜与就诊患者的数据绑定。 |
|  |  |  |  | 支持按使用时间、患者姓名、内镜型号、诊疗间等多维度查询，完整展示患者信息、诊疗项目、操作人员、特殊感染等全链条数据，支持批量导出归档，实现每一条内镜临床使用全程可追溯、院感风险全程可控。 |
|  |  |  | 追溯与报表分析 | 系统集成内镜全流程数据，生成综合统计分析报表。可通过镜身号精准定位指定内镜，自由筛选使用周期、清洗周期、清洗方式、科室、患者等多维度条件，一站式追溯单台内镜全量清洗消毒记录、临床诊疗使用全流程数据。 |
|  |  |  |  | 支持按使用/清洗时间灵活排序、一键过滤与批量 Excel 导出，数据清晰直观、全程可溯源，为院感质控、运营分析、合规审计提供完整的数据支撑。 |
| 35 | 临床路径管理系统 | 临床路径管理系统 | 表单导入 | 要求系统支持导入特定格式的 excel 表单，以简化制作表单过程。 |
|  |  |  | 表单维护 | 要求系统支持对表单基本信息、准入信息、阶段信息、项目信息、医嘱项目等进行增加、修改、删除操作。支持表单版本新建、发布、删除、导出操作。 |
|  |  |  | 出入径管理 | 要求系统支持两种入径方式，一是提醒入径，即在临床医生录入诊断时，自动判断是否符合入径标准，如果符合则弹出提示，选择相应路径后入径；另一种主动入径，即直接打开临床路径页签，选择路径后进入执行页面。在提醒入径时，可以选择不入径原因，做不入径申请。当路径执行过程中出现重大变异，不适合继续执行时，可以做出径操作。在出径时，需要选择出径原因类型，并填写具体原因。当表单各阶段内容都执行完后，可以进行完成操作，标志本次临床路径正常结束。 |
|  |  |  | 表单执行 | 要求支持进入临床路径后，护士可以对表单中的主要护理工作进行执行、撤销操作；医生可以对表单中的主要诊疗工作和重点医嘱进行执行、撤销操作。在每阶段执行结束后医生、护士将分别做签名操作，表示本阶段工作已经完成，并自动进入到下一个阶段。 |
|  |  |  | 添加变异 | 首先，在医生录入医嘱时，要求系统支持自动判断是否为表单外的医嘱，如果是，则弹出提示，需要为每条表单外医嘱添加变异原因；其次，在每阶段结束前签名时，要求系统支持会筛查出未执行的项目，提醒医生、护士去执行或者添加不执行的变异原因。 |
|  |  |  | 表单打印 | 要求系统支持两种打印，一是打印患者知情同意书，二是打印表单执行记录。 |
|  |  |  | 查询统计 | 要求系统支持按入径日期、科室、状态（入径、出径、完成）查询出入径记录；支持按申请日期、申请类型（不入径申请、出径申请）、申请状态（拒绝、通过）查询申请记录。同时支持按科室或者按病种统计临床路径月报表，其中数据包括科室、路径、病种、入径率、完成率、出径率、变异率、费用、住院天数等信息。提供面向医院管理层、科室管理者及路径执行者的临床路径查询统计，包括全院级与科室级的使用人次、变更人次、终止人次、完成人次、执行率、治愈率、变异率、平均住院费用与平均住院天数等指标分析。支持临床路径入径率、变异率、完成率与病种成本、DRG分组对比分析。 |
| 36 | 电子病历系统 | 门（急）诊电子病历 | 门（急）诊病历编辑 | 病历创建:要求支持提供患者就诊后，医师可以创建患者的病历记录的功能。 病历编辑: 要求支持提供门（急）诊医师创建病历后，可以书写、保存病历的功能。 病历签名: 要求支持提供病历书写完成后，医师可以签名，签名可以配置宋体或图片的功能。 病历打印: 要求支持提供门诊医师可将签名后的病历打印出来的功能。 病历删除: 要求支持提供门诊医师可以删除保存过的有问题病历的功能。 病历数据绑定: 要求支持提供门诊医师在创建患者病历时，引用该患者的基本信息数据的功能。 病历引用: 要求支持提供门诊医师可以引用患者历次就诊的病历的功能。 |
|  |  |  | 病历模板库管理 | 病历目录管理:要求提供按照电子病历基本架构标准管理的标准病历目录数据的功能。 病历模板管理:要求提供实施工程师、高级用户对病历模板进行维护管理的功能。 病历知识库模板管理:要求提供高级用户对知识库进行维护管理的功能。 病历模板版本管理:要求提供高级用户修改模板，得到医务科确认后发布版本的功能。 |
|  |  |  | 系统配置管理 | 基础字典管理:要求提供项目实施通过基础字典管理新增、修改字典显示的HIS系统数据的功能。 数据引用管理:要求提供项目实施或产品实施维护病历结构化单元需要引用的患者基本信息、医嘱信息、诊断信息、费用信息的功能。 病种管理:要求提供高级用户维护病种以及病种与科室、icd疾病、知识库之间的关联的功能。 图库管理:要求提供高级用户维护图库的功能。 病历导航目录管理:要求提供高级用户维护显示在临床医师书写界面的病历目录的功能。 系统参数管理:要求提供项目实施或产品组实施使用系统参数配置用户各项个性化需求的功能。支持结构化病历存储。 |
|  |  |  | 病历权限管理 | 操作权限管理:要求提供高级用户根据医务科的管理规定，支持可视化配置或规则配置对病历的操作进行权限管理的功能。 浏览权限管理:要求提供高级用户根据医务科的管理规定，支持可视化配置或规则配置对病历的浏览进行权限管理的功能。 加载权限管理:要求提供高级用户根据医务科的管理规定，支持可视化配置或规则配置对病历的加载进行权限管理的功能。 授权权限管理:要求提供高级用户根据医务科的管理规定，支持可视化配置或规则配置对病历的授权进行权限管理的功能。 创建权限管理: 要求提供高级用户根据医务科的管理规定，支持可视化配置或规则配置对病历的创建进行权限管理的功能。 |
|  |  |  | 诊断证明书审核 | 诊断证明书保存：要求提供门诊医师对诊断证明书创建、编辑、保存的功能。 诊断证明书签名：要求提供门诊医师对诊断证明书签名的功能。 门诊办公室审核：要求提供门诊办公室审核已签名的诊断证明书的功能。 |
|  |  |  | 门（急）诊病历补打 | 门（急）诊病历保存：要求提供门诊医师对门（急）诊病历创建、编辑、保存的功能。 门（急）诊病历签名：要求提供门诊医师对门（急）诊病历签名的功能。 医师或者自助机打印：要求提供门诊医师或者自助机打印门（急）诊病历的功能。 门（急）诊病历补打：要求提供门（急）诊护士补打门（急）诊病历的功能。 |
| 37 |  | 住院医生电子病历功能完善 | 数据互通 | 在满足现有功能现有功能基础上数据互通，实现与医院信息系统、集成平台、大数据平台数据互通，高质量数据应用，优化提升以下功能。支持结构化病历存储。病历结构化元素采集率≥80%，支持结构化元素用于质控与检索；支持必填项、时效性、逻辑一致性校验。 |
|  |  |  | 病历模板库管理 | 病历模板管理: 要求提供病历模板的定义、设计及模板版本管理等功能。 病历模板标题管理: 要求提供病历模板标题的定义和维护的管理功能。 病历知识库模板管理: 要求提供病历知识库模板的定义、维护及配置的管理功能。 病历模板审核管理:提供病历模板的审核的管理功能。 |
|  |  |  | 住院病历编辑 | 病历创建: 要求提供医师创建病历文书的功能。 病历编辑: 要求提供病历书写、修改及保存的功能。 病历签名: 要求提供病历书写完成后，医师确认病历内容并签名的功能。签名可以是宋体文字签名，也可以是图片签名。 病历打印: 要求提供医师将签名后的病历打印出来的功能。 病历删除: 要求提供医师删除保存过的有问题的病历的功能。 病历数据引用: 要求提供医师在创建患者病历时，引用该患者的基本信息数据的功能。 病历引用: 要求提供医师可以引用患者历次就诊的病历的功能。 |
|  |  |  | 电子病历浏览器 | 就诊历史记录的浏览: 要求提供护士或手术科室查看患者历史就诊记录的功能。 病历文书浏览: 要求提供护士或手术科室等浏览患者历次就诊的病历文书的功能。 检查、检验、医嘱单、体温单浏览: 要求提供护士或手术科室等查看患者历史就诊的检查、检验、医嘱单、体温单等信息的功能。 |
|  |  |  | 电子病历术语管理 | 术语目录管理: 要求提供按照标准病历目录数据的标准术语目录数据的功能。 术语管理: 要求提供高级用户或项目实施人员依据卫计委的标准电子病历数据集标准WS445的功能。 术语对照管理: 要求提供高级用户或项目实施人员对术语和模板元素进行关联的维护管理功能。 |
|  |  |  | 系统配置管理 | 基础字典管理: 要求提供项目实施通过基础字典管理新增、修改字典显示的HIS系统数据的功能。 数据引用管理: 要求提供项目实施或产品实施维护病历结构化单元需要引用的患者基本信息、医嘱信息、诊断信息、费用信息等数据接口管理的功能。 病种管理: 要求提供高级用户维护病种与科室、icd疾病、知识库之间的关联的管理功能。 图库管理: 要求提供高级用户对图库的配置和维护的管理功能。 病历导航目录管理: 要求提供高级用户维护显示在临床医师书写界面的病历目录的管理功能。 系统参数管理: 要求提供项目实施或产品组实施使用系统参数配置用户各项个性化需求的管理功能。 病历权限管理: 要求提供高级用户根据医务科的管理规定，用脚本对病历的保存、打印、删除、签名、留痕等操作进行权限管理的功能。 病历浏览权限管理: 要求提供高级用户根据医务科的管理规定，用脚本对病历的浏览进行权限管理的功能。 病历加载权限管理: 要求提供高级用户根据医务科的管理规定，用脚本对病历的加载进行权限管理的功能。 病历授权权限管理: 要求提供高级用户根据医务科的管理规定，用脚本对病历的授权进行权限管理的功能。 病历创建权限管理: 要求提供高级用户根据医务科的管理规定，用脚本对病历的创建进行权限管理的功能。 |
|  |  |  | 隐私保护管理 | 隐私域管理: 要求提供高级用户对隐私域的配置和维护的管理功能，包括病案系统水印。 |
|  |  |  | 病案无纸化归档 | 实现病案按照质控要求，实现定时或指定操作归档至无纸化系统 |
| 38 |  | 病历质量监管 | 系统配置管理 | 质控标准维护:要求支持定义主观评分标准、提示列表标准、保存提示标准、提交控制标准、打印控制标准、自动任务在院质控、自动任务出院质控等。 病历质控项目维护: 要求支持病历质控项目分为完整性和一致性两大类。一致性病历质控项目提供病历时效性、逻辑性、主观评分项目定义。完整性病历质控项目提供病历必填内容的质控项目的定义。 病历质控结构维护: 要求支持实施配置质控功能时，能够维护1：质控结构；2：检查条件；3：病历范畴。 质控启动开关维护: 要求支持实施配置质控功能时，能够维护质控标准和启动选项，将相关质控标准和启动选项设置为有效。支持中医病历内涵质控，包括病史记录规范性,辨证分析、理法方药使用一致性等。支持基于大模型的病历内涵质控（诊断依据充分性、诊疗计划合理性、中医理法方药一致性）。 |
|  |  |  | 病历质控提示列表 | 自动质控提示列表: 要求提供医生书写界面提示系统自动检查发现的病历质量问题。 环节质控提示列表: 要求提供医生书写界面提示科室质控员发现的环节质控项目。 科室级质控功能要求详细说明如下： 病历环节质控患者列表: 要求提供科室质控员查询环节质控患者列表的功能。 病历环节质控: 要求提供病历质控员对患者病历集中浏览、标注病历缺陷、添加缺陷项目、发送质控消息的功能。 病历质控消息查看: 要求提供病历质控员本人所发送的质控消息处理情况查询、浏览的功能。 复制粘贴权限: 要求提供质控管理员对医生书写病历的复制粘贴操作的控制功能。 |
|  |  |  | 院级质控 | 病历终末质控患者列表：要求提供病历质控员查询终末质控患者列表的功能。 病历终末质控：要求提供病历质控员对出院患者病历集中浏览、标注病历缺陷、添加缺陷项目的功能。 |
|  |  |  | 质控报表 | 病历环节质控明细报表：要求提供病历环节质控明细内容的统计功能。 病历终末等级报表：要求为医务科提供病历终末等级的统计功能。 病历终末质控明细报表：要求为医务科提供病历终末质控详细缺陷的统计功能。 病历单分类报表：要求为医务科提供病历单分类质控项目的统计功能。 病历质控项目查询报表: 要求为医务科提供指定病历质控项目的查询统计功能。 |
| 39 |  | 电子病历归档系统 | 电子病案生成 | 要求支持通过不同的生成方案，对接其他产品接口，实现生成病案PDF保存下来。要求建立监控平台，整体监控生成队列的情况和工作细节。要求支持第三方生成接口的集成，方便对生成错误的监控。另外，建立统一的迟归项目接口平台，为每个项目单独配置迟归。 |
|  |  |  | 电子病案扫描 | 要求支持对患者就诊的快速检索，使用高速扫描仪或高拍仪将纸质病历扫描到归档系统中，同时预览扫描后的病历，对扫描后的病历手工分类，要求支持自动转换为PDF文件，归档上传至归档库，进而与生成的病历组合成完整的病案。要求有完整的扫描日志记录和扫描工作量查询，方便扫描管理。 |
|  |  |  | 电子病案打印 | 要求支持通过设备读卡或手工查询对患者就诊的检索，连接高速打印机，配置不同的打印方案，实现患者病案的多种打印需求。完整的权限管理方便打印权限的控制，完善、多维度的日志记录方便工作量的统计。要求系统中含有打印版本控制，病案打印后重新生成保留版本，再次打印时进行版本选择。 |
|  |  |  | 基于角色的用户权限控制 | 要求支持完整的角色-用户-功能的权限控制。可维护角色、功能和用户。要求支持一个用户多角色，可在登录时进行角色选择，登录后具有登录角色权限。可配置多层可继承角色，继承角色具有基本角色所有权限。 |
|  |  |  | 电子病案索引管理 | 患者基本信息：要求支持对患者基本信息进行收集并建立相应索引。 患者就诊信息：要求支持对患者就诊信息进行收集并建立相应索引。 病案首页信息：要求支持对病案首页结构化信息进行收集并建立相应索引。 费用信息：要求支持对患者费用信息进行收集。 疾病编码：要求支持电子病案归档管理系统ICD-10疾病诊断信息管理。 手术编码：要求支持电子病案归档管理系统ICD-9-CM-3手术及操作信息管理。 基础码表映射管理：要求支持从HIS等系统基础码表映射维护管理。 |
|  |  |  | 电子病案流通管理 | 病案流通：要求支持回收，复核，编目，上架进行维护管理。电子病案示踪管理。 查询统计：要求支持电子病案流通状态查询。 |
|  |  |  | 电子病历浏览 | PDF浏览基础组件：要求支持PDF浏览基础组件，支持放大，缩小，旋转，画框放大等功能，支持PDF水印等。 基于权限的病案借阅浏览：要求支持借阅审批浏览。 对于第三方提供浏览组件：要求支持封装电子病历归档管理组件供第三方浏览病案使用。 门诊住院既往病案浏览：要求支持给门诊，住院医生提供既往病案浏览。 对病历浏览的支持：要求支持在电子病历得病历浏览功能中增加电子病案的浏览。 归档文件传输基础件：要求支持传输封装，传输管控等基础功能。 FTP基础传输: 要求支持FTP上传，下载，目录访问，目录列表，删除，获取文件大小等基础功能。 FTP进阶传输: 要求支持进阶专业级传输，更稳定高效，除基础功能外增加断点续传，断线重连，上传确认，完备的日志。 |
|  |  |  | 归档文件存储 | 基础时间散列文件系统: 要求支持基础电子病历归档管理文件系统。 持续可扩展时间散列文件系统: 要求支持电子病历归档管理文件系统的不断扩容，并且可分布在多台服务器上。支持PDF与OFD双格式归档；支持可信时间戳或区块链存证，支持归档文件完整性校验与防篡改验证。 |
|  |  |  | 病案归档检索 | 基于权限的病案检索：要求支持自定义查询权限配置，电子病案检索授权，条件可配置综合检索，查询结果导出EXCEL。 病案全文检索：要求支持可对归档的所有PDF文档进行全文检索。 |
|  |  |  | 归档病案导出 | 归档病案PDF导出：要求支持归档电子病案导出，支持批量导出，支持导出方案，要求支持导出文件名设置，支持导出水印。 导出PDF加密：要求支持导出PDF时增加用户密码，可设置用户密码和权限。 |
|  |  |  | 历史病案录入 | 历史纸质或电子病案录入：要求支持录入患者信息，就诊信息，诊断信息，手术信息。支持患者病案自动合并。 历史纸质或电子病案录入统计：要求支持对录入进行工作量统计。 |
|  |  |  | 电子病历封存 | 运行态纠纷电子病历封存：要求支持运行态纠纷电子病历封存。 |
|  |  |  | 电子病历复核 | 完整性质控：要求支持对归档内容的完整性在提交时进行质控并提示。 多科室三级复核：要求支持科室复核、病案室复核、质控科复核三级质控。 终末质控整合：要求支持整合终末质控手工评分等。 |
|  |  |  | 附加功用 | 出院患者病历页数统计系统：要求支持在患者出院时统计病案的页数。 电子病历CA验证：要求支持在医生提交病历时进行CA签名验证（需要与CA对接）。 敏感数据变更管控记录：要求支持可将病案加入敏感病案列表，在使用时进行管控。 统一监控运维平台：要求支持统一的日志记录监控。 企业签章：要求提供可整合企业签章。 |
|  |  |  | 报表 | 电子病历归档管理报表系统：要求支持提供基础电子病历归档管理报表。 |
|  |  |  | 数据中心整合 | 归档存储文件系统支持：要求支持对数据中心提供归档病案的文件存储。 实时报告处理中心：要求支持报告实时归档。 实施报告负载均衡：要求支持报告实时归档负载均衡。 数据中心接口：要求提供和数据中心接口。 电子病历归档系统基础支持：要求提供电子病历归档管理系统基础支持。 历史文档迁移：要求支持历史的文档归集到电子病历归档管理系统。 |
| 40 |  | 病案管理系统 | 住院病案管理 | 接诊日志：要求支持查看住院接诊、病案号分配及创建病历主索引情况。 出院查询：要求支持查询出院病历、迟归病历、批量回收出院病历功能。 病案操作：要求支持处理病案流通过程中的回收、上架功能，提供打印条形码、批量操作，撤销操作等功能。 病案编目：要求支持对病案首页进行编目操作，支持全编目和非全编目（只编诊断和手术操作），支持保存草稿，查看电子病历，费用，附页等信息。提供内置诊断和手术的编目规则，对编目错误进行提示。 病案复核：要求支持病历无纸化后工作人员对病历内容进行复核操作。 病案借阅：要求支持针对纸质病历，操作病案借阅，记录借阅人、借阅目的、借阅内容等信息。 病案复印：要求支持对病案复印进行登记，记录委托人信息、复印张数、复印内容、复印目的等内容，并进行收费，记录费用，打印发票功能。 病案查找：要求支持通过病案号，患者姓名，证件号码等查询病历并展现病历的流通时间线。 病案综合查询：要求支持自由组合病案首页数据、编目数据来作为查询条件检索病历，要求支持创建不同的查询方案。 状态查询：要求支持查询质控不合格病历、未完成特定操作病历、当前状态病历、历史状态病历。 迟归统计：要求支持统计病历3日、5日、7日迟归情况。 复印统计：要求支持查询复印明细。 收费统计：要求支持统计病历复印收费明细。 借阅查询：要求支持按条件查询借阅病历。 工作量统计：要求支持统计各个步骤的工作量。 支持病案首页完整性/逻辑性质控规则（≥100条）、ICD编码智能辅助与编码员复核、首页合格率统计。 |
|  |  |  | 门诊病案管理 | 病案建档：要求支持门诊患者首次就诊录入患者相关信息建立门诊病历档案、打印门诊病历首页。 出库入库：要求支持门诊病历入库归档、出库操作，记录操作记录。 病案复印：要求支持对门诊病案复印进行登记，记录委托人信息、复印张数、复印内容、复印目的等内容。 病案查找：要求支持通过病案号，患者姓名，证件号码等查询门诊病历并展现病历的流通时间线。 状态查询：要求支持查询未完成特定操作病历、当前状态病历、历史状态病历。 |
| 41 |  | 护理病历系统 | 功能模块优化 | 现有功能模块升级，优化排版接入人事管理，全院统一排班；保持数据统一性，包括医嘱信息同步、执行医嘱一致等 |
|  |  |  | 体温单 | 要求支持护理人员利用手持PDA系统采集体征数据、患者事件的输入，系统可自动生成体温单绘制并支持打印；根据采集患者体征数据自动生成血压趋势图。 |
|  |  |  | 血糖单 | 要求支持单人和多人批量两种输入血糖数据模式，自动生成血糖单，自动生成血糖趋势图，趋势图可展示每个采集值的详细信息，支持根据血糖采集状态过滤查看。 |
|  |  |  | 评估单优化 | 要求系统支持在现有入院评估、Gordon11项身体结构功能评估以及各专项评估基础上进一步优化，可自动生成护理评估单。 |

      - 2.智慧服务

| 序号 | 一级模块 | 二级模块 | 三级模块 | 应用软件功能描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 诊前服务 | 微信公众号或小程序升级 | 智能导诊 | 可根据自身症状、不适部位，进行自我诊断引导就医。支持疾病、症状的准确搜索，给出指导性建议。 |
|  |  |  | 预约挂号 | 患者可预约选择一定期限内开放的号源，根据自身病情选择对应科室，根据不同日期或医生并选择就诊时间段进行预约。预约成功后，系统向患者推送预约挂号成功通知（科室、医生、日期、就诊位置等）。 |
|  |  |  | 在线缴费 | 包括待缴费提醒通知，待缴费查询，在线支付，缴费成功通知，预充值缴费等。 |
|  |  |  | 扫码报到 | 患者到院后通过扫码签到，进入医院排队叫号系统，提高就诊效率。 |
|  |  |  | 排队候诊 | 包括门诊候诊号查询，排队人数查询，排队近号提醒等。 |
|  |  |  | 报告出具 | 提醒当有新的报告单出结果时，通过微信自动提醒患者。 |
|  |  |  | 报告单查询 | 提供查询患者历史报告单的信息列表；报告单详情等。 |
|  |  |  | 日清单查询 | 针对住院患者，提供日清单费用查询。 |
|  |  |  | 就诊信息查看 | 可在微信公众号等平台中查看就诊信息。 |
|  |  |  | 诊断记录 | 可在支付宝服务号、微信公众号等平台中查看诊断记录。 |
|  |  |  | 处方记录 | 可在支付宝服务号、微信公众号等平台中查看处方记录。 |
|  |  |  | 医院信息查看 | 可在支付宝服务号、微信公众号等平台中查看医院信息。 |
|  |  |  | 满意度评价 | 方便用户对医院的专业度，服务态度，整体服务，就诊环境等进行综合评价。 |
|  |  |  | 登录授权 | 通过登录开放接口获取用户登录凭证，进而换取用户登录态信息，包括用户身份唯一标识openid 以及该次登录的会话秘钥。授权用户微信身份（头像、昵称）。 |
|  |  |  | OCR识别 | 支持通过拍照或上传照片OCR自动识别患者姓名、身份证号码等身份证信息。 |
|  |  |  | 绑定手机/建档授权用户验证 | 患者身份证信息后，通过手机注册发送验证码绑定患者。 |
|  |  |  | 绑定就诊卡 | 通过系统查询院内HIS历史建档记录绑定患者就诊卡。 |
|  |  |  | 就诊人管理 | 支持患者端实现添加非本人的“就诊人”信息，可选择默认就诊人，实现对就诊人的增删改查操作。 |
|  |  |  | 用户建卡模块 | 患者通过上传身份证照片OCR自动识别患者姓名、身份证号码等身份证信息，并输入个人手机号码，通过验证码注册建卡。 |
|  |  |  | 用户绑卡模块 | 通过系统查询院内HIS历史建档记录绑定患者就诊卡。 |
|  |  |  | 就诊人切换 | 可以在添加的就诊人之间进行切换当前就诊患者 |
|  |  |  | 就诊二维码 | 在就诊人列表中选择就诊人二维码，在使用时，向医生出示此就诊码，其中包含姓名、登记号、手机号、就诊卡号、身份证号等信息。 |
|  |  |  | 药品清单 | 可以查看当前患者的医生开具的医嘱药品详细清单，包括历史清单。 |
|  |  |  | 微信头像昵称显示 | 系统关联用户微信账号，并默认为当前就诊人，显示当前用户微信头像昵称。 |
|  |  |  | 消息通知 | 包括挂号、就诊、视频、医生回复、退款等消息通知提醒。 |
|  |  |  | 医院信息维护 | 对医院信息进行维护。 |
|  |  |  | 科室信息维护 | 对科室信息进行维护。 |
|  |  |  | 医生信息维护 | 对医生信息进行维护。 |
|  |  |  | 其他 | 支持电子健康卡/医保电子凭证作为就诊身份；支持长辈模式（大字体、语音播报）；支持住院预交金、床旁结算与电子票据。 |
|  |  |  | 线上商城 | 设立“院内制剂”、“特色制剂”等专区，清晰展示药品信息，支持多种移动支付方式，患者可随时查看订单状态，并选择药品配送到家或院内自提，管理端可查询订单状态，管理与统计销售、订单等信息。 |
| 2 |  | 智能客服 | 知识库问答 | 要求支持基于 RAG 技术实现知识驱动的问答服务，结合向量检索、QA 重排序与大语言模型生成能力，提升问答的准确性与上下文相关性。 |
|  |  |  | 后台管理端多格式文档上传 | 要求支持 TXT、PDF、Word、Excel、CSV 等多格式文档上传。 |
|  |  |  | 知识溯源 | 要求支持大模型回答结果的可溯源能力，支持在用户收到回复后查看其对应引用的知识片段。 |
|  |  |  | 功能引导 | 要求支持结合用户提问意图与大模型回答内容，智能推荐相关业务系统功能入口。支持敏感词过滤与拒答策略；无法回答时支持转人工或引导挂号；知识库支持医院本地维护与版本管理 |
|  |  |  | 回复内容优化 | 要求支持用户在查看模型回答后，若发现知识缺失或错误，可在线编辑关联的知识分块内容，实时生效。 |
| 3 |  | 智能预问诊 | 智能预问诊对话策略 | 要求支持基于预问诊表单实时推理计算患者病情，结合问诊状态，动态生成下一个问题。预问诊报告须支持结构化字段一键写入电子病历主诉、现病史、既往史，并保留修改痕迹。 |
|  |  |  | 智能语义理解 | 要求支持对用户输入的自然语言，通过归一化模块将用户口语化实体信息归一为医学知识中的标准术语。 |
|  |  |  | 自动生成报告 | 要求支持通过对话交互完成信息采集，智能预问诊系统会自动生成符合医生通用书写习惯标准的预问诊报告。 |
|  |  |  | 预问诊报告记录 | 要求支持保存患者每次预问诊报告记录，供患者查阅及复诊参考。 |
|  |  |  | 智能表单设计 | 要求支持根据科室或者疾病，智能生成预问诊表单，支持实时在线修改。 |
|  |  |  | 报告模版设计 | 要求支持不同科室可根据需求，定制化报告模版。 |
|  |  |  | 支持 HIS 系统集成 | 预问诊结果要求支持回写 HIS 系统，医生可一键引用。 |
| 4 | 诊中服务 | 智能导诊系统 | 对话流 | 要求支持患者输入主诉，导诊机器人与患者智能交互，进一步询问相关信息做出科室判断。导诊推荐逻辑与科室准确率优化；支持医院本地科室与专病映射维护 |
|  |  |  | 语义解析 | 要求支持 AI 智能语义解析将用户口语化表达归一为医学知识中的标准术语。 |
|  |  |  | 动态交互 | 要求支持根据主诉、年龄、性别、妊娠状态、伴随症状进行动态交互。 |
|  |  |  | 模型判别 | 要求支持基于大模型和院内科室数据，给出建议挂号科室候选。 |
|  |  |  | 多种交互样式 | 要求支持人体图点选症状、单选、多选等多种交互形式。 |
|  |  |  | 返回修改 | 要求支持生成报告前对于患者输入信息错误返回纠正。 |
|  |  |  | 个性化导诊定制 | 要求支持医院多院区、多亚专业等个性化导诊需求。 |
| 5 |  | 智能陪诊 | 全流程就医服务-诊前准备服务 | 信息采集：智能收集用户基本信息（年龄、性别、既往病史、过敏史、家族病史）、就医诉求（症状描述、就诊目的）及意愿医院倾向，为后续服务提供数据支撑； 预约服务：对接医院官方号源，支持门诊挂号、预约、体检套餐预约，可根据用户需求筛选科室、医生、就诊/体检时间，支持本院及医共体/医联体内机构号源预约； 前置提醒：提前推送就诊/体检须知（如空腹要求、携带资料、注意事项）、医院交通指引、停车信息，避免用户遗漏关键准备事项。 |
|  |  |  | 全流程就医服务-诊中陪同服务 | 就诊指引：明确就诊流程（如挂号→签到→候诊→就诊→检查→取药/住院办理），实时指引下一步操作，避免用户迷茫； 候诊排队：实时同步候诊队列、当前叫号情况，显示前方等待人数、预计等待时间，支持候诊提醒，避免用户错过叫号； 流程协助：协助用户完成检查预约、缴费、报告查询等操作，减少用户跑腿次数。 |
|  |  |  | 全流程就医服务-诊后跟进 | 报告解读：检查/体检报告出具后，AI智能解读报告核心内容，用通俗语言解析专业指标，标注异常项，避免用户看不懂报告的困扰； 诊疗跟进：门诊模式下，推送用药提醒、复诊提醒；住院模式下，推送每日诊疗计划、出院提醒、出院手续办理指引；体检模式下，推送体检总结、健康建议及复查提醒； 咨询答疑：7×24小时AI智能答疑，解答用户就医后常见问题（如用药方法、饮食禁忌、康复注意事项），基于医院知识库提供专业解答，无法解答时可转接人工客服。 |
|  |  |  | 核心消息推送服务 | 预约相关：预约成功提醒、预约变更（改期/取消）提醒、挂号取号提醒； 就诊相关：候诊叫号提醒、检查/治疗时间提醒、缴费提醒、取药提醒； 报告相关：报告出具提醒、异常报告预警； 后续跟进：用药提醒、复诊提醒、出院提醒、体检复查提醒； 其他提醒：医院通知、就医流程变更提醒、健康科普推送。 |
|  |  |  | 消息推送优化服务 | 支持用户自定义推送开关，可选择“仅关键节点推送”“全节点推送”，避免消息冗余；针对老年用户，优化语音推送语速和内容，提升可读性。 |
|  |  |  | 就医时间轴节点记录查看 | 以时间线为载体，清晰记录用户从诊前准备到诊后跟进的全流程关键节点，实现就医过程可追溯、可查询，方便用户回顾就医细节，也便于后续复诊时提供完整病史参考。 节点记录：预约时间、签到时间、候诊开始/结束时间、就诊时间、检查时间、缴费时间、取药时间、报告出具时间等； |
|  |  |  | 就医时间轴细节关联 | 每个节点关联对应的医生、检查项目、报告结果、诊疗建议、缴费金额等信息，点击节点可查看详细内容； |
|  |  |  | 就医时间轴历史留存 | 自动留存用户过往就医时间轴，支持按时间范围（如近1个月、近3个月、近1年）查询，可导出打印，方便用户留存或提供给医护人员参考。 |
|  |  |  | 科室/医生智能推荐 | 根据用户症状描述、既往病史，结合医院科室特色、医生专长及号源情况，推荐适配的科室和医生，优先推荐评分高、等待时间短、与用户病情匹配度高的医生，解决“不知道挂什么科、选哪个医生”的难题； |
|  |  |  | 就诊顺序优化 | 结合用户就诊项目（如多项检查）、各检查室排队情况、检查前置要求（如空腹、憋尿），智能规划最优就诊顺序，避免用户反复往返、无效等待，例如：优先安排空腹检查，再安排无需空腹的项目，减少用户等待时间； |
|  |  |  | 检查/治疗方案推荐 | 根据用户病情和检查结果，结合医学知识库，推荐合理的检查项目、治疗方案，同时标注各方案的优势、注意事项，供用户和医生参考；体检模式下，根据用户年龄、性别、既往病史，推荐适配的体检套餐； |
|  |  |  | 就医流程导引 | 针对不同场景（门诊/住院/体检），分步指引就医流程，例如：门诊导引（挂号→签到→候诊→就诊→检查→缴费→取药）、住院导引（入院办理→床位安置→诊疗→出院办理）、体检导引（签到→逐项体检→报告领取），每一步都有明确提示； |
|  |  |  | 就医辅助导引 | 支持语音唤醒导引功能，用户语音提问（如“去内科诊室怎么走”“化验室在哪里”），AI实时响应并提供导引；针对老年用户、行动不便用户，可提供“优先导引”服务，标注无障碍通道、轮椅租借点位置。 |
|  |  |  | 就医流程监控 | 实时显示用户当前所处的就医节点，明确下一步操作，标注各节点的预计耗时，让用户清晰掌握就医进度；住院模式下，实时同步每日诊疗流程、检查安排； |
|  |  |  | 就医数据管理 | 自动统计用户就医数据（如就诊次数、检查项目、诊疗费用），生成就医汇总报告，方便用户了解自身就医情况；同时留存流程数据，为AI推荐功能优化提供支撑。 |
|  |  |  | 候诊排队功能 | 1、实时排队信息：显示用户当前所在队列、前方等待人数、当前叫号号码、预计等待时间，实时更新排队进度，让用户心中有数； 2.叫号提醒：距离用户叫号还有3-5人时，推送文字+语音提醒，避免用户离开候诊区错过叫号；叫号后，提醒用户及时前往诊室就诊； 3.候诊优化：支持用户在候诊期间，查看健康科普内容、医生简介，或预约后续检查项目，合理利用候诊时间； |
| 6 |  | 预住院日间手术管理 | 开立住院证及院前检查检验医嘱 | 门诊医生开立住院证，选择 “预住院” 或 “日间手术” 后保存时系统会生成预住院记录，医生可以在此预住院记录上开立院前检查检验。要求支持对于日间手术的病人医生可以填写日间手术的相关信息。系统支持日间手术的权限管理。 |
|  |  |  | 交预住院押金 | 要求支持预住院 / 日间手术的患者进行住院处交押金。 |
|  |  |  | 执行检验检查医嘱 | 要求支持交完押金后病人到预住院中心（或日间手术病房、病区护士站）采血，打印条码时会有 “预”、“日间” 的标示。并到检查科室做相关检查。要求支持执行时系统支持欠费的控制，如患者欠费则不能执行检查检验。 |
|  |  |  | 日间手术麻醉术前评估 | 要求支持是否在系统中麻醉评估可以进行配置，如配置为系统内，要求支持麻醉医生可以在手术列表中查询拟日间手术申请，并进行麻醉评估，麻醉评估通过的才能进行后续日间手术的流程，如评估不通过则只能转入门诊或转常规手术治疗。 |
|  |  |  | 日间手术评估 | 要求支持医生可以查看检查检验报告，根据检查检验结果评估是否可以住院，要求系统支持由门诊医师进行评估也支持住院医生进行评估。 |
|  |  |  | 床位预约 | 要求对于开启了床管中心流程的，要求支持在系统中进行床位预约。要求系统支持床位的登记及预约，要求支持跨病区预约床位，实现全院床位资源共享。 |
|  |  |  | 麻醉及手术安排 | 要求支持手麻科室可以进行日间手术的安排，要求手术列表中日间手术的病人标注为 “日间”。 |
|  |  |  | 转入住院 | 要求支持病人预约到床位及手术后，预约当天病人来院办理住院手续转入住院。转入时院前的医嘱及费用会同步转入住院中。 |
|  |  |  | 日间手术麻醉术后评估 | 要求支持转入住院后日间手术的患者进行手术，日间手术术后麻醉医生会进行麻醉术后评估。 |
|  |  |  | 日间手术出院评估 | 要求支持日间手术的患者出院前进行出院评估，出院评估通过后，要求支持日间手术病人可以进行相应的出院操作，如评估不通过，则一般会转入普通病区继续治疗直至出院。 |
|  |  |  | 日间手术随访 | 日间手术出院后，如需要进行随访，系统要求支持日间手术患者的随访。 |
|  |  |  | 门诊费用转住院 | 有些医院因为医保政策及医院管理的原因，会将院前检查检验开立到门诊的记录上，要求支持患者在门诊缴费、做相应的检验检查。住院后可以将门诊的费用转入住院报销。 |
|  |  |  | 日间手术的相关统计 | 要求系统提供日间手术的相关统计报表，包括：日间手术工作量统计、日间手术分类统计、日间手术麻醉方式统计。支持日间手术占比、术前等待天数、平均住院日等国考指标统计。 |
| 7 |  | 分诊叫号管理 | 医生实时出诊信息 | 要求支持自动获取分诊区科室医生实时出诊信息，包括待诊人数、已接诊人数、当前接诊病人、剩余号源等信息。 |
|  |  |  | 分诊规则设置 | 要求支持按照医院业务要求，设置分诊规则，要求可按出诊医生、专家、诊室、时间段、序号和初诊 / 复诊等条件配置。支持一次分诊与检查科室二次分诊；支持诊间叫号与过号重排 |
|  |  |  | 信息获取 | 要求支持自动获取患者挂号或就诊信息，包括姓名、性别、身份证号码等患者基本信息以及挂号科室、预检（如体温）、历史就诊信息等。 |
|  |  |  | 诊室分配 | 要求支持按照分诊规则形成队列，支持自动或者人工进行诊室分配。 |
|  |  |  | 就诊排队干预 | 要求提供就诊队列设置，能够支持多个队列的叫诊模式，要求可根据实际情况为患者设置优先、撤销、暂离等状态。 |
|  |  |  | 时间段设置 | 要求支持配置不同时间段的就诊人数，要求可以根据医院门诊科室排班情况，将候诊患者分配到指定的时间段内。 |
|  |  |  | 就诊提醒 | 要求提供语音、显示屏幕、移动终端等多种方式的就诊提醒服务。 |
| 8 |  | 院内定位与导航系统 | 地图展示 | 地图支持2D、2.5D模式自由切换； |
|  |  |  | 天气渲染 | 实时显示医院当地的天气状况； |
|  |  |  | 多类型目的地搜索功能 | 包括目的地输入模糊搜索查询、目标医生姓名模糊搜索查询、语音识别查询、POI点选查询、历史搜索记录等，搜索结果列表按距离排序显示。支持搜索结果按楼栋区分展示； |
|  |  |  | 楼宇、楼层科室类别展示： | 系统将每层楼分布的大致科室、房间布局名称列于列表，用户可查看各楼宇或楼层科室信息并快速定位目的地； |
|  |  |  | 关怀模式 | 可以切换为适合老年用户的界面样式和交互逻辑； |
|  |  |  | 院内外地图一体化展示 | 可将院内地图融入到如高德/百度/腾讯等院外地图中进行一体化展示； |
|  |  |  | 多模式路径规划 | 式路径规划方式，用户可自由选择路径进行导航，智行模式下，支持跨一层走手扶电梯，跨两层及以上走直升电梯的智能路径规划； |
|  |  |  | 实时导航 | 用户在院内可提供实时导航服务，走错支持重新规划路径，实时导航过程中系统提供语音、文字、图片、AR等多种辅助导航提示； |
|  |  |  | 模拟导航 | 如用户不在定位网络覆盖范围内可选择模拟导航查询全程导航路径，模拟导航支持高中低倍速切换； |
|  |  |  | 720°全景VR图片导航提示 | 支持查看关键节点全角度全景图，可浏览地图上关键节点位置的全景图，在模拟导航过程中也可以观看关键节点位置的全景图，在拐角处，图随路转； |
|  |  |  | 添加途径点 | 支持起止位置设定时增加途径点实现就诊流程中路径智能规划总览，提高就诊效率； AR实景导航：具有调用终端摄像头实现沉浸式AR实景导航提示功能，把路径以及方向绘制在引导画面中，让用户结合真实场景查看路线行走方向； 健康宣教：用户使用导航过程中路过相关科室可进行语音、图片、视频格式的健康小知识等信息推送； |
|  |  |  | 位置分享及共享 | 其他用户可通过分享链接或扫码打开位置点进行相互找寻导航； |
|  |  |  | 导航体验评价 | 导航结束后为用户推送导航体验意见反馈问卷，便于医院提升导航服务； |
|  |  |  | 体能消耗提示（步行） | 实时导航结束后提示消耗的卡路里； |
|  |  |  | 收藏地图点 | 用户可收藏常去的地点，再次导航时不需要搜索地点，可在收藏夹里选取； |
|  |  |  | 位置报错 | 用户导航过程中若发现地点错误，可以将错误的信息以文字或图片的形式上传，方便管理员修改地点信息； |
|  |  |  | 导航历史记录查询 | 导航历史记录内容包括导航日期、起点、终点、时长、里程、路线规划展示； |
|  |  |  | 数据统计 | 支持对智能导航产品累计访问人数、累计路径规划次数、累计搜索使用次数、累计实时导航次数、累计模拟导航次数、累计停车找车次数、用户访问次数、热门搜索地点等使用情况等进行数据统计并通过WEB端进行实时展示，用以给导航服务策略优化提供依据，可展示重要信息，便于医院进行数据分析。 |
| 9 |  | 大屏公示系统 | 素材管理 | 要求多媒体素材支持包括：视频、图片、文字、声音，各种素材要求可以上传、修改、删除、查找，要求可以根据安全组设置不同的权限，不同的权限可以设置不同站点和不同方式的获取同步内容。图片的管理，要求图片在上传修改的过程自动进行图片处理，达到系统要求的图片格式。要求视频的管理，不但可以上传现有视频文件，还可以自定义播放时长，视频播放列表等。 |
|  |  |  | 信息发布 | 要求支持对文字、视频、图片按安全组制定显示内容，按照不同的安全组定制显示内容；视频区域，每个模板只有一个视频区域，可按照安全组定义相应的日期时间播放多个视频队列任务；文字、图片区域，每个模板当前预留三个区域，文字区域可按照安全组定义相应日期时间显示文字信息，图片区域可按照安全组定义相应日期时间、不同的方式、不同的间隔时间展现不同的图片集。支持发布内容审核流程与操作留痕 |
|  |  |  | 模板定义 | 要求根据模板对显示区域、显示内容、显示方式进行定义。模板信息要求包含：模板名称、模板描述、心跳时间、背景图、分辨率、视频区域、文字区域、图片区域、扩展区域、排队叫号队列扩展区域。 |
|  |  |  | 终端管理 | 要求多媒体显示终端可分组管理，要求可进行远程监控、控制、管理。多媒体终端列表，可以清楚的看到每个终端的物理信息 (Mac 地址)、安装位置、当前的 IP 地址、当前的状态，查看单个详细信息，要求可以监控到当前终端显示的画面、当前播放视频的队列、信息发布的内容队列。 |
|  |  |  | 分组管理 | 要求每个分组可以定义计划任务，不同的时间可以采用不同的模板，播放不同的视频、图片、文字，不同的分组可以设置不同的开关机时间。 |
|  |  |  | 用户权限管理 | 要求支持不同的用户定义不同的用户权限，指定管理不同分组，拥有不同的操作权限。 |
| 10 |  | 健康宣教系统 | 管理后台 | 健康宣教管理后台是健康宣教平台运营和管理的核心部分，为管理员提供了方便的界面，支持管理员管理、维护和更新健康宣教平台的内容、用户、数据等操作。宣教素材库（图文/视频）支持按科室、病种、中医养生分类；支持按诊断/医嘱自动推送；支持患者端阅读记录与知晓率统计。 |
|  |  |  | 移动端宣教 | 移动端健康宣教具有便捷性、个性化、交互性等特点，能够更好地满足用户的健康需求。同时，能够保证信息的科学性和准确性，并根据用户需求不断改进服务措施和优化服务内容和质量。 |
|  |  |  | PC端宣教 | PC端健康宣教具有专业性、权威性、全面性和个性化等特点，能够更好地满足用户的健康需求。同时，保证信息的科学性和准确性，并根据用户需求不断改进和优化服务内容和质量。 |
| 11 |  | 移动医生APP | 登录管理 | 要求支持医生工号登录，验证通过后进入移动查房系统，根据 his 中账号授权情况可进行相关操作。 |
|  |  |  | 会诊管理 | 要求通过会诊管理，可查询院内需要医生会诊的信息，实现医生在线查询需处理会诊与已处理会诊列表，要求支持用户在线对需会诊患者进行下诊断，填写会诊意见等操作。若为抗生素会诊则支持医院在计费后进行抗生素审核操作。具体功能要求包括：会诊列表查询，会诊信息查看以及会诊的处理等。 |
|  |  |  | 抗生素管理 | 要求支持医生在线查询抗生素列表且对其进行在线处理。具体功能要求包含抗生素列表查询、抗生素处理。 |
|  |  |  | 危急值管理 | 要求支持危急值管理，医生可随时随地按日期询危急值及危急值详情。包含：危急值查询、危急值详情查看。支持医生点击危急值列表中某条数据之后查看此次危急值详情。 |
|  |  |  | 住院科室 | 要求医生根据住院权限，在多个住院科室之间进行切换。 |
|  |  |  | 病人信息 | 要求医生在本科室下按时间查询患者列表，其中红色图标为女患者，蓝色图标为男患者。并显示床号、患者姓名、患者病案号，可点击某条数据查看患者基本信息，也可将此患者列表隐藏。 |
|  |  |  | 查看病人基本信息 | 要求支持医生查询患者基本信息，包括但不限于患者所在病区，患者费用使用情况等基本信息。 |
|  |  |  | 诊断信息 | 要求分为 “本次诊断” 和 “历次诊断”，要求支持医生在线查询患者当前诊断及历次诊断信息，每行显示诊断内容、医生和诊断日期，也支持医生在线进行诊断录入等操作。 |
|  |  |  | 查看病人诊断信息 | 要求医生可选择查看患者的此次诊断详细信息和历次诊断信息。历史诊断信息包括诊断描述，诊断类型及日期时间等信息。 |
|  |  |  | 诊断录入 | 要求支持医生为患者添加一条诊断信息：输入诊断名称，选择诊断类型，填写诊断备注之后点击 “添加” 为患者录入一条新的诊断。 |
|  |  |  | 查看病人医嘱信息 | 要求医生按照所需日期查看患者的临时医嘱（包括已停和在用）、住院患者的长期医嘱信息（包括已停和在用）、住院患者的护嘱信息（包括已停和在用）、当前医嘱的详细情况、在用医嘱进行停止与撤销处理等功能。 |
|  |  |  | 检验报告 | 要求医生可根据项目分类、所需日期进行查询。具体要求包括查询检验列表、检验结果详情、单项检验结果折线图、历次结果对比等信息。 |
|  |  |  | 查询检验列表 | 要求医生可根据项目分类亦或所需日期查询该患者当次就诊的检验列表，点击某条检验数据查看其详细结果。 |
|  |  |  | 查询检验结果详情 | 需支持医生查询某条检验数据的详情及结果，其中红色表示不符合标准，能够协助医生更准确的捕捉异常数据。 |
|  |  |  | 查询单项检验结果折线图 | 需支持医生查看某项检验结果的对比折线图。点击某条小项，显示本项在你所有检验中只要有这种检验的结果波形图，协助医生更加直观的查看某项检验结果的数据波动情况。 |
|  |  |  | 历次结果对比 | 需支持医生查看某项检验的历史数据对比。帮助医生更好的对比患者在历次就诊过程中某项检验结果的变化情况。 |
|  |  |  | 检查报告 | 需支持医生在线查看具备检查图像的患者此次检查的图像信息。具体功能包括查询检查列表，查看检查报告结果详情，查看检查报告，查看检查图像等。 |
|  |  |  | 查询检查列表 | 需支持医生查询患者当次就诊的检查列表，要求每条数据包括各项检查结果，若有检查报告则会有相关报告链接，若有检查图像应具有相关检查图像链接，要求支持医生点击查看相关报告及图像。若无则为空白。 |
|  |  |  | 查看检查结果详情 | 要求支持医生查看此次结果的详情，包括检查信息及诊断意见等。 |
| 12 |  | 全院消息推送服务 | 系统兼容 | 兼容iOS、Android、web、小程序等平台系统推送。 |
|  |  |  | 文本消息 | 消息内容为普通文本。 |
|  |  |  | 图片消息 | 消息内容为图片 URL 地址、尺寸、图片。 |
|  |  |  | 语音消息 | 消息内容为语音文件的 URL 地址、时长、大小、格式等信息。 |
|  |  |  | 模板消息 | 基于不同的模板ID，实现模板对应业务的跳转。 |
|  |  |  | 系统消息 | 通知消息的简化，没有推送和通知栏提醒。支持与HIS、EMR、LIS、OA等业务系统的消息接入；消息到达率≥99%、离线消息保留；支持按角色/科室/院区定向推送。 |
|  |  |  | 离线消息 | 不在线时收到的消息，在下次登录时，服务端会自动将离线期间收取的消息发送给客户端，离线消息超时时间可配置。 |
|  |  |  | 多端同步 | 多客户端同时在线时，消息实时下发到多端。 |
|  |  |  | 历史消息 | 可通过平台提供的接口，拉取历史消息。 |
|  |  |  | 获取图片 | 信息获取图片基本信息，如图片类型、图片宽度和高度等。 |
|  |  |  | 注册用户 | 支持在平台注册用户。 |
|  |  |  | 应用管理 | 基于不用的业务创建不同的应用，不同的业务会授权给不同的开发者使用，并下发应用id、密钥等信息。 |
|  |  |  | 用户管理 | 提供检索并管理注册用户的信息。 |
|  |  |  | 消息管理 | 提供多种条件检索产生的消息，并提供删除的功能。 |
|  |  |  | 用户数 | 注册用户总数。 |
|  |  |  | 消息数 | 消息总数、文本消息总数、图片消息总数等。 |
|  |  |  | 消息趋势 | 一段时间内的消息趋势变化。 |
|  |  |  | 注册用户趋势变化 | 一段时间内的用户趋势变化。 |
|  |  |  | 节点 | 在线用户数部署节点在线用户数。 |
| 13 | 诊后服务 | 满意度调查 | 患者满意度分析 | 可按随访时间段、病人科室、随访问卷具体内容（如满意程度、病人意见及建议等）查询满意度，制作满意度分析报表。支持短信/微信/自助机等多渠道调查；支持第三方满意度平台与国考满意度指标口径一致；支持问题整改闭环。 |
|  |  |  | 医护人员满意度分析 | 医护人员满意度调查用于发布和填写医护人员满意度调查问卷，对应的实际业务为医务科、护理部确定需要调查的内容，选定需要调查的人员后，发布相关满意度调查的通知，同时下发相应的调查问卷让医护人员填写，最后针对调查问卷进行总结分析。 |
| 14 |  | 智能随访 | 随访计划智能管理模块 | 提供：大模型智能生成计划、人机协同审核确认等功能。支持科研随访路径管理、任务管理、量表管理。支持院内不同业务系统数据接入智能分级分类（体检、门诊、住院等环节）。 |
|  |  |  | 患者沟通与数据采集模块 | 提供：AI 主动对话随访、智能结构化数据提取等功能。提供科研随访患者管理、随访患者组管理、患者标签管理功能。支持科研随访工作页，如查看患者基本信息、就诊信息、中医四诊、检查检验信息、随访量表等。 |
|  |  |  | 随访计划自适应调整模块 | 提供：数据触发式调整推荐、闭环生效管理等功能。支持基于中医特色的患者随访（支持根据中医诊断、中医证候诊断或其它规则，创建随访量表）。 |
|  |  |  | 预警与决策支持模块 | 提供：危急值与风险预测预警、智能随访摘要等功能。 |
|  |  |  | 全场景多端协同模块 | 提供：机构PC端、机构移动端、患者小程序端等功能。支持随访完成率、失访率、异常转诊率统计。 |
| 15 | 危急值管理系统 | 危急值管理系统 | 临床提醒 | 要求支持危急值平台接收到医技系统的危急值报告后在 HIS 提醒用户包含消息提醒、图标系统提醒。 |
|  |  |  | 消息提醒 | 要求支持按患者就诊类型，就诊科室、发生时间配置消息接收用户，在 HIS 系统界面弹出危急值消息提醒，在未处理情况下每隔一段时间就会再次弹出，直到处理完成，确保危急值处理率；支持危急值的多级提醒，当危急值未及时处理时继续向上级发送消息提醒，督促完成危急值的处理。 |
|  |  |  | 图标系统提醒 | 要求支持当患者存在危急值须处理时，在患者床位图、信息条显示危急值图标，可以快速打开查看患者危急值记录。 |
|  |  |  | 临床接收 | 要求支持临床人员看到危急值提醒后，可以查看到患者的基本信息与危急值报告信息，需要先进行危急值接收，后台自动反馈回医技系统。 |
|  |  |  | 临床处理 | 要求支持临床人员对危急值的一系列操作：医嘱录入、病程书写。 |
|  |  |  | 医嘱录入 | 要求支持链入 HIS 医嘱录入模块，录入医嘱后与危急值记录绑定。 |
|  |  |  | 病程书写 | 要求支持链入电子病历系统，书写危急值病程记录并绑定起来。 |
|  |  |  | 查询统计 | 要求支持为医院医务管理部门提供危急值报告记录查询、危急值完成比例报表、危急值分布报表。支持全院统一危急值项目与阈值字典维护；支持报告时间→临床接收时间→处置时间全程时效统计与达标率统计质控。 |
| 16 | 统一资源预约管理 | 统一资源预约管理 | 门诊医技治疗预约 | 要求支持操作员通过医保卡或就诊卡等检索患者基本信息，要求支持根据患者病情或患者要求为患者选择对应的就诊科室和就诊资源，进行挂号收费操作或选择已经有的预约 / 加号信息进行取号缴费操作。要求支持缴费时可支持但不限于使用现金、院内账户、银行卡等多种支付方式进行支付操作，同时也根据当地医保规定可进行医保直连上传就诊信息和进行报销操作。挂号结束后根据需要可以为患者进行挂号凭证和收费凭证的打印，患者可凭此进行有效就医。要求系统模块可以支持自助机，app，微信等多渠道接口实现线上直接挂号 / 取号、支付的流程，挂号成功后向患者推送相应的就诊信息。包括院内医技预约、治疗预约。 |
|  |  |  | 窗口预约 | 要求支持操作员根据患者病情或患者要求选择对应的就诊科室、就诊日期、可用出诊资源为患者进行就诊预约并打印预约凭证。要求该系统模块可以支持自助机，app，微信等多渠道实现线上直接进行预约，按自身需要选择需要就诊的时段进行预约。 |
|  |  |  | 退号 | 要求支持患者在挂号支付后，由于特殊原因不能就诊，在符合医院退号政策的前提下为患者进行退号退费的操作。要求支持在退号的过程中可以选择对应的退号操作原因，要求可以进行后期质控数据查询。要求该系统模块可以支持自助机，app，微信等多渠道接口，实现在满足医院退号政策控制的前提下，进行自助退号退费操作。 |
|  |  |  | 预约管理 | 要求可以通过多条件索引进行执行预约信息的查询，要求支持对查询出来的有效的预约数据，在满足医院政策的前提下进行取消预约的操作。该系统模块要求可以支持自助机，app，微信等多渠道接口，实现在满足医院取消预约政策控制的前提下，要求支持进行自助查询预约记录并取消预约操作。整合分诊台、诊间、自助机、门户、移动端、电话、区域平台等多渠道预约入口，提供取号、性别、年龄、时间冲突、取消与同班次同科室等多维度预约规则配置，支持专家号与普通号预约、改期、取消及号源查询；具备计划/临时排班、多渠道号源分配、节假日与替诊停诊及批量限号等排班管理能力，并通过签到与分诊管理实现号源精细化与就诊秩序优化。 |
|  |  |  | 预约信息一览表 | 要求支持操作员可在预约信息一览表中通过多条件联查询，要求实现对系统的预约数据进行按就诊科室汇总查询或对全部明细进行汇总查询。 |
|  |  |  | 挂号查询 | 要求支持通过多条件联合查询，可以查询对应的就诊登记时所产生的详细挂号信息记录。要求包括但不限于以下信息：就诊人姓名，就诊人登记号，就诊科室，就诊号别，收费金额，支付详情，发票号，挂号人，挂号日期，挂号时间。 |
|  |  |  | 医生坐诊信息调整 | 要求支持通过该功能可以对已经生成的出诊医生资源进行调整，包括正号限额，加号限额，分时段信息，各预约途径可预约数量等。要求支持对已生成的资源进行停诊操作或对未生成的资源进行临时加诊操作，医生坐诊信息的调整。要求对于已经生成的出诊信息调整会提供完整的调整信息日志功能，用于对操作的追溯和审计实现出诊信息的变更管理。 |
|  |  |  | 排班模板维护 | 要求支持对需要出诊科室资源进行出诊班次和出诊资源模板维护。模板数据要求包括：科室，医生，星期，时段，级别，正号限额，加号限额，预约限额，分时段信息等。要求模板信息可以用来批量生成出诊记录。 |
|  |  |  | 生成排班记录 | 要求支持通过维护的排班模板生成一段时间的出诊资源。可以根据需要选择部分科室和部分号别来进行生成也可选择全部进行生成。 |
|  |  |  | 出诊查询 | 要求可以通过多条件联合查询对应科室的出诊排班报表，并提供导出功能。 |
|  |  |  | 停替诊查询 | 要求可以通过多条件联合查询可以查询对应的日期范围内的停替诊出诊记录，要求支持对资源的变更可以进行审计操作，更直观的进行管理查询。 |
|  |  |  | 号源信息汇总 | 要求支持对出诊信息的使用情况进行汇总查询，要求支持通过查询可以随时进行号源资源投放的优化调整。 |
|  |  |  | 黑名单维护 | 要求支持根据医院实际情况，制定相关信用规则，针对诊疗活动中，恶意占用医院诊疗资源的行为进行系统甄别，形成黑名单，对违反预约挂号规则或频繁爽约的患者给予必要限制；要求支持对恶意占用号源的患者进行信用跟踪，同时对信用不良的患者采取停用或限制预约次数和范围等增加管理措施。 |

      - 3.智慧管理

| 序号 | 一级模块 | 二级模块 | 三级模块 | 应用软件功能描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 绩效管理系统 | 医院绩效评价 | 组织结构 | 可以通过系统平台的建立集团组织结构，集团下面设置医院机构，集团同下属结构数据可以共享；集团对医院考核，医院对科室、科室对人员进行绩效考核，每个体系之间指标数据可以共享，多个指标体系整合到一个全院（集团）大指标考评体系。 |
|  |  |  | 基础信息设置 | 对绩效考核方案的基础信息进行维护，包括：指标维度、KPI指标、基础指标、科室分类、科室、职工信息、职务信息、科室和平台的对照关系。 维护指标计算公式、指标函数、指示灯、系统参数，为绩效考核提供了基础，保证了绩效考核的顺利进行。 |
|  |  |  | 目标管理 | 制定当期绩效管理目标等信息，同时支持子目标的设置，可添加、修改、查询；每个周期的总战略目标下，可以进行子目标建设，实现多维度的战略绩效整体实现。 |
|  |  |  | 医院绩效方案制定 | 医院方案指标集维护，添加、修改、删除操作；医院绩效考核对象设置：维护医院当前战略目标下的绩效指标。 |
|  |  |  | 医院绩效方案设置 | 生成当前战略目标下的医院绩效考核方案，设置方案指标的评分方法、取值方法、指标权重和满分标准。"包含对医院考核对象设定和医院绩效方案的制定。 |
|  |  |  | 医院绩效方案审核 | 可以对绩效方案进行审核，支持对单个月单个目标的方案进行审核，审核后的方案无法变动，保证了考核方案的准确性，避免其他人员在不知情情况下变动方案，同时也提供取消审核的功能，确保在方案必须变动后能修改方案。 |
|  |  |  | 医院绩效数据准备 | 生成院级指标数据采集表，维护院级指标数值；支持数据模板下载、指标数据导入；数据维护完成后进行数据审核或反审核；数据采集完成进行方案指标数据计算，审核或反审核；医院KPI绩效指标数据生成、维护、KPI数据导入，审核、反审核、计算；科室数据采集支持自定义数据清洗加工整理函数功能。"医院绩效考评计算：对医院绩效考核方案进行计算。 |
|  |  |  | 医院绩效考评计算 | 对绩效考核方案进行考评计算，根据设定好的指标评分方法把每个指标的绩效得分算出并汇总，可以查看每个科室的绩效总得分也支持查看每个科室方案里的指标的得分。 |
|  |  |  | 医院绩效总结 | 对绩效考评的结果进行总结，写总结的结果，点击反馈反馈给各个科室。 |
|  |  |  | 绩效报表 | 包括绩效报表（医院）、绩效报表（指标）、绩效报表（维度）、质量奖报表；支持绩效考核自定义报表维护。 |
|  |  |  | 指标评价预警 | 支持多维度的核算单元绩效指标评价预警功能，通过指标的红、黄、绿颜色卡方式展示指标性能情况，持续追踪改进红色预警指标，直到到达符合标准。 |
|  |  |  | 汇总统计分析报表 | 绩效考核能够产出各种统计分析汇总报表，汇总报表同时可以进行向下追踪钻取查看明细指标数据。 落实《三级公立医院绩效考核指标》管理要求，结合医院发展战略和年度工作目标，建立医院目标考核指标体系，对接相关业务系统，自动采集指标数据，实现上级管理单位对医疗机构的考核。医院监测自身关键指标执行状况，实现医院管理目标追踪。分解医院管理指标和工作目标到职能部门和业务科室，有效落实管理责任，保障医院的关键指标有效达成。 |
| 2 |  | 科室绩效评价 | 组织结构管理 | 可以通过系统平台的建立集团组织结构，集团下面设置医院机构，集团同下属结构数据可以共享。集团对医院考核，医院对科室、科室对人员进行绩效考核，每个体系之间指标数据可以共享，多个指标体系整合到一个全院（集团）大指标考评体系。 |
|  |  |  | 基础信息设置 | 核算单元维护、绩效指标维护、指标库维护、指示灯维护、系统参数；指标支持公式设置、指标函数编辑。 |
|  |  |  | 目标管理 | 制定当期绩效管理目标等信息，同时支持子目标的设置，可添加、修改、查询。每个周期的总战略目标下，可以进行子目标建设，实现多维度的战略绩效整体实现。 |
|  |  |  | 科室绩效方案制定 | 科室方案指标集维护，添加、修改、删除操作；科室绩效考核对象设置：维护医院当前战略目标下科室的绩效指标；科室绩效方案设置：生成当前战略目标下的科室绩效考核方案，设置方案指标的评分方法、取值方法、指标权重和满分标准。 |
|  |  |  | 科室绩效方案审核 | 可以对绩效方案进行审核，支持对单个月单个目标的方案进行审核，审核后的方案无法变动，保证了考核方案的准确性，避免其他人员在不知情情况下变动方案，同时也提供取消审核的功能，确保在方案必须变动后能修改方案。 |
|  |  |  | 科室绩效数据准备 | 生成科室指标数据采集表，维护院级指标数值；支持数据模板下载、指标数据导入；数据维护完成后进行数据审核或反审核；数据采集完成进行方案指标数据计算，审核或反审核；科室KPI绩效指标数据生成、维护、KPI数据导入，审核、反审核、计算；科室数据采集支持自定义数据清洗加工整理函数功能。 |
|  |  |  | 科室绩效考评计算 | 对绩效考核方案进行考评计算，根据设定好的指标评分方法把每个指标的绩效得分算出并汇总；可以查看每个科室的绩效总得分也支持查看每个科室方案里的指标的得分。 |
|  |  |  | 科室绩效总结 | 对绩效考评的结果进行总结，写总结的结果，点击反馈反馈给各个科室。 |
|  |  |  | 绩效报表 | 可以按医院、指标、维度、质量奖出具绩效考核报、指标数据报表、全院绩效分析报表；同时支持自定义报表，可以进行纵向、横向自动扩展、支持图表展示，满足医院个性化报表需求。 |
|  |  |  | 评价预警 | 支持多维度的核算单元绩效指标评价预警功能，通过指标的红、黄、绿颜色卡方式展示指标性能情况，持续追踪改进红色预警指标，直到达到符合标准。 |
|  |  |  | 绩效考核汇总报表 | 绩效考核能够产出各种统计分析汇总报表，汇总报表同时可以进行向下追踪钻取查看明细指标数据。 在实施综合目标管理责任制和绩效考核的基础上，实施平衡计分卡绩效考核，建立适用的考核指标体系，探索建立医院绩效工资总量与目标管理、考核结果相挂钩的核定办法，着力体现医务人员技术劳务价值，合理提高医务人员收入水平。 |
|  |  | 职工绩效评价 | 组织结构 | 可以通过系统平台的建立集团组织结构，集团下面设置医院机构，集团同下属结构数据可以共享；集团对医院考核，医院对科室、科室对人员进行绩效考核，每个体系之间指标数据可以共享，多个指标体系整合到一个全院（集团）大指标考评体系。 |
|  |  |  | 基础信息设置 | 对绩效考核方案的基础信息进行维护，包括：指标维度、KPI指标、基础指标、科室分类、科室、科室和平台的对照关系；维护职工信息、职务信息、系统参数，为绩效考核提供了基础，保证了绩效考核的顺利进行；维护计算公式、指标函数、指示灯等功能。 |
|  |  |  | 目标管理 | 制定当期绩效管理目标等信息，同时支持子目标的设置，可添加、修改、查询。每个周期的总战略目标下，可以进行子目标建设，实现多维度的战略绩效整体实现。 |
|  |  |  | 职工绩效方案制定 | 职工方案指标集维护，添加、修改、删除操作；职工绩效考核对象设置：维护医院当前战略目标下职工的绩效指标；职工绩效方案设置：生成当前战略目标下的职工绩效考核方案，设置方案指标的评分方法、取值方法、指标权重和满分标准。 |
|  |  |  | 职工绩效方案审核 | 可以对绩效方案进行审核，支持对单个月单个目标的方案进行审核，审核后的方案无法变动，保证了考核方案的准确性，避免其他人员在不知情情况下变动方案，同时也提供取消审核的功能，确保在方案必须变动后能修改方案。 |
|  |  |  | 职工绩效数据准备 | 生成科室指标数据采集表，维护院级指标数值；支持数据模板下载、指标数据导入；数据维护完成后进行数据审核或反审核；数据采集完成进行方案指标数据计算，审核或反审核；科室KPI绩效指标数据生成、维护、KPI数据导入，审核、反审核、计算；职工数据采集支持自定义数据清洗加工整理函数功能。 |
|  |  |  | 职工绩效考评计算 | 对绩效考核方案进行考评计算，根据设定好的指标评分方法把每个指标的绩效得分算出并汇总；可以查看每个职工的绩效总得分也支持查看每个职工方案里的指标的得分。 |
|  |  |  | 职工绩效总结 | 对职工绩效考评的结果进行总结，写总结的结果，点击反馈反馈给各个科室。 |
|  |  |  | 职工绩效报表 | 可以按职工、指标、维度、质量奖出具绩效考核报、指标数据报表、全院绩效分析报表；同时支持自定义报表，可以进行纵向、横向自动扩展、支持图表展示，满足用户个性化报表需求。 |
|  |  |  | 指标评价预警 | 支持多维度的核算单元绩效指标评价预警功能，通过指标的红、黄、绿颜色卡方式展示指标性能情况，持续追踪改进红色预警指标，直到达到符合标准。 |
|  |  |  | 绩效考核汇总报表 | 绩效考核能够产出各种统计分析汇总报表，汇总报表同时可以进行向下追踪钻取查看明细指标数据。 面向不同工作职责的职工，建立职工指标评价体系。绑定医院工作指标、部门工作指标、或者分解部门绩效指标到个人。实现面向个人的绩效评价，有效落实管理人员管控责任，有效落实主诊医师的质量和经济责任，作为绩效分配的基础。 |
| 3 | 医共体健康管理周期平台 | 医共体健康管理周期平台 | 健康数据采集与档案管理 | 多源医疗数据汇聚与清洗：通过标准化接口对接HIS、LIS、PACS及体检系统，自动抓取门诊/住院病历、化验单、影像报告等结构化与非结构化数据。内置数据质控与清洗引擎，解决数据孤岛、标准不一、重复录入等问题。 智能穿戴设备物联接入：支持主流品牌蓝牙/WiFi智能血压计、血糖仪、智能手表等设备接入。采集居民日常心率、血压、血氧、睡眠、步数等动态体征数据，支持异常数据弹窗报警。 支持视诊仪、脉诊仪等中医设备接入数据回写。 支持中医体质辨识、居民健康评估、膳食管理、中医药健康咨询、中医药保健指导、中医药健康指导、中医药健康干预、效果评估、结果反馈、满意度管理等，提供中医养生知识库、中医体质问卷表、咨询评测问卷库等。 |
|  |  |  | 多维中西医结合状态评估 | 运用内置评估模型，综合西医临床检验指标与中医九种体质分类，对居民当前健康状态（健康、亚健康、特定疾病期、康复期）进行精准判定，并输出健康评分与状态画像。 |
|  |  |  | 专病与慢病风险预测预警 | 基于历史数据趋势与AI算法，建立心脑血管、糖尿病、呼吸系统等常见慢病风险预测模型。自动识别高危因素，按风险程度实施“红、黄、绿”三色分级预警，自动标记重点管控人群。 |
|  |  |  | 健康趋势分析与可视化 | 提供关键指标（如血压波动曲线、血糖达标率、血脂变化等）的可视化图表分析，帮助医生和居民直观了解健康指标随时间的变化趋势。 |
|  |  |  | 中西医结合知识库驱动 | 结合权威西医临床指南库与中医养生保健、治未病知识库。 |
|  |  |  | 智能干预方案匹配与生成 | 根据评估结果与风险预警，系统自动拼装并生成个性化干预处方，内容细分为：实现医共体内中医慢病患者就诊、筛查及健康管理服务，具备对慢病的中医诊疗信息管理、诊疗计划管理、中医特色诊疗方案（干预方案、调养方案、康复方案等）、中医特色量表管理、疗效与健康风险评估等功能。支持不同专科根据不同的细项或分类要求自动筛选分析召回。 |
|  |  |  | 营养处方 | 结合中医体质定制每日/周食谱建议。 |
|  |  |  | 运动处方 | 推荐运动方式、频次、时长及注意事项。 |
|  |  |  | 医疗干预 | 用药提醒、复诊建议、中医适宜技术推荐。 |
|  |  |  | 人机协同方案微调 | 系统生成的方案并非强制，基层全科医生或中医师可在系统推荐的基础上，结合居民实际情况进行人工修改与微调，确保方案的科学性与落地性。 |
|  |  |  | 多端联动与任务精准下发 | 将干预方案拆解为每日打卡任务（如测血压、服药达标），通过居民端小程序精准推送；同时向家庭医生端下发随访与管理任务。 |
|  |  |  | 执行跟踪与依从性监测 | 居民通过移动端记录执行情况（拍照打卡、文字反馈），穿戴设备数据同步。系统自动统计任务完成率与依从性评分，对依从性差的居民自动发送提醒。 |
|  |  |  | 异常触发与智能随访机制 | 当穿戴设备数据或居民反馈触发预设的红线预警（如血压连续多日居高不下）时，系统自动生成随访工单，推送到家庭医生或触发AI智能语音外呼进行干预。 |
|  |  |  | 阶段性效果评价与方案迭代 | 设定干预周期（如1个月/3个月），周期结束后系统自动对比前后指标变化，生成阶段性健康管理报告。基于反馈结果，AI重新评估健康状态并动态调整下一阶段干预方案，形成持续优化的管理闭环。 |
| 4 | OA系统 | OA系统 | 公文管理 | 要求系统支持收文管理、发文管理，支持拟稿、流转、审批、签发、办理、发送、归档等发文流程操作，同时支持收文、登记、拟办、传阅、归档等收文流程操作，提高公文流转效率。针对涉密文件外泄风险，明确采取分流管理策略，密件不上网。 |
|  |  |  | 流程管理 | 系统将不同的业务流程表单进行归纳总结，按照流程进展，对个人参与的业务流程进行分类管理，分别是发起申请、我的草稿、待办任务、办理记录、在途申请、历史申请、已阅列表、待阅列表、已办列表，方便用户处理和查询相关业务流程数据。 |
|  |  |  | 信息管理 | 要求系统支持医院内部各类公开信息的定制与发布，最大程度满足医院信息发布的需求，为此提供栏目管理、权限管理、发布信息、已发信息、撤回信息、草稿信息等功能，不但提供信息发布的渠道，还可以精准控制信息的阅读权限，具有阅读权限的人员，才能看到发布的信息，保证信息的安全性。 |
|  |  |  | 日常业务 | 要求系统支持定制各种日常业务，日常业务涵盖了医院的所有科室，可以根据业务的发展情况，动态修改业务流程和表单数据，以满足业务的需求。其中包含物资申购、医疗耗材招标申请、设备维修申请、信息设备申请、护理会诊申请、院办公会申请等。 |
|  |  |  | 日程管理 | 要求系统提供日历模式的个人日程、领导日程、部门日程的管理功能，不但可以查看、编辑日程，日程管理还为用户提供提醒功能，定时提醒用户日程内容。对于领导层，还可以授权其他用户为其代写日程，最大限度满足用户需求。 |
|  |  |  | 会议管理 | 要求系统支持用户申请会议，用户可以查看会议室的预约情况，对不同的会议室，不同时间段进行会议的预约，避免会议冲突的尴尬；为了更好的支持会议管理功能，系统为会议管理员提供会议室管理和会议室内设备管理功能，用户可以根据会议的人数，会议所需设备等具体情况，选择不同的会议室进行预约，让公共资源得到最大程度的合理应用。 |
|  |  |  | 车辆管理 | 要求系统支持用户申请用车，用户可以根据业务需求，向医院申请用车，根据车辆的用途和承载能力，选择不同的车辆进行申请。系统还为车辆管理员提供车辆信息、车辆保养、车辆维修、车辆出入库记录等信息维护功能，方便用户查阅每辆车的信息及使用情况。 |
|  |  |  | 文件管理 | 要求系统不但为用户提供个人文件管理功能，还提供公共文件管理功能。个人文件管理，是每个用户用来存储个人文件的地方，相当于个人网盘，方便在系统中查看和下载 。公共文件管理，通过控制文件的权限，只有具有权限的用户才可以查看、下载公共文件，实现医院信息资源的共享。 |
|  |  |  | 值班管理 | 要求系统提供值班管理功能，通过设置基础的值班规则，系统按照值班规则，自动排班，用户可以查看个人值班情况，也可以发起值班调整申请，对值班进行调整。另外，系统还支持值班统计功能，可以统计一段时间内用户的值班次数。 |
|  |  |  | 工资管理 | 要求系统为用户提供个人工资查询的入口，可以查看详细的工资条信息。还为财政工作人员提供工资上传、党费公式计算、工资查询等功能。 |
|  |  |  | 工作计划管理 | 要求系统以门户的方式提供工作计划和工作任务管理功能，为计划管理员提供计划的制定、计划任务的新增、分配、验收等功能，为了确保计划按时完成，还为用户提供催办任务功能。为任务执行人员提供任务的认领、任务的执行、任务的反馈等功能，确保任务按时完成。 |
|  |  |  | 综合评测 | 要求系统提供考核管理、考试管理、调查问卷管理、投票管理等功能，加强医院内部的考核机制，调动医务工作人员的工作积极性，督促医务工作人员提高业务水平。系统还提供数据统计分析功能，方便决策者从中提取信息，加强内部管理。 |
|  |  |  | 院内信 | 要求系统提供院内信的功能，相当于一个系统内部的邮箱功能，实现信件的编写、发送、收信等功能，方便医院内部人员之间的沟通。 |
|  |  |  | 移动端 | 实现移动端查看、审批、申请等不同操作。支持通过主流移动办公平台接入或提供自有移动客户端，二者满足其一即可，满足网络安全。 |
|  |  |  | 论坛 | 要求系统为医院内部人员提供自由交流的区域，可以进行各方面的信息讨论。方便用户在此发帖、回帖、查看帖子等。 |
| 5 | 会诊管理系统 | 会诊管理系统 | 数据管理 | 要求系统支持在线维护会诊病种库及专家库；支持按病种维护会诊申请权限、预约资源、费用管理、会诊目的引用模板等功能。 |
|  |  |  | 资源管理 | 要求系统提供资源预约管理模块：要求支持对多学科会诊病种资源进行排班模板维护，可通过排班模板自动生成对应排班记录，要求可通过线上预约的方式完成资源占用；以及支持对资源排班记录进行调整及修改。 |
|  |  |  | 会诊申请 | 要求支持申请专家可直接在平台上调阅患者完整的临床资料，方便、快捷、全面地了解患者病情；要求系统提供组内和院内专家列表；要求系统支持对病人基础就诊数据的引用 (包括：病历、医嘱、检查、检验、手术等诊疗数据)；要求提供专业的病种会诊目的模板。 |
|  |  |  | 预约安排 | 要求支持疑难病会诊中心护士会诊，可实时查询会诊申请，并且预约安排合适的时间、诊室以及确定院外、院内专家名单。要求支持预约完成后系统自动生成患者告知单，通知患者来诊时间以及注意事项，按预约日期生成挂号预约记录。要求支持预约消息推送至患者手机端。要求支持会诊中心管理员可以实时查询已缴费的会诊申请，统一提交通知多学科会诊医生科室、病案室。 |
|  |  |  | 签到执行 | 要求支持按会诊申请中的参与医生生成二维码，来诊医生可以用手机端扫码签到。要求支持医生填写会诊病历，要求支持 MDT 团队医生在线查看患者病历包括用药医嘱、检验、检查、过敏史等记录，要求可以编写总结评估病历内容，包括记录会诊参与科室、医生、会诊意见、后续去向等。要求支持患者在自助机打印会诊病历。要求支持医生可以开检验、检查医医嘱并预约下次挂号记录。 |
|  |  |  | 会诊中心 | 要求支持 MDT 疑难病会诊中心实现从会诊申请、线上预约、消息通知、费用管理、追踪随访、质控统计等线上的一体化管理，保证 MDT 会议运行的效率和质量。要求系统支持查看当天的 MDT 会诊、本月的 MDT 会诊病种分布、本月的 MDT 患者来源分布、本周的会诊安排情况以及待处理的申请会诊。 |
|  |  |  | 病历中心 | 要求支持病例报告多维度查询和病人诊疗全景视图查看，要求支持智能编辑病历数据（包含图表插入及上传），要求支持查看患者时间轴、患者详情、既往病历、检查、会诊信息等诊疗数据，实现对患者病例资料的全量获取与高效整理。 |
|  |  |  | MDT 数据库 | 要求可将每次 MDT 会议讨论的病例资料沉淀入库，并且对于数据库内的病例实现可查询、可调阅、可根据治疗方案、转归情况进行统计分析。要求支持对 MDT 患者后续治疗情况的跟踪和评价，包含治疗方案的执行情况、患者转归情况以及个人随访情况。 |
|  |  |  | 消息通知 | 在预约安排会诊服务时，要求支持即时将会诊申请信息以短信 (自定义短信模板) 或信封消息的方式发送至专家手机和收件箱中，以便高效通知或提醒专家会诊信息。 |
|  |  |  | 追踪随访 | 要求系统支持对已完成的 MDT 进行后续随访管理，可针对每种疑难病的特殊性单独设置随访次数及时间，自动提醒；要求支持对本次 MDT 会诊诊疗情况及结果录入，同时提供快速录入医嘱入口；要求支持 MDT 相关参与人查看跟踪执行和随访结果，同时专家成员可对随访内容进行评估和建议。 |
|  |  |  | 诊疗时间轴 | 要求支持查看 MDT 患者全诊疗时间轴以及 MDT 治疗时间轴，并支持通过 MDT 时间戳，查看讨论内容、结果以及随访内容。 |
|  |  |  | 质控统计 | 要求支持按 MDT 申请医生、疑难病种、时间段等多条件组合进行统计分析，提供多种可视化图形分析界面。 |
| 6 | 门诊应急系统 | 门诊应急系统 | 基础数据同步 | 要求系统可以每天定时将基础数据下载同步到客户端，保证客户端数据与数据库的一致性。支持同步记录查询与失败表手动重同步。应急系统须可在15分钟内完成启用；每年至少组织1次应急演练；应急期间数据与主系统对账差异可自动校验。 |
|  |  |  | 发票更新 | 要求应急收费系统自动提示收费员核对发票并更改，保证系统票号与实际票号一致。 |
|  |  |  | 就诊登记 | 要求支持录入患者信息，选择科室、就诊医生、患者类别等信息进行登记。面向门诊医生，在应急状态下为已注册患者提供快捷挂号，支持就诊码、就诊卡、医保卡、身份证等多种身份识别与自动获取信息，提供挂号类型、初复诊、绿色通道等选择，自动显示收费项目与金额并完成挂号。 |
|  |  |  | 就诊查询 | 要求支持根据日期、登记号、就诊号查询患者就诊记录，可选择就诊记录进行缴费，可修改患者基本信息。 |
|  |  |  | 诊断录入 | 要求可以根据病人的情况开相应的诊断（ICD10）和病情。 |
|  |  |  | 收费 | 要求支持录入患者需要缴费的项目、数量、用法等，系统根据不同患者类别，自动确定收费比例，计算患者自付金额、记账金额、折扣金额，药品可根据导入批次计价，打印发票。在应急期间提供完整交易数据管理与查询，支持按患者姓名、结算时间等多维度检索历史结算记录，以结构化表格展示每笔交易明细，并支持结算凭证与执行码补打，保障账务核对与业务追溯。 |
|  |  |  | 收费记录查询 | 要求可根据日期、发票号查询收费记录，支持收费记录导出、打印收费清单。 |
|  |  |  | 导回数据 | 要求系统支持将应急系统业务数据导回数据库，包含患者信息、就诊记录、医嘱明细、收费记录等。并支持导回数据与系统数据汇总日结、查询统计、退费等。提供应急数据集中校验与回传，按患者维度汇总云端应急数据，自动校验处方、发票、费用与支付金额是否持平并标识结果，支持一键上传至HIS完成对账整合，保障就诊全流程记录完整。 |
| 7 | 大屏展示系统 | 大屏展示系统 | 实时数据更新 | 支持秒/分钟级数据刷新，同步对接HIS、LIS、PACS、EMR、挂号收费、住院、后勤设备等全院业务系统，数据自动汇总同步，无需人工录入。各指标统计口径须与数据中心一致，实时类指标刷新时延≤60秒。 |
|  |  |  | 多维度时间筛选 | 支持实时、今日、昨日、本周、本月、本年度、自定义时间段数据切换，可对比同期历史数据。 |
|  |  |  | 分层权限展示 | 支持全院总览、科室细分、病区细分、医生个人层级切换，适配院领导、医务科、科室主任不同查看权限。 |
|  |  |  | 可视化自适应 | 适配医院大厅、指挥中心、护士站、办公室等不同大屏尺寸，采用图表、仪表盘、热力图、趋势曲线、榜单等多元化展示形式，数据清晰直观。 |
|  |  |  | 数据联动穿透 | 支持下钻查询，总览数据可点击跳转至对应科室、对应项目明细，实现“总览-细分-明细”逐级溯源。 |
|  |  |  | 异常预警提示 | 对超标、异常、拥堵、短缺等数据进行声光、颜色高亮预警，自动标记风险数据，便于及时干预。 |
|  |  |  | 门诊运营数据分析 | 1.门诊总量数据：实时/累计挂号量、就诊量、退号量、预约就诊率、现场挂号占比、爽约率； 2.科室流量分析：各科室候诊人数、接诊人数、拥堵热力图、科室接诊负荷排名； 3.就诊效率指标：平均候诊时长、平均接诊时长、科室等待超时人次、高峰时段流量曲线； 4.医生出诊数据：在岗医生数、接诊量TOP排行、人均接诊量、停诊/替诊数据统计； 5.便民服务数据：自助机挂号缴费占比、线上预约占比、咨询服务人次。 |
|  |  |  | 住院运营数据分析 | 1.床位资源数据：全院总床位、在用床位、空床位、预留床位、床位使用率、各病区床位占用热力图； 2.住院流转数据：当日入院人数、出院人数、转科人数、待入院排队人数、预约住院人次； 3.住院效率指标：平均住院日、术前等待时长、床位周转次数、病床周转率； 4.在院患者数据：各病区在院人数、危重患者数、术后患者数、特殊病种在院统计。 |
|  |  |  | 医疗质量安全分析 | 1.病历质量：电子病历书写合格率、及时率、缺陷病历数量、未完成病历预警； 2.检查检验质量：LIS/PACS检查完成率、报告及时出具率、危急值上报数量、危急值处置及时率； 3.医疗安全指标：不良事件上报数、投诉纠纷数量、差错整改完成率； 4.合理诊疗管控：抗生素使用率、合理用药合格率、重复检查率、诊疗规范达标率。 |
|  |  |  | 医技科室数据分析 | 1.各医技科室当日检查总人次、累计工作量、设备开机使用率； 2.检查排队等待人数、平均报告出具时长、超时报告数量预警； 3.各类检查项目占比、阳性检出率、科室工作量排名。 |
|  |  |  | 财务收费数据分析 | 1.实时营收数据：当日/累计门诊收入、住院收入、医技收入、药品收入； 2.收费结构分析：自费、医保、新农合结算占比，各类诊疗项目收入占比； 3.缴费效率：线上缴费占比、自助缴费占比、欠费患者数量、待结算账单统计。 |
|  |  |  | 自定义分析模块 | 1.中医处方分析：处方数量、处方占比、处方排名等 2.煎药数据分析：煎药数量、工作量、占比等 |
|  |  |  | 数据对比与趋势研判 | 支持同比、环比数据对比，自动生成日/周/月数据趋势曲线，直观展示医院运营涨跌变化，辅助预判就诊高峰、资源缺口。 |
|  |  |  | 智能预警与风险督办 | 可自定义阈值（如床位过载、等待超时、病历超时、危急值未处置），触发后自动高亮、弹窗提醒，支持问题溯源、责任科室定位，形成监控-预警-督办闭环。 |
|  |  |  | 数据报表自动生成 | 支持一键导出日报、周报、月报、质控报表，数据自动汇总，减少人工统计工作量，适配医院考核、上报需求。 |
|  |  |  | 多终端联动展示 | 大屏端、电脑端、移动端数据同步，管理层可随时查看实时数据，实现远程监控、移动办公。 |
| 8 | 人力资源管理系统 | 人事管理 | 组织架构 | 要求提供对单位信息的维护功能，即单位、部门的增加、修改、撤销、转移、合并的功能和对岗位的增加、修改、撤销、转移的功能。人员主数据须为全院唯一来源，工资、绩效、考勤、成本共用同一人员与组织主数据 |
|  |  |  | 人事档案 | 对医院各类人员人事档案进行管理，要求包括员工人事档案、专业技术档案等；要求支持一览统计表等自定义报表功能；要求支持自定义构建档案库、档案表，要求支持自定义计算事物、级联事物。 |
|  |  |  | 新入职审批流程 | 要求支持招聘入职和手工入职方式，支持入职流程审批功能。 |
|  |  |  | 转正审批 | 要求提供对转正人员的审批功能，转正人员提交转正申请资料，经过审批后变为正式员工。 |
|  |  |  | 调科审批 | 要求提供科室调动审批管理功能，员工的调科申请经过相关职能部门审批后做科室变动。 |
|  |  |  | 离职审批 | 要求提供人员离职申请审批功能，离职人员发起离职申请经过审批后方可完成离职确认，离职过程中需要确认工作交接内容。 |
|  |  |  | 退休管理 | 要求提供人员退休申请审批功能，人力等相关部门根据规定对申请退休人员进行审批确认。 |
|  |  |  | 返聘管理 | 要求提供返聘人员管理功能，用人科室需要提交返聘人员申请，经过审核后方可返聘。 |
| 9 |  | 工资管理 | 基础设置 | 要求预设事业单位薪资标准、薪酬项目、计算公式等功能。 |
|  |  |  | 职工薪资 | 要求满足不同类型员工不同薪酬项目的工资录入、保存、计算等功能。要求满足各类薪资报表查询功能。 |
|  |  |  | 薪资变动 | 要求支持与档案管理联动，通过不同薪资变动类型的设置，自动调整岗位、薪级工资。 |
|  |  |  | 社保管理 | 要求能够设置各类社保险种、各地区社保费率、缴费基数等功能，每个月自动根据工资计算社保，并能够提供各类报表查询。 |
|  |  |  | 公积金 | 要求支持设置公积金缴费比率、缴费基数，每个月自动根据工资计算公积金，并能够提供各类公积金查询报表。 |
| 10 |  | 考勤管理 | 考勤设置 | 要求系统支持考勤排班管理、考勤项目设置、非工作日设置、考勤周期设置。 |
|  |  |  | 加班管理 | 要求实现加班登记、加班审核等功能，并能够实现上级部门审批功能。 |
|  |  |  | 积休管理 | 要求实现初始积休设置、积休录入、积休审核等功能。 |
|  |  |  | 考勤结果 | 要求实现考勤数据维护、考勤表审核上报等功能，并能够与积休、排班等系统联动；支持按照核算科室、出勤科室不同科室进行考勤统计；支持每天考勤登记自定义天数。 |
| 11 |  | 招聘管理 | 招聘主题 | 要求支持设定招聘的主题及该主题的招聘起始日期和结束日期等。 |
|  |  |  | 招聘需求采集 | 要求支持各科室提交本科室的招聘岗位和招聘人数以及需求。 |
|  |  |  | 招聘需求审核 | 要求支持对各科室提交的招聘需求进行审核，确定全院的最终招聘岗位信息。 |
|  |  |  | 简历初选 | 要求支持对应聘人员投递的简历，根据招聘条件进行初步筛选。 |
|  |  |  | 科室筛选 | 要求支持各科室对初选后的人员，根据本科室招聘要求进行二次筛选。 |
|  |  |  | 人事科筛选 | 要求支持人事科对经过筛选的应聘人员进行最终确定。 |
| 12 | 成本管理系统 | 科室成本核算 | 数据采集 | 要求系统提供收入数据采集、成本数据采集和工作量数据采集的业务功能，实现业务数据的自动归集和统计功能。 |
|  |  |  | 成本分摊 | 具体功能要求包括：系统提供自定义分摊参数设置功能，按照医院客户实际情况，科学合理设置分摊参数；采用定向分摊配置的方式配置科室分摊关系，实现科室成本的定向分摊；采用科室分摊设置功能实现成本可以跨级次分摊，分摊到指定科室上；采用科室分摊性质设定，实现不同科室采用不同的分摊方法。 |
|  |  |  | 报表分析 | 要求系统带有各类报表的自动产出功能，要求包括制度的三类成本报表，要求提供多角度多维度的院级成本分析和科室级成本分析报表和分析功能。 |
| 13 |  | 医院成本分析 | 成本分析报表 | 要求从医疗成本和医院全成本两个角度出发，从科室、项目构成等多维度对科室直接成本、间接成本构成进行分析。 |
|  |  |  | 成本分摊报表 | 要求对行政、医辅、医技、临床四类科室所对应的直接成本以及间接分摊成本分别从科室、项目维度进行分析。对各科室损益情况进行了直观的展示。 |
|  |  |  | 成本比较报表 | 成本比较报表：要求按照科室类型对科室人员经费、绩效工资、科室其他费用以及医院基本情况等进行数据比较分析。并且从成本、预算执行两个方面对科室成本情况对比差异分析。 |
|  |  |  | 成本控制报表 | 要求对临床科室业务收入、成本、亏损情况以及从全院角度对科室成本盈余情况进行分析。 |
|  |  |  | 成本收益报表 | 要求从全院对各科室收益情况进行分析。 |
|  |  |  | 本量利分析 | 要求按照本量利分析法对临床、医技科室的收入、成本趋势结合科室工作量进行分析，得到科室的保本点。 |
| 14 |  | 科主任经营分析 | 科室经营状况 | 要求从科室综合收入、支出、工作量等角度做出统一分析展示。 |
|  |  |  | 科室直接分析 | 要求对科室直接收入、直接成本消耗等情况做分析展示。 |
|  |  |  | 量本利分析 | 要求对科室工作量及其影响的盈利情况进行分析展示。 |
|  |  |  | 科室盈亏分析 | 要求对科室收入支出的盈亏情况进行分析展示。 |
|  |  |  | 科室收入分析 | 要求对科室收入构成情况进行分析展示。 |
|  |  |  | 科室成本分析 | 要求对科室的成本构成情况进行分析展示。 |
| 15 |  | 项目成本管理 | 基础设置 | 要求提供医疗项目成本核算所需的收入信息，成本信息，人员信息，工资信息，奖金信息，其他成本信息等；基础信息要求支持 HRP 各个模块的同步功能 |
|  |  |  | 作业成本法 | 要求包括成本数据维护，核算方案维护，核算方案审核，核算数据准备，项目成本核算，核算结果查询；要求成本数据维护中包含劳动数据采集与物化数据采集；支持同时采用不同成本核算方案进行期间项目成本核算；支持核算基础数据准备的数据处理 |
|  |  |  | 收入比法 | 要求包括成本数据维护，核算方案维护，核算方案审核，核算数据准备，项目成本核算，核算结果查询；要求支持同时采用不同成本核算方案进行期间项目成本核算；支持核算基础数据准备的数据处理 |
|  |  |  | 相对价值比率法 | 要求包括成本数据维护，核算方案维护，核算方案审核，核算数据准备，项目成本核算，核算结果查询；要求支持同时采用不同成本核算方案进行期间项目成本核算；支持核算基础数据准备的数据处理 |
|  |  |  | 劳动价值比率法 | 要求包括成本数据维护，核算方案维护，核算方案审核，核算数据准备，项目成本核算，核算结果查询；要求支持同时采用不同成本核算方案进行期间项目成本核算；要求支持核算基础数据准备的数据处理。 |
| 16 |  | 病种成本管理 | 基础设置 | 要求包括医嘱分类维护，诊断类型维护，麻醉种类维护，转归字典维护，药品类别维护，药品字典维护，诊断项目维护等。 |
|  |  |  | 病种方案制定 | 要求提供核算方案维护，核算路径制订，核算期间设置，诊断编码维护，手术编码维护等。要求提供病种入组规则设定，病种库维护，病例样本抽取规则，临床路径时程划分等。 |
|  |  |  | 病种方案审核 | 要求提供病种方案审核，病种方案应用，病种方案查询。 |
|  |  |  | 核算数据采集 | 要求提供病案基本信息采集，病案诊断数据采集，病案手术数据采集，病案信息综合查询等。 |
|  |  |  | 病种数据准备 | 要求提供病种病案入组，病种医嘱入组，医嘱时程划分等；病案样本抽取，医嘱同类项合并等。 |
|  |  |  | 病种核算模型 | 要求提供病种核算模型（病人 CLP），病种核算模型（医师 CLP）。 |
|  |  |  | 病种成本核算 | 要求提供药品成本核算，收费材料成本核算，医疗项目成本核算，病种成本核算，病种成本核算查询；科室病种成本核算（病人 CLP），科室病种成本核算（医师 CLP），全院病种成本核算（病人 CLP），全院病种成本核算（医师 CLP） |
| 17 | 固定资产管理系统 | 固定资产管理 | 资产安装 | 要求实现资产安装管理，包括资产编码、资产名称、规格、型号、品牌、生产厂商、安装数量、安装费用等安装信息的维护。（同时管理总务资产、医疗设备及信息资产） |
|  |  |  | 资产验收 | 固定资产验收管理，要求支持按验收项目逐项验收。 |
|  |  |  | 资产入库 | 固定资产入库管理，要求支持批量入库，要求支持房屋卡片式入库，入库自动生成卡片，支持入库维护资金来源。三维视图或资产分布可视化。 |
|  |  |  | 资产出库 | 固定资产出库管理，要求支出批量出库，定向出库等功能。 |
|  |  |  | 资产调剂 | 要求实现不同层面的资产调剂处理。 |
|  |  |  | 资产调拨 | 要求支持集团化内部调拨，支持平价调拨、异价调拨。 |
|  |  |  | 资产盘点 | 要求实现资产盘点单据的新增、修改、删除等功能，支持 PDA、手机等手持设备移动盘点功能。通过资产盘盈（盘盈申报和盘盈入库）、资产盘亏（盘亏申报和盘亏记录）等盘点结果准确反映医院固定资产分布情况。要求支持固定资产一物一码的二维码、NFC管理模式。支持NFC芯片+手持高频扫描仪方案进行盘点。 |
|  |  |  | 原值变动 | 要求实现固定资产原值增加、原值减少等功能。 |
|  |  |  | 累计折旧变动 | 要求实现固定资产累计折旧增加、累计折旧减少等功能。 |
|  |  |  | 资产改造 | 要求实现资产改造申报、资产改造记录、资产改造竣工等功能。 |
|  |  |  | 资产处置 | 要求资产报废处置、置换处置、出售出让处置、退货处置管理。 |
|  |  |  | 卡片管理 | 要求支持多资金来源管理。要求支持同一卡片多使用科室按照不同比例分摊折旧成本。要求支持查询卡片维修记录，要求支持上传资产照片，支持上传卡片相关附件。 |
|  |  |  | 付款管理 | 要求系统实现发票管理、付款管理等功能。要求支持发票与入库单相关联，可以根据入库单直接生成发票，也可以后补发票。要求支持多种付款方式，要求支持分期付款等。 |
| 18 |  | 采购管理 | 购置申请 | 要求根据医院需求实现固定资产采购申请管理。 |
|  |  |  | 购置计划 | 要求根据医院需求实现固定资产采购计划管理。 |
|  |  |  | 会议管理 | 要求对资产采购过程中召开的各类会议进行档案记录。 |
|  |  |  | 招标管理 | 要求实现整个招标管理流程，从论证、立项、招投标公示等过程。 |
|  |  |  | 采购合同 | 要求实现整个资产采购合同的合同签订、合同审批、合同保证金、合同归档等进行管理。支持采购需求论证、招标过程留痕、合同与验收节点管理，满足医院内控与审计要求。 |
| 19 |  | 日常管理 | 维修管理 | 要求对于发生故障的设备记录详细的维修解决方法、故障发生的原因。要求具有完整的维修报销、维修派单、维修记录、维护评价等业务流程。 |
|  |  |  | 保养管理 | 要求制定设备的保养计划，根据计划记录对设备保养结果。支持强检设备到期提醒与检定证书管理；维修费用自动归集至科室成本。 |
|  |  |  | 计量管理 | 要求制定可计量设备的计量计划，根据计划记录设备的计量结果。 |
|  |  |  | 巡检管理 | 要求制定设备的巡检计划，根据计划记录设备的巡检结果。 |
| 20 |  | 无形资产管理 | 资产入库 | 无形资产入库管理，要求支持批量入库，支持卡片式入库，入库自动生成卡片，支持入库维护资金来源。 |
|  |  |  | 资产出库 | 无形资产出库管理，要求支出批量出库，定向出库等功能。 |
|  |  |  | 资产调剂 | 要求实现不同层面的无形资产调剂处理。 |
|  |  |  | 资产调拨 | 要求支持集团化内部调拨，支持平价调拨、异价调拨。 |
|  |  |  | 资产盘点 | 要求实现无形资产盘点单据的新增、修改、删除等功能，支持 PDA、手机等手持设备移动盘点功能。通过资产盘盈（盘盈申报和盘盈入库）、资产盘亏（盘亏申报和盘亏记录）等盘点结果准确反映医院无形资产分布情况。支持无形资产一物一码的二维码管理模式。 |
|  |  |  | 原值变动 | 要求实现无形资产原值增加、原值减少等功能。 |
|  |  |  | 累计折旧变动 | 要求实现无形资产累计折旧增加、累计折旧减少等功能。 |
|  |  |  | 资产处置 | 要求支持资产报废处置、置换处置、出售出让处置、退货处置管理。 |
|  |  |  | 卡片管理 | 要求支持多资金来源管理。支持同一卡片多使用科室按照不同比例分摊折旧成本。支持查询卡片维修记录，支持上传资产照片，支持上传卡片相关附件。 |
|  |  |  | 付款管理 | 要求系统实现发票管理、付款管理等功能。要求支持发票与入库单相关联，要求可以根据入库单直接生成发票，也可以后补发票。要求支持多种付款方式，要求支持分期付款等。 |
| 21 | 预算管理系统 | 收支及业务预算 | 预算科室定义 | 要求能够灵活的定义预算科室、业务预算指标、收支预算科目、支出项目等基础字典。 |
|  |  |  | 业务预算编制 | 要求业务、收入预算编制时能够支持导入预算编制依据，要求支持对历史执行数据的采集。 |
|  |  |  | 业务预算编制（自上而下） | 要求收入预算、业务预算编制能够支持自上而下的编制模式；要求支持概率预算等编制方法。 |
|  |  |  | 业务预算编制（自下而上） | 要求收入预算、业务预算编制能够支持自下而上的编制模式。 |
|  |  |  | 业务预算审核 | 要求能够支持业务预算、收入预算编制结果进行预算审核；要求支持两上两下存储过程。 |
|  |  |  | 业务预算调整 | 要求能够支持业务预算、收入预算编制结果进行预算调整。 |
|  |  |  | 业务预算执行 | 预算需提供执行分析功能，能够清晰掌握预算的执行状态。 |
|  |  |  | 业务预算查询 | 要求收入、业务预算能够提供清晰的分析报表，对预算执行监控。 |
|  |  |  | 医保总额预付维护 | 要求包含对总额预付历史收入数据采集、全院医保额度控制和科室医保额度控制的维护；医保单病种预付维护：对单病种费用标准、单病种平均住院日、科室单病种业务预算、医院单病种业务预算的维护；医保人头预付维护：按人头付费标准进行维护；要求支持根据医保控制总额编制医保业务及收入预算；要求支持单病种付费业务及收入预算编制；支持按人头付款业务及收入预算编制。 |
|  |  |  | 财政基本补助收入预算 | 要求收入预算编制时支持财政基本补助收入预算编制；对离退休人员经费补助的预算。 |
|  |  |  | 其他项目收入预算编制 | 要求提供其他项目收入预算执行、预算执行监控等功能。 |
|  |  |  | 人员工资支出预算 | 要求支出预算编制提供人员工资、奖金支出预算编制功能；要求支持按照人事人员变动计划编制人员工资和奖金预算；要求可根据社保、公积金变动或医院各类职工调薪计划，对人员工资预算自动进行测算。 |
|  |  |  | 材料支出预算 | 要求支出预算编制提供材料支出预算编制功能；根据材料是否收费、是否医保分类编制预算；要求支持根据工作量预算及收入预算编制材料支出预算；要求实现对科室材料领用等环节的预算控制。 |
|  |  |  | 药品支出预算 | 要求支出预算编制提供药品支出预算编制功能；要求支持根据工作量或收入预算编制材料支出预算。 |
|  |  |  | 固定资产折旧预算 | 固定资产现状、固定资产购置计划、现有固定资产折旧预算、要求包含预购固定资产折旧预算、固定资产折旧预算编制；要求支持固定资产折旧预算一键计算。 |
|  |  |  | 无形资产摊销预算 | 要求包含无形资产现状、无形资产购置计划、现有无形资产摊销预算、预购无形资产摊销预算、无形资产摊销预算编制；要求支持无形资产摊销预算一键计算。 |
|  |  |  | 提取医疗风险基金预算 | 要求包含科室医疗风险基金提取比例维护和提取医疗风险基金预算编制 并支持医疗风险基金预算一键计算。 |
|  |  |  | 其他费用预算 | 要求包含出国费申报、差旅费申报、大型活动费申报、重大行政办公费申报、费用申报、费用定额设置、定额支出预算、其他支出预算、科室其他费用预算编制；要求支持费用定额设置；实现对借款、费用支付等环节的预算控制。 |
|  |  |  | 支出预算查询 | 要求包含医院支出预算查询、医院医疗支出预算查询、科室医疗支出预算查询等功能；支出预算执行监控：要求包含医院支出预算执行监控、医院医疗支出预算执行监控、科室医疗支出预算执行监控功能。 |
| 22 |  | 采购预算 | 资产采购预算 | 要求包含固定资产购置计划、入库信息、采购预算和预算执行监控；要求支持与资产系统联动，满足业务科室对资产采购预算编制的发起与参与；要求实现对资产采购的预算控制。支持预算控制节点与强度配置（提示/审批/拦截），支持与报销、采购、合同签订环节联动。 |
|  |  |  | 材料采购预算 | 要求包含科室材料支出历史数据、材料采购的预算编制、审批申请计及调整申请、科室材料领用数据采集、材料采购预算结转、查询、执行监控等功能；要求支持根据材料支出预算编制各物资分类的材料采购预算；要求实现对材料采购的预算控制。 |
|  |  |  | 药品采购预算 | 要求包含科室药品支出历史数据、药品采购的预算编制、审批申请计及调整申请、科室药品领用数据采集、材料采购预算结转、查询、执行监控等功能；要求支持根据药品支出预算编制各药品分类的药品采购预算。 |
| 23 |  | 项目预算 | 项目管理 | 要求系统按照财政、科研、教学类型建立项目信息，对项目进行管理。要求包括：项目信息，项目立项，项目结题。 |
|  |  |  | 期初项目预算 | 要求提供期初项目预算明细和期初项目预算记账功能。 |
|  |  |  | 项目预算申报 | 要求提供项目预算申报添加和申报查询功能；对项目预算的调整。 |
|  |  |  | 外拨经费到账 | 要求提供对外拨经费到账的查询等功能；对经费余额的调整。 |
|  |  |  | 项目预算执行 | 要求提供对项目预算的执行数据的录入及执行程度分析。 |
|  |  |  | 年末预算结转 | 要求系统支持本年未结题项目结转下一年度。 |
|  |  |  | 项目预算查询 | 要求提供对项目预算的有效查询及数据分析。 |
| 24 |  | 资金预算 | 期初货币资金预算编制 | 要求资金预算编制支持期初货币资金预算编制。支持中医类科研课题的经费预算和执行管理，包括预算填报、预算调整、经费报销在线审批、票据及文件在线上传、科研经费执行分析等功能。 |
|  |  |  | 现金流量预算编制 | 要求提供现金的流入、流出、存量的预算和现金流量预算表功能；要求支持滚动预算编制；要求根据资金预算对各业务模块的付款功能进行控制。 |
| 25 | 科研管理系统 | 科研管理系统 | 科研项目管理 | 要求系统支持同时对一个或多个科研项目进行实施和管理，不局限于一个临床科室或一个科研项目，可实现对整个医疗机构的临床科研集中统一管理以及单个科研项目的个性化支持。支持中医类科研项目的管理，包括项目通知、项目申报、项目申报审核、在研项目管理、项目变更管理、项目检查管理、项目结题管理、合同管理等功能。支持中医类科研课题的科研成果管理，包括科研成果（如专利、科研奖项、论文、论著、其他成果等）在线登记、审批管理等功能。支持中医类研究项目伦理申请/报告流程管理。支持中医类研究项目伦理审查流程管理，包括项目受理、项目处理、项目审查、审查决定、文件存档等。支持国家医学研究登记备案信息系统对接。 |
|  |  |  | CRF 表单设计 | 要求系统支持用户针对不同科研项目的需要，自行定义数据采集表单，无需技术人员参与。支持多种数据录入方式和数据质量校验，提供文本、表格、单选、复选等各种表单元素，实现个性化定制表单。表单数据组的定义，支持数据组元素与 CDR 数据源的匹配设置。 |
|  |  |  | 科研数据建模 | 要求系统支持对单个科研项目的病例进行统一访视或自定义访视，满足科研访视的多样化需求。系统保留任一表单数据的修改记录并加以溯源，保证数据的完整性、有效性和可溯源性。系统支持统一管理病例的科研数据。 |
|  |  |  | 科研病例列表 | 要求系统支持展示该用户权限下能看到的病例相关信息（登记号、病案号、姓名、性别等等信息），其中项目会默认当前登陆的项目，项目组会默认该权限下的第一个项目组，保存后，病例列表会增加一条记录。 |
|  |  |  | 科研访视浏览 | 要求系统支持浏览本科研项目中病例的基本信息和访视详情。支持展示当前病例的姓名、登记号、性别等基本信息。支持展示当前病例的访视列表，支持对当前访视进行附件上传。支持展示当前选择的访视所关联的表单。 |
|  |  |  | 科研附件管理 | 要求系统支持以文件的形式上传除表单数据之外的科研资料信息，可以辅助表单填写人更完善清晰的进行表单数据的填写。支持进行新建文件夹、文件授权、上传和下载功能。支持右键点击附件打开相关的功能按钮（打开、剪切、复制、粘贴、删除、新建文件夹、文件授权、文件上传），支持将本地的科研文件上传至科研系统。支持将服务器上的附件下载到本地，便于本地查阅。 |
|  |  |  | 科研待办事项 | 要求系统支持展示当前用户权限下的所有待办事项，进行表单填写、审核过程中相关事件的批量处理，包括未指定下次访视日期提醒、窗口内待访视提醒、超期访视提醒、表单未完成提醒、表单审核不通过提醒、未指定参考点时间、表单待审核提醒。 |
|  |  |  | 访视进度总览 | 要求系统支持展示项目组下所有病人的访视进度和随访状态。访视的不同状态由不同颜色区分。支持显示当前访视的相关信息及定位到当前访视。 |
|  |  |  | 科研数据查询 | 要求系统支持查询项目内所有表单、所有病例的数据。查询筛选和查询结果的定义支持动态配置，支持查询出来的数据可以导出到 Excel 文件中，支持保存常用的查询条件。 |
|  |  |  | 数据导入导出 | 要求系统支持以列表的形式展示项目的所有导入导出记录，支持将导出数据下载保存到本地。 |
|  |  |  | 科研表单设计 | 要求系统支持表单的新建、修改、设计、停用、删除等功能。 |
|  |  |  | 随访流程管理 | 要求系统支持项目组管理、项目组成员管理以及随访流程设计。项目组管理是对当前项目进行项目组的增加、修改和删除功能。项目组成员管理是新增项目组成员，并给成员授权角色（如项目组用户、普通用户、录入人）以及项目组成员的删除。随访流程设计支持对单个项目组配置随访流程，并针对每一次随访设置关联的表单。随访类型分为统一随访、自定义随访和无计划随访。统一随访：项目组下所有病例统一遵循设置的随访计划，并按时间流程进行随访；自定义随访：项目组下的病例，在随访时可关联随访计划中任意一个随访，没有固定流程，只需完成指定访视总次数的随访，随访时间由医生自定义选择；无计划随访：项目组下的病例，在随访时可关联随访计划中任意一个随访，没有固定流程，无访视总次数限制，随访时间为访视浏览界面增加访视的时间。 |
|  |  |  | 科研实验室管理 | 实验室设备使用预约、标本存放预约、标本存放到期等实验室全程管理内容。支持中医医院科研设备综合管理，包括设备类别管理、设备信息管理等功能。 |
|  |  |  | 科研工作量统计 | 要求系统支持按照项目成员（角色为项目管理员、项目组用户以及普通用户）和分配人员（角色为录入人）两类人员，从三个维度（按病例统计、按表单统计、按字段统计）统计表单数据的填写工作量。支持中医医院科研专家综合管理，包括专家类别管理、专家信息管理等功能。 |
| 26 | 不良事件报告系统 | 不良事件报告系统 | 产品配置 | 要求对不良事件的分类定义、填报内容、审核流程、不良事件等级及严重程度等基础信息维护，同时提供事件评估因素知识库的维护。 |
|  |  |  | 事件上报 | 要求支持对医疗不良事件、护理不良事件、药品不良事件、输血不良事件、器械不良事件、职业暴露不良事件、感染不良事件、治安消防不良事件、信息安全不良事件、后勤不良事件、非计划再次手术事件、医疗投诉纠纷事件、锐器伤不良事件、医技检查不良事件等不同类别的不良事件进行在线填报。自动调取患者基本信息并支持调阅全息视图、附件上传；提供事件草稿箱暂存及鱼骨图原因分析，减少人工录入、提高上报效率。 |
|  |  |  | 事件处置 | 支持实时查询不良事件报告所处的状态，可进行报告的逐级审批、归档等操作。提供已上报不良事件的综合管理与审批，支持复合检索、重复上报标识、星标、改派、抄送、多科室协同、流程实时追踪、结案归档与案例分享；归口科室可按权限审批处理（直接处理或退回），并支持超时提醒与催办。 |
|  |  |  | 统计分析 | 支持通过不同维度对上报表单进行统计，分析院内不良事件的发生情况，为医疗质量管理者提供决策数据。支持按国家医疗质量安全不良事件报告要求导出与上报。 |
|  |  |  | 系统管理 | 支持对医院医疗安全（不良）事件相关的业务字典、系统用户、科室信息、资源权限等基础信息的管理。包括首页门户、事件类型与表单模板维护、审批流程配置、期限与节假日管理、意见模板维护、组织/用户/角色/权限管理及日志管理，支持按科室分级配置审批与数据权限，保障系统规范运行。 |

      - 4.互联互通

| 序号 | 一级模块 | 二级模块 | 三级模块 | 应用软件功能描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 集成平台 | 数据基础平台 | 平台管理 | 为医院提供一个统一的、标准的、可靠的、可扩展的管理平台，主要包含接入平台系统，平台标准服务，平台消息以及行业内各标准的统一管理。平台支持按照不同业务分类的方式进行多平台业务的划分，根据医院业务的实际情况，通过对业务的使用级别和安全级别等因素将多个业务分散到多个平台上，每个平台上服务功能相互独立，其中一个出现问题时，对与它服务没有任何的影响；当早高峰数据量过大，连接数较多情况下，服务器硬件无法满足需要处理的性能消耗，平台也支持通过负载均衡来实现平台的水平扩展从而提高性能和提高系统的稳定性。支持日均消息处理量≥100万条并可水平扩展；消息须持久化、可查询、可重放，异常自动重试与告警。 |
|  |  |  | 服务管理 | 适配器是连接各种应用、技术、协议的暴露其功能和数据的高度标准化和可复用的程序，适配器具有处理异常，能够重试、超时和恢复等功能。目前适配器的类型有：xDBC、 TCP/IP 、 HTTP、 File、 COM、 SOAP、 REST等。提供主数据服务管理，面向基础字典与映射数据对外提供查询、订阅与导出服务：查询服务开放统一查询接口保障各系统实时共享，订阅服务在字典变更时主动推送，导出服务支持筛选后一键导出，方便主数据在院内流转。 服务管理包括服务注册中心、服务发布中心两个模块： |
|  |  |  | 消息管理 | 消息管理通过消息引擎提供可靠的消息传递方式，同时支持同步和异步交互方式，基于消息内容的路由规则、数据格式转换、值域转换能力，使用户在不需要编程情况下完成数据在不同业务系统之间的传递工作。消息引擎是在消息引擎的基础上进行升级改造，提供可扩展的规则引擎和友好的可视化操作界面，从而实现消息的快速批量查询和订阅。利用集成平台强大的对象模型以及高性能的数据和元数据存储，能够确保由不同的应用程序接口、服务、技术和数据来源产生的活动进行清晰透明的集成。此外，这一消息传送引擎不仅支持实时访问当前和此前用于审计和业务活动监视（BMA）的已处理的信息，而且还能访问高可靠性和可恢复性得长时间运行的业务流程。 |
|  |  |  | 标准管理 | 系统提供数据值域转换工具对医疗机构在异构系统之间同一数据项内容不一致情况，进行非标准和标准之间相互转换功能，打破“信息孤岛”、实现数据共享；提供数据格式转换工具用于各业务系统对外接口按统一标准暴露出来，医院对各业务系统接口情况有了全局的掌控。使得各系统向专业化、纵深化方向发展、升级、改造更加轻松，为未来可能采购或开发的新系统提出交互标准要求，从而保证信息系统建设的长期有效性，提高业务系统之间的应用集成、互联互通的能力。提供数据标准管理，通过统一的数据定义、分类与记录格式实现标准化，涵盖数据类型管理与数据字典管理；支持按基础与业务类别维护机构、科室、库房、建筑、房间、病区、床位、人员等字典并支持导入导出与模糊检索，从源头保障数据质量与一致。 |
|  |  |  | 流程管理 | 工作流引擎组件包括：调用组件、代码组件、逻辑判断组件、循环组件、延迟组件、警告组件、异常组件等，共30多种。 |
|  |  |  | 监控管理 | 集成平台监控系统对当前信息集成平台上运行的所有内容进行监控和管理，提供图形化用户界面，能够实时查看测数据交换平台上硬件服务器情况、数据库性能情况、各个系统组件的状态、日志、异常等内容，并进行记录、统计与分析。同时通过Web浏览器方式，为系统管理员提供远程性能监控与远程日志查看功能，彻底实现了信息化的透明性，并且直观而有效的为信息科管理提供助力。 |
| 2 |  | 管理平台 | 数据采集 | 数据采集主要的工作任务是通过数据库抽取相关技术把存储在医院内部不同业务数据库系统中的数据（结构化和非结构化）抽取出来，重新整合，并将采集到的数据统一存储到分布式文件系统中，便于后续的数据分析与挖掘。数据采集主要的功能包括接入系统、输入配置、输出配置、采集配置管理。支持完整性、唯一性、一致性、及时性、合规性五类质量规则配置与自动评分；提供数据质量报告与问题清单。 |
|  |  |  | 任务调度 | 建立平台的全局任务调度中心，负责管理中心的资源管理器及各任务请求，根据预设调度算法选择满足数据采集，系统管理等业务需求。各模块的资源管理器定时将本系统的状态和任务执行信息同步至任务调度中心。该模块为任务调度提供统一入口，有效实现了平台数据和计算资源共享。 |
|  |  |  | 元数据管理 | 遵循国家卫生数据字典、最小数据集、数据元和术语库标准，并结合医疗机构实际情况对各医疗机构所有的信息进行梳理，建立起满足医疗机构数据交换和数据共享的最小数据集（如医疗机构信息、人员信息、诊疗目录、疾病目录、药品目录、病人基本信息、科室设置、ICD10等）。内部维护一个统一的、共享的标准数据字典，包括临床诊疗项目字典、医疗机构字典、科室字典、人员字典等，允许用户通过可视化的图形界面来定义医疗机构各子系统私有数据与标准数据的格式转换和内容转换，并提供代码映射服务，实现系统间的数据共享和互操作，并提供数据的管理和维护功能。 |
|  |  |  | 即时分析工具 | 基于主题或者模型数据自助分析功能，可生成表格、曲线、图形等展示界面。 |
|  |  |  | 数据开发工具 | 拖拽生成主题：基于标化层数据资产，可视化拖拽相关字段生成新的主题模型。 主题维护：维护新的主题模型结构。 指标维护：基于主题自定义统计指标，包括度量、条件、聚合函数等信息。 |
|  |  |  | 数据清洗工具 | 通过数据清洗工具，实现了通过可视化、可配置的方式方便地将各个版本的电子病历中各类模板的数据转换为基于HL7 FHIR规范的文档型数据。从而实现病历数据的结构化，为BI、CDSS、科研等系统提供数据支持。提供数据清洗工具，与抽取、转换、装载集成，依据预定义规则库比对抽取数据，解决命名、数据类型、值、单位与展现冲突等问题并更正，例如年龄与身份证不一致时按身份证更正，提升数据质量。 |
|  |  |  | 数据资源工具 | 提供目录导航、目录管理等功能。 |
| 3 |  | 术语与主索引服务 | 患者主索引管理 | 提供生成主索引、同步主索引、查询主索引、合并主索引等功能。建立全院级统一患者主索引（MPI），从各子系统获取并组织患者基本信息、过敏史、家族病史、历次诊疗、检查检验、主管医生、电子病历与收费等信息，实现数据层面整合，并提供智能搜索引擎供其他应用调用。支持候选匹配自动发现与人工审核合并/拆分，合并过程留痕并支持回滚；主索引匹配准确率≥99%。 |
|  |  |  | 医护人员管理 | 建立全院统一的人员数据管理平台，整合HIS、HRP、OA等所有系统的人员信息，平台能够持有和管理所有人员数据，并使各个系统的人员和组织数据保持一致。能够随时跟踪人员所在。 |
|  |  |  | 机构（科室）信息管理 | 人事部门能够创建全院级行政组织架构，包括医院、分院和各类职能科室、临床科室医技科室、后勤科室等。主数据可在人事组织的基础上增加业务系统所用的科室信息，为医院信息平台上的各应用系统、患者提供完整、统一的组织和科室信息。 |
|  |  |  | 术语集 | 1能够统一管理和维护临床诊断 能够统一管理和维护ICD10 能够管理和维护临床诊断与ICD10之间的关系 能够统一管理各个系统和平台术语的对照关系 能够保证各个系统的术语与平台术语的一致性 |
|  |  |  | 基础字典管理 | 提供数据维护、数据查询、数据同步、流程审批、数据回溯等功能。 |
| 4 | 大数据中心 | 临床数据管理 | 基础信息库注册 | 要求支持对患者、医疗服务人员、机构、字典和术语进行注册。 |
|  |  |  | 基础信息库存储 | 要求对患者、医疗服务人员、机构、字典和术语进行存储。须按WS 445数据集与WS/T 500共享文档规范生成不少于30类共享文档；CDR结构化存储容量须满足5年在线。 |
|  |  |  | 基础信息库 | 基础信息库要求包括患者的人口学信息、医疗卫生人员的注册信息、以及各种医疗卫生、公共卫生术语字典数据等。遵循WS 445《电子病历基本数据集》标准。 |
|  |  |  | 医联体服务 | 要求支持医联体应用。 |
|  |  |  | 临床信息库 | 要求基于 RIM 模型通过患者主索引与电子病历基本数据及标准搭建临床信息库的存储，以结构化数据形式存储于数据库中。遵循WS 445《电子病历基本数据集》标准。 |
|  |  |  | 病历概要数据存储 | 主要记录内容要求包括：患者基本信息、基本健康信息、卫生事件摘要、医疗费用记录。 |
|  |  |  | 病历记录数据存储 | 要求按照医疗机构中医疗服务活动的职能域划分，病历记录可分为：门（急）诊病历记录、住院病历记录和健康体检记录等三个业务域。 |
|  |  |  | 转诊记录存储 | 要求支持转诊记录指医疗机构之间进行患者转诊（转入或转出）的主要工作记录。 |
|  |  |  | 其他文件存储 | 要求包括出生医学证明、死亡医学证明、传染病报告、出生缺陷儿登记等。 |
|  |  |  | 医疗机构信息存储 | 要求支持负责创建、使用和保存电子病历的医疗机构法人信息。 |
|  |  |  | 应用程序标准接口服务 | 要求通过 API，用户可以在整合后的临床数据基础上定义新的应用，进行决策分析，医学科研，商业智能 (BI)。 |
|  |  |  | 临床信息注册 | 要求支持各个系统将检查、检验结果、诊断、医嘱、生命体征、诊疗过程等各种临床信息注册到临床数据存储库中。 |
|  |  |  | 消息引擎及主索引服务 | 要求可基于服务总线、患者主索引对数据中心数据获取构建服务，基于患者主索引可以侦测到重复的病人，快速、准确、全面定位病人诊疗信息。 |
|  |  |  | CDA 文档相关服务 | 要求提供 CDA 文档注册、存储、访问管理。 |
|  |  |  | 数据整合及查询相关服务 | 要求提供数据采集服务、数据整合服务、数据审核、导出、权限设置、隐私设置等功能。 |
|  |  |  | 临床数据中心应用情况分析 | 要求提供临床数据中心概览、外部引用概览等可视化分析。 |
|  |  |  | 临床文档库 | 要求符合卫健委电子病历共享文档规范和电子病历基本数据集标准的 XML 文档，主要应用于医联体临床数据交换及区域医疗信息共享与协同。 |
|  |  |  | 临床文档库存储 | 要求基于 CDA 定义文档结构，如入院记录，定义一套 XML 结构，以文档形式存储。 |
| 5 |  | 运营数据管理 | 收入主题分析 | 要求记录医院收入流水明细，数据粒度包含科室（开单科室、接收科室、执行科室）、医生（开单医生、接收医生、执行医生）、收费项目、医嘱项及各种收费分类等。 |
|  |  |  | 收入主题指标 | 要求包含全院总收入、门诊收入、住院收入、急诊收入、门诊药品收入、住院药品收入、全院药品收入、门诊材料收入、住院材料收入、门诊中药收入、住院中药收入、体检收入、门诊药占比、住院药占比、门诊材料占比、住院材料占比、全院医嘱数量等指标。 |
|  |  |  | 挂号主题分析 | 要求记录门急诊患者挂号记录，包含挂号科室、医生、患者、预约方式、出诊级别、节假日等。 |
|  |  |  | 挂号主题指标 | 要求包含门诊挂号人次、门诊退号人次、门诊挂退号人次、门诊挂号工作量、门诊挂号费、门诊诊查费、门诊病历本费、门诊节假日挂号人次、门诊节日挂号人次、门诊假日挂号人次、门诊工作日挂号人次、门诊初诊挂号人次、门诊复诊挂号人次、门急诊初诊率、预约人次、门急诊复诊率等指标。 |
|  |  |  | 出入转主题分析 | 要求从科室、病区二个角度记录住院患者在院期间流转情况及医院床位使用情况。 |
|  |  |  | 出入转主题指标 | 要求包括实际床位数、原有人数、入院人数、出院人数、现有人数、死亡人数、固定床位数、实有床位数、出院患者住院总天数、平均开放病床数、实际占用总床日数、实际开放总床日数、出院人次等指标。 |
|  |  |  | 门诊处方主题分析 | 要求记录门诊患者就诊期间医生所开处方信息，数据粒度包含科室、医生、患者、处方号、处方类型等。 |
|  |  |  | 门诊处方主题指标 | 要求包括门急诊处方数、门急诊处方金额、门急诊处方药品品种数、门急诊中成药处方数、门急诊中成药处方金额、门急诊中草药处方数、门急诊中草药处方金额、门急诊中草药处方代煎数、门急诊中草药处方自煎数、门急诊西药处方数、门急诊西药处方金额、门急诊中药处方数、门急诊中药处方金额、门急诊当日配发药处方数、门诊处方数、门诊处方金额、门诊处方药品品种数、门诊中成药处方数等指标。 |
|  |  |  | 门诊发药主题分析 | 要求包括记录门诊药房发药历史情况，包含药房、开单科室、开单医生、发药人、金额、数量等。 |
|  |  |  | 门诊发药主题指标 | 要求包括门诊发药金额、门诊发药数量、基本药品金额、基本药品数量等。 |
|  |  |  | 住院发药主题分析 | 要求记录住院药房发药历史情况，数据粒度包含药房、开单科室、开单医生、发药人、金额、数量等。 |
|  |  |  | 住院发药主题指标 | 要求包括住院发药金额、住院发药数量、基本药品金额、基本药品数量等指标。 |
|  |  |  | 门诊就诊主题分析 | 要求记录门急诊患者就诊信息，数据粒度包含：就诊科室、就诊医生、费用、主诊、就诊记录各种标志（抗菌、基本药物等）。 |
|  |  |  | 门诊就诊主题指标 | 要求包括门诊就诊人次、门诊就诊总费用、门诊就诊总药费、门诊就诊使用口服剂人次、门诊就诊静脉输液人次、门诊就诊使用注射剂人次、门诊就诊使用抗菌药物人次、门诊使用基本药物人次数、门诊次均费用、门诊次均药品、门诊就诊使用抗菌药物使用率、门诊使用基本药物使用率等。 |
|  |  |  | 住院就诊主题分析 | 要求记录住院患者就诊信息，包含：就诊科室、就诊医生、费用、主诊、就诊记录各种标志（抗菌、基本药物等）。 |
|  |  |  | 住院就诊主题指标 | 要求包括出院人次、住院就诊总费用、住院就诊总药费、住院就诊使用口服剂人次、住院就诊静脉输液人次、住院就诊使用注射剂人次、住院就诊使用抗菌药物人次、住院使用基本药物人次数、住院次均费用、住院次均药品、住院就诊使用抗菌药物使用率、住院使用基本药物使用率等指标。 |
|  |  |  | 麻醉主题分析 | 要求按照手术台次记录手术申请及麻醉的过程情况，数据粒度包含：申请科室、申请医生、麻醉医师、主刀医师、手术级别、麻醉方式等。 |
|  |  |  | 麻醉主题指标 | 要求包括手术总台数、择期手术总台数、日间手术总台数、介入手术总台数、微创手术总台数、一级手术总台数、二级手术总台数、三级手术总台数、四级手术总台数、重返手术总台数、麻醉总例数(三甲)、全身麻醉例数(三甲)、体外循环例数(三甲)、脊髓麻醉例数(三甲)、其他类麻醉例数(三甲)、手术时长等指标。 |
|  |  |  | 手术主题分析 | 要求按照手术例数记录手术申请及麻醉过程，数据粒度包含：申请科室、申请医生、麻醉医师、主刀医师、手术级别、麻醉方式等。 |
|  |  |  | 手术主题指标 | 要求包括手术总例数、择期手术总例数、急诊手术总例数、日间手术总例数、介入手术总例数、微创手术总例数、一级手术总例数、二级手术总例数、三级手术总例数、四级手术总例数、重返手术总例数等指标。 |
|  |  |  | 预约挂号主题分析 | 要求记录门诊患者预约情况，数据粒度包含：预约操作时间、预约方式、预约科室、预约就诊时间等。 |
|  |  |  | 预约挂号主题指标 | 要求包括号源数、可预约号源数、预约人次、预约取号人次、预约爽约人次、预约取消人次、预约取号退号人次、初诊预约取号人次、复诊预约取号人次、本地预约取号人次、本地初诊预约取号人次、本地复诊预约取号人次等指标。 |
|  |  |  | 资源排班主题分析 | 要求记录门诊医生排班情况，数据粒度包含：医生级别、预约数量、医生出诊时间等。 |
|  |  |  | 资源排班主题指标 | 要求包括应出诊医生人次、实出诊医生人次、停诊医生人次、替诊医生人次、被替诊医生人次、可挂号数量、可预约数量、加号数量等指标。 |
|  |  |  | 病人诊断主题分析 | 要求记录患者在院期间医生所开诊断情况，数据粒度包含：开单科室、开单医生、诊断名称、患者类型、诊断类型、年龄等。 |
|  |  |  | 病人诊断主题指标 | 要求包括全院诊断数量、门急诊诊断数量、门诊诊断数量、急诊诊断数量、住院诊断数量、体检诊断数量等指标。 |
|  |  |  | 医保主题分析 | 要求记录医保患者费用报销情况，数据粒度包含：医保类型、病人费别、个人支付额、基金支付额、统筹支付额、大病支付额、个人自付等。 |
|  |  |  | 医保主题指标 | 要求包括医保总金额、个人支付额、基金支付额、统筹支付额、大病支付额、住院天数、医保人次、医保次均费用、医保次均药费等指标。 |
|  |  |  | 病案主题分析 | 要求包括记录住院患者病案首页编目后相关信息，数据粒度包含：患者基本信息、诊断情况、手术情况、费用等。 |
|  |  |  | 病案主题指标 | 要求包括出院人次、住院患者死亡人次(三甲)、住院手术死亡人次(三甲)、新生儿出院患者人次(三甲)、新生儿出院患者死亡人次(三甲)、新生儿死亡率、出院患者抢救人次、出院患者抢救成功率、手术患者并发症发生例数等指标。 |
|  |  |  | 病案诊断明细、手术明细主题分析 | 要求记录住院患者病案首页编目后相关诊断相关信息，包含：入院情况、诊断idc、诊断名称、诊断序号、手术名称等。 |
|  |  |  | 病案诊断明细、手术明细主题指标 | 要求包括诊断例数、手术例数、入院情况、诊断idc、诊断名称、诊断序号、手术名称等。 |
|  |  |  | 重点病种、手术主题分析 | 要求记录医院重点病种、重点手术患者情况：出院科室、主治医生、患者信息、费用等。 |
|  |  |  | 重点病种、手术主题指标 | 要求包括住院重点疾病总例数(病种)(三甲)、出院患者死亡人数(病种)(三甲)、出院当天再住院患者人次(病种)(三甲)、出院15天内再住院患者人次(重点病种)(三甲)、出院31天内再住院患者人次(重点病种)(三甲)、出院患者住院总天数(重点病种)(三甲)、出院患者总费用(重点病种)(三甲)、出院患者总药费(重点病种)(三甲)、住院重点手术总例数(重点手术)(三甲)、出院患者死亡人数(重点手术)(三甲)、术后非预期再手术例数(重点手术)(三甲)、出院患者住院总天数(重点手术)(三甲)、出院患者总费用(重点手术)(三甲)等指标。 |
|  |  |  | 并发症主题分析 | 要求包括记录医院并发症患者情况：出院科室、主治医生、患者信息、费用等。 |
|  |  |  | 并发症主题指标 | 要求包括并发症总例数、并发症死亡人次、并发症死亡率、并发症总费用、并发症总药费、并发症次均药费、并发症次均费用等指标。 |
|  |  |  | 人力资源主题分析 | 要求包括记录医院人力情况，数据粒度包含：入职日期、年龄、职称、在院状态等。 |
|  |  |  | 人力资源主题指标 | 要求包括卫生人员数、护理人数、医技人数、麻醉医生人数、离职率、医护比、麻醉医生比等指标。 |
|  |  |  | 不良事件主题分析 | 要求包括记录医院患者发生不良事件，数据粒度包含：不良事件类型、时间、原因、处理方式等。 |
|  |  |  | 不良事件主题指标 | 要求包括住院患者压疮发生率、医院内跌倒/坠床发生率、产伤发生率、产伤——新生儿人次、产伤——器械辅助阴道分娩人次、产伤——非器械辅助阴道分娩人次 、因用药错误导致患者死亡发生率、输血/输液反应发生率、手术过程中异物遗留发生率、医源性气胸发生率、医源性意外穿刺伤或撕裂伤发生率等指标。 |
|  |  |  | 院感主题分析 | 要求记录医院患者发生感染情况。 |
|  |  |  | 院感主题指标 | 要求包括呼吸机相关肺炎发病率（‰）、留置导尿管相关泌尿系感染发病率（‰）、血管导管相关血流感染率（‰）、不同感染风险指数手术部位感染发病率（％）、新生儿科两项侵入性操作相关感染等指标。 |
|  |  |  | 主题扩展 | 主题模型须可扩展，医院可自行新增主题与指标。 |
|  |  |  | 重症主题分析 | 要求包括记录医院患者发生重症情况。 |
|  |  |  | 重症主题指标 | 要求包括ＩＣＵ-1 非预期的24/48 小时重返重症医学科率（%）、ＩＣＵ-2 呼吸机相关肺炎（ＶＡＰ）的预防率（‰）、ＩＣＵ-3 呼吸机相关肺炎（ＶＡＰ）发病率（‰）、ＩＣＵ-4 中心静脉置管相关血流感染发生率（‰）、ＩＣＵ-5 留置导尿管相关泌尿系感染发病率（‰）、ＩＣＵ-6 重症患者死亡率（%）、ＩＣＵ-7 重症患者压疮发生率（%）、ＩＣＵ-8 人工气道脱出例数等指标。 |
| 6 |  | 科研数据管理 | 全文检索 | 要求系统支持用户对病人诊断、就诊、症状、用药、检验、检查、病历在内的非结构化与结构化病历资料一起关联检索，进行关键词匹配与搜索，实现跨数据域、异构数据的快速搜索，支持多条关联检索等。检索出来的数据，按照匹配度高低，展示到病例列表处，并展示相关用药、疾病、检验、检查、手术比率统计Top10项。支持展示检索结果统计为就诊后，住院、门诊、急诊的总次数，检验、检查、手术在就诊中的频率； |
|  |  |  | 检索结果展示 | 支持饼图展示检索结果统计性别、年龄、入院时间的人数分布；支持根据就诊时间、出院时间或自定义时间对检索结果进行过滤；支持根据性别对检索结果进行过滤。支持临床数据采集，采集内容包括患者基本信息、诊疗数据（如主诉、现病史、既往史、过敏史等一般信息，中医四诊信息，中医诊断、西医诊断，药物与非药物治疗方案，检查检验结果，中医特色量表等）和医疗机构外部数据。支持对临床科研数据清理，如处理缺失数据、重复数据和异常数据等；支持对临床科研数据转化，如自然语言处理、衍生变量计算等。 |
|  |  |  | 检索结果统计分析 | 支持点击检索结果列表的条目，查看病例详情。满足各种复杂条件的筛选和统计分析，实现院内数据的“百度”。支持统计分析功能，统计分析方法如描述性分析、主次要指标的参数估计和假设检验、协变量筛选、各类回归模型、倾向性评分、疾病风险评分等。支持数据挖掘功能，如针对真实世界大数据和中医舌苔、脉象及其他生物特征信息的数据挖掘，针对中医处方或证候等分类分析，集合名老中医主观经验建模的数据挖掘等。支持专病库数据资源整体情况概览功能，如数据资源构成统计、文档类型统计和变量分布等概览。 |
|  |  |  | 高级检索 | 要求系统支持多种组合、多个条件快速查询符合条件的病例，检索出来的病例可以添加到项目。队列可展示项目列表、项目个数，支持按项目创建时间的顺序或倒序展示项目列表，实现复杂检索样本的需求。提供科研数据管理，支持临床医生新建科研课题并分组，小组间可比对数据与差异分析并灵活导入；支持预设入组条件自动匹配纳入患者，通过病历夹收藏病人/病历并控制变量对比，支持手动与自动（条件队列）两种入组方式。支持研究对象检索，如根据中医专病诊断的多种条件联合检索，根据关键字模糊检索等功能；支持研究对象人群检索结果可视化展示，如按照患者分布、疾病诊断分布和中医证型词云等方式展示检索结果。支持数据质控，包括数据完整度、规范性和原始数据溯源等。 |
|  |  |  | 我的项目 | 要求系统支持展示项目列表、项目个数，支持按项目创建时间顺序或倒序展示项目列表。支持专病库多病种的中医特征变量研究分析，如研究人群分析、研究建模和影响因素分析等。 |
|  |  |  | 新增项目 | 要求系统支持新增科研项目，对项目名称、项目类型、项目说明进行描述。项目类型包括：观察型：描述性研究、队列研究、病例对照研究；试验型：随机对照试验、非随机对照试验。 |
|  |  |  | 研究对象筛选 | 要求系统支持添加纳入标准、排除标准来实现对研究对象的筛选。要求支持设置样本个数、支持修改项目名称，支持新增、修改、删除研究组。支持按科研小组的指标库入组条件与观察指标，通过后台采集服务从检索数据库抽取所需数据，动态设置样本量存入科研数据集市，用于专病科研队列分析，取代人工检索、提高科研数据收集效率。支持建立个人及全院共享的科研个案库。 |
|  |  |  | 项目详情 | 要求系统支持展示科研项目详情，详细展示项目研究组纳入标准、排除标准、纳入研究的病例信息。支持修改项目信息、修改筛选条件、删除项目。 |
|  |  |  | 其他 | 支持专病库入组条件可视化配置与队列导出审批。 |
|  |  |  | 导出记录 | 要求系统支持用户自定义临床指标导出数据，支持以手术日期、入院（就诊）日期、出院日期为观测阶段，导出该观测阶段内的数据。 |
| 7 | 大数据应用服务 | 统一用户及门户管理 | 用户管理 | 包括用户信息维护、用户批量导入、用户批量导出、用户对照等功能。提供平台用户管理，包括机构与角色管理，用户按岗位角色结合机构划分，涵盖管理员及不同层级权限用户，通过登录名密码或对应权限进行系统与数据操作，实现直观有效的用户管理。 |
|  |  |  | 组织机构管理 | 包括维护机构信息维护、组织机构批量导入、组织机构批量导出、组织机构对照等功能。 |
|  |  |  | 应用管理 | 包括：应用信息维护、应用接口管理、应用单点登录配置、应用角色同步等功能。要求建设闭环管理，能够满足电子病历五级和互联互通五乙标准应用场景（同步满足未来三年医疗信息化评审新标）。 |
|  |  |  | 应用账号管理 | 包括：应用账号维护、应用账号权限管理、账号角色维护等功能。 |
|  |  |  | 审计日志 | 包括操作日志查询、访问日志查询、访问统计分析、异常访问提醒等功能。 |
|  |  |  | 用户数据同步服务 | 为保证用户信息在各应用系统中的一致性，统一用户管理平台就需要与各应用系统中实现同步机制，实现用户信息一次维护同步修改各应用系统中的信息。 |
|  |  |  | 统一接入服务 | 须提供单点登录、统一账号生命周期管理、权限变更审计等能力。 |
|  |  |  | 统一认证服务 | 要求提供支持用户名+密码验证、动态口令、CA证书、Usb-Key等认证方式的多因子身份验证（MFA）。 |
| 8 |  | 全息视图 | 医护人员查询患者 | 导出记录：要求系统支持查看导出记录列表，展示导出项目的筛选条件、导出指标。导出的记录支持下载、删除；支持按导出时间的顺序或倒序展示；支持清空所有记录；支持下载导出的Excel文件。患者全息视图首屏加载时间≤3秒；支持移动端/Pad端调阅 |
|  |  |  | 收藏关注的患者 | 要求用户可以通过查询或者在诊列表关注自己的患者或者感兴趣的患者病例。 |
|  |  |  | 临床信息菜单配置 | 1、临床信息菜单要求包含患者的就诊史，诊断，医嘱信息，用药信息，检查信息，检验信息，手术信息，输血记录，会诊记录，过敏信息，护理信息，病历报告等等。 2、要求根据不同的角色查看不同的临床信息。 3、要求能够为外部的菜单提供配置的环境和展示方式。 |
|  |  |  | 临床信息展示 | 1、要求分类信息展示，全选就诊记录，按照临床分类展示全部信息数量和临床信息内容，用户可以根据时间段，类型等等展示不同的内容。 2、要求就诊集成显示，某次就诊中有哪些临床表现，是否有手术，做过哪些检查检验等等。 |
|  |  |  | 检查检验报告对比显示 | 1、要求医护人员可以选择关注的指标对比展示报告内容。 2、要求检查中的影像报具有告集成显示和对比。 |
|  |  |  | 权限隐私域管理 | 1、要求根据不同的角色设置不同的权限，查看不同的临床信息分类。 2、要求隐私域配置，以防止患者就诊的隐私信息被泄漏，管理员维护隐私的元素，控制展示隐私的内容。 3、要求医护人员可以通过申请权限，查看的隐私内容。 |
|  |  |  | 图标类信息下载 | 要求医护人员可以下载生成的图标信息，反映治疗过程的情况。 |
|  |  |  | 专科化视图集成显示 | 1、要求根据不同的科室或者诊断，将患者统一科室或者诊断的治理过程集中显示； 2、要求用户可以配置指标范围，从而更好的了解患者就诊信息，同时可以下载治疗过程的重要指标曲线图，为科研论文提供依据。 |
| 9 |  | 院长BI决策管理 | 院长驾驶舱 | 要求院长驾驶舱给院长一个完整的医院管理指标概述，概述中含有各类指标横向、纵向、基值对比，可根据管理专题或者单指标进行钻取，实现院级、科室组、科室、医疗组、医生、患者的多层级数据查看等方面的数据的对比。 |
|  |  |  | 管理专题分析 | 1、医疗收入专题：要求具有反应医院为病人提供医疗服务而获得的收入的指标专题。 2、患者负担专题：要求提供能够反应病人看病除了治疗效果外，监控患者负担确保人流量，减少病人流失的专题。 3、医院服务专题：要求根据患者人数能查看医院运营效果和可持续发展的重要指标得专题。 4、工作效率专题：要求从平均每张床位工作日、出院患者平均住院日(住院)、床位使用率、床位周转次数等指标，实现多维度分析对比。 5、要求具有医疗质量专题。 6、要求具有合理用药专题。 7、要求具有手术专题。 |
|  |  |  | 单指标分析 | 单指标分析把重点指标从过多维度、相关指标关联起来反应某个指标变化、正态分布、是否效等，具体指标有:门诊量、退号量、预约情况、术间利用等。提供移动指标分析，涵盖门诊运营、住院运营、手术、财务、药学、质量安全六大专题，以饼图、曲线图、趋势图等方式进行同比、科室排行与趋势分析，支持按时间维度自定义组合查询并实现关键指标从全院到科室的下钻分析。 |
|  |  |  | 当日分析 | 要求提供高效及时快捷的数据分析展示当日医院情况。 |
|  |  |  | 报表专题 | 要求提供通过移动端方式展示报表等。 |
|  |  |  | 院领导大屏 | 要求为用户提供大屏终端化、个性化、方便快捷的数据访问服务，提供医院实时数据和管理信息分析。 |
|  |  |  | 院长日报 | 要求院长日报反应昨日领导关心的医疗情况指标具体有门诊、住院医疗收入情况。 |
|  |  |  | 指标口径 | 每个指标须提供口径说明与数据来源；支持业务人员通过拖拽自定义专题与看板 |
|  |  |  | 工作周报 | 要求工作周报以门诊周报、住院周报与指标列表方式呈现本期与上期对比，解决从各业务部门通过各种报表汇总成周报。 |
|  |  |  | 院长移动端 | 院领导移动端在依托于移动互联网，要求为用户提供终端化、个性化、方便快捷的数据访问服务，提供医院实时数据和管理信息分析。 |
| 10 |  | 三甲医院评审系统 | 资源配置与运行数据指标 | 1.床位配置； 2.卫生技术人员配备； 3.相关科室资源配置； 4.运行指标； 5.科研指标。 |
|  |  |  | 医疗服务能力与医院质量安全指标 | 1.医疗服务能力； 2.医院质量指标； 3.医疗安全指标（年度医院获得性指标）。 |
|  |  |  | 重点专业质量控制指标 | 1.麻醉专业医疗质量控制指标（最新版）； 2.重症医学专业医疗质量控制指标（最新版）； 3.急诊专业医疗质量控制指标（最新版）； 4.临床检验专业医疗质量控制指标（最新版）； 5.病理专业医疗质量控制指标（最新版）； 6.医院感染管理医疗质量控制指标（最新版）； 7.临床用血质量控制指标（最新版）； 8.呼吸内科专业医疗质量控制指标（最新版）； 9.产科专业医疗质量控制指标（最新版）； 10.神经系统疾病医疗质量控制指标（最新版）； 11.肾病专业医疗质量控制指标（最新版）； 12.护理专业医疗质量控制指标（最新版）； 13.药事管理专业医疗质量控制指标（最新版）。 |
|  |  |  | 单病种（术种）质量控制指标 | 1.急性心肌梗死（ST段抬高型，首次住院）； 2.心力衰竭； 3.冠状动脉旁路移植术； 4.房颤； 5.主动脉瓣置换术； 6.二尖瓣置换术； 7.房间隔缺损手术； 8.室间隔缺损手术； 9.脑梗死（首次住院）； 10.短暂性脑缺血发作； 11.脑出血； 12.脑膜瘤（初发，手术治疗）； 13.胶质瘤（初发，手术治疗）； 14.垂体腺瘤（初发，手术治疗）； 15.急性动脉瘤性蛛网膜下腔出血（初发，手术治疗）； 16.惊厥性癫病持续状态； 17.帕金森病； 18.社区获得性肺炎（成人，首次住院）； 19.社区获得性肺炎（儿童，首次住院）； 20.慢性阻塞性肺疾病（急性发作，住院）； 21.哮喘（成人，急性发作，住院）； 22.哮喘（儿童，住院）； 23.髋关节置换术； 24.膝关节置换术； 25.发育性髋关节发育不良（手术治疗）； 26.剖宫产； 27.异位妊娠（手术治疗）； 28.子宫肌瘤（手术治疗）； 29.肺癌（手术治疗）； 30.甲状腺癌（手术治疗）； 31.乳腺癌（手术治疗）； 32.胃癌（手术治疗）； 33.结肠癌（手术治疗）； 34.宫颈癌（手术治疗）； 35.糖尿病肾病； 36.终未期肾病血液透析； 37.终未期肾病腹膜透析； 38.舌鳞状细胞癌（手术治疗）； 39.腮腺肿瘤（手术治疗）； 40.口腔种植术； 41.原发性急性闭角型青光眼（手术治疗）； 42.复杂性视网膜脱离（手术治疗）； 43.围手术期预防感染； 44.围手术期预防深静脉血栓栓塞； 45.住院精神疾病； 46.中高危风险患者预防静脉血栓栓塞症； 47.感染性休克早期治疗； 48.儿童急性淋巴细胞白血病（初始诱导化疗）； 49.儿童急性早幼粒细胞白血病（初始化疗）； 50.甲状腺结节（手术治疗）； 51.HBV感染分娩母婴阻断。 |
|  |  |  | 自定义报表 | 支持业务科室自定义报表；导出数据须记录操作人与用途。 |
|  |  |  | 重点医疗技术临床应用质量控制指标 | 1.国家限制类医疗技术； 2.人体器官捐献、获取与移植技术。 |
| 11 |  | 大数据统计分析 | 六薄报表 | 六薄是常见的医院上报患者数据的报表，要求包括出院传染病人登记薄，出院感染病人登记簿，出院手术病人登记簿，出院抢救病人登记簿，出院死亡病人登记簿和出院病人登记簿。 |
|  |  |  | 出入转统计报表 | 反映病房每天的实际运营情况，要求通过科室组，科室，病区组，病区等不同维度，统计住院科室的每天入、出、转患者情况、床位使用情况和其他重点监控指标，从而反映住院科室的运营情况。 |
|  |  |  | 挂号统计分析 | 门急诊挂号工作量的统计，要求提供科室、医生、出诊情况、挂号时段、节假日等多维度的挂号分析和同环比的趋势分析，从而反映门急诊每天的运营情况。提供各业务模块任务事项完成进度、及时完成率比对排行等查询分析，不同模块关注指标支持环比、同比与趋势图展示，监测数据支持层层下钻深层分析，精准定位问题，辅助医疗质量管理部门决策。 |
|  |  |  | 医技项目的工作量报表 | 对特殊的医技工作量做统计分析，要求通过可配置的医技项目，实现对科室医生的医技工作量的统计分析。 |
|  |  |  | 特殊项目的人次数量统计 | 对于某些重点关注的项目做统计，要求对特殊项目的人员做统计分析，对特殊项目的数量金额做统计分析等。 |
| 12 | 食源性疾病上报系统接口 | 食源性疾病上报系统接口 | 报告填报 | 要求支持登记病人基本信息、诊断信息以及上报食源性疾病所要求填写的疾病信息等。其中病人基本信息大部分可从系统中自动提取，且保存报告时系统会进行数据完整性检测，保证数据的完整性、正确性。 |
|  |  |  | 报告审核 | 要求支持临床医生填报报告后，管理人员可在报告查询页面查到该份报告，打开报告对填写内容进行审核。支持传染病报告卡、死亡医学证明、肿瘤随访登记等法定报告与直报对接。 |
|  |  |  | 报告导出和打印 | 要求支持对于已经审核的报告，支持报告导出和打印，便于存档。 |
|  |  |  | 查询统计 | 系统支持通过报告时间、疾病分类等查询报告记录，查询结果包含报告基本信息和患者基本信息等，查询结果可导出，便于统计分析。 |
| 13 | 接口对接 | 接口服务 | / | 包括本项目建设期间，HIS、EMR、LIS、集成平台等系统的政策性接口、医保接口、与第三方系统对接的标准接口等。 院内第三方系统接口包括但不限于：电子签章系统、病案缩印电子化归档、住院电子化病历书写与管理系统、移动护理系统、护理管理系统、移动输液系统、心电管理系统、智能护士站白板大屏（床头屏）、合理用药管理系统、病案管理系统、消毒供应系统、无纸化归档系统、病理系统、院感/传染病管理系统、医保控费系统、麻精药品管理、智能中药煎煮系统、智能输液监控系统、院前急救系统、急诊全流程管理系统、物资供应管理系统、物资系统、VTE 系统、营养膳食系统、手术室智能大屏、住院包药机系统、电子票据管理系统、患者自助服务、统一支付平台、诊间结算、床旁结算、医保管理系统、手术分级管理系统等。中标人须在收到采购人接口需求后10个工作日内出具接口方案；现有第三方系统厂商接口改造费用由中标人承担；接口联调须形成记录并经信息科确认。 |

      - 5.传承创新

| 序号 | 一级模块 | 二级模块 | 三级模块 | 应用软件功能描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | AI基础平台 | AI开发平台 | 租户管理 | 要求支持多租户体系结构，具备租户资源隔离与权限独立管理功能，支持租户级别的系统配置和用户管理，适配 SaaS 场景。 |
|  |  |  | 用户管理 | 要求支持用户的全生命周期管理，支持多角色分级权限配置。 |
|  |  |  | 权限管理 | 要求支持基于 RBAC 模型实现细粒度权限控制，支持自定义角色与菜单访问控制。 |
|  |  |  | 日志记录 | 要求支持对系统运行过程中的 API 请求、响应及错误信息进行统一日志采集。 |
|  |  |  | 数据可视化 | 要求支持基于 Prometheus 实现系统指标采集与大模型调用统计，支持多维度时序数据分析。 |
|  |  |  | 知识库管理 | 要求支持 RAG 场景知识管理，灵活配置文本分块、向量化模型与召回条数。 |
|  |  |  | 智能体管理 | 要求支持管理具备知识与提示词能力的智能体，用于支撑智能问答、虚拟助理等功能。 |
|  |  |  | 工作流编排 | 要求支持图形化工作流构建能力，支持多节点流程配置，兼容 MCP 节点。 |
|  |  |  | 智能应用管理 | 要求支持构建和管理基于大模型与智能体的智能应用，支持 API 和 Web 集成能力。 |
|  |  |  | 业务应用管理 | 要求支持实现与业务系统功能的整合与推荐，支持 H5 与小程序功能入口配置。 |
|  |  |  | 模型管理 | 要求支持多类型模型接入与配置，涵盖语言模型、向量模型、多模态模型等。支持私有化部署，患者数据不得出境、不得用于模型训练（或须经采购人书面授权）；支持国产算力适配。 |
|  |  |  | 提示词管理 | 要求支持集中管理系统提示词模板，支持多类型提示词配置与测试。 |
|  |  |  | API 授权管理 | 要求支持对外开放系统核心能力 API，包含权限认证与调用统计功能。 |
| 2 |  | AI开放平台 | 模型管理 | 要求支持对模型供应商、模型服务商、模型的分类、模型和模型服务进行维护管理。 |
|  |  |  | 安全认证 | 要求支持通过数据加密、请求签名等方式保障数据端到端传输安全。 |
|  |  |  | 敏感词过滤 | 要求支持通过敏感词过滤将在提示词输入至 LLM 之前，对提示词敏感词进行统一过滤，防止敏感数据泄露造成不可预知的问题。 |
|  |  |  | 模型授权 | 针对 AIAPI 的请求，要求支持从模型的维度对请求进行授权，控制用户可访问的模型列表。 |
|  |  |  | 流量控制 | 在 API 层面，要求支持设定多个不同接口粒度、不同时间粒度的阀值限定 API 的瞬时请求并发数和某一时段内的总请求数，使用令牌桶或者滑动时间窗口等算法对超过阀值进行返回失败处理，并且可查询流控记录。 |
|  |  |  | 流量监控 | 要求支持通过模型日志观测和分析 LLM 的调用情况，模型日志记录了 AI 开发平台中所有与 LLM 交互的消息，支持流式和非流式调用的消息。 |
|  |  |  | 协议管理 | 针对大模型 API 的请求和响应格式，要求支持 OpenAI 兼容模式、SSE 流式响应模式；要求支持将服务发布为 MCP 服务，通过协议转换将 Soap/RESTFul 协议的 API 转换为 MCP 协议的服务。 |
|  |  |  | 语义缓存 | 针对推理资源少，大模型响应时间长，并发低的场景，要求支持将语义相似的提示词响应进行缓存，减少对大模型的请求响应次数，提升用户体验。 |
|  |  |  | 模型广场 | 要求支持展示平台开放的所有模型列表信息并提供查询功能，可使用模型体验在线调试及体验相关模型的调用。 |
| 3 | AI辅助决策支持 | AI辅助决策支持 | 智能诊断 | 要求支持结合患者病历信息，推荐初步诊断和鉴别诊断，并支持一键开立诊断的功能。基于AI大模型、临床诊疗指南与医疗知识库，整合患者主诉、现病史、既往史、检验检查与影像报告等多维数据，为医生提供初步诊断、鉴别诊断推荐、分层诊疗方案建议、肿瘤分期智能判定等辅助，结合循证依据输出附参考依据的诊疗建议，覆盖检查、用药、手术、会诊全流程。 |
|  |  |  | 循证治疗推荐 | 要求支持结合患者病历、诊断、检验检查结果等相关信息，依据最新临床指南综述给出治疗建议，并支持一键开立医嘱功能。 |
|  |  |  | 风险预测与预警 | 要求支持结合病历信息、诊断、医嘱、检验检查结果等信息，判断依据须基于国家卫生健康委发布的临床诊疗指南、行业权威教材及国家药品监督管理局核准的药品说明书，判断医嘱的合理性。 |
|  |  |  | 智能评估表 | 要求支持基于人工智能与临床规则引擎，实现评估表的智能预填充、辅助决策及一键回填。 |
|  |  |  | 智能问答 | 要求支持关联上下文进行智能问答；要求支持在智能诊断、循证治疗推荐、风险预测与预警功能基础上进行提问时，结合患者信息做出相应的回答。 |
|  |  |  | 知识库管理 | 支持文本、列表、树形、引用术语等格式，支持文本、下拉框、日期等类型的扩展属性。为标准化医学术语集构建提供强大的技术支撑。 |
|  |  |  | 提示词维护 | 要求支持自定义提示词，并利用 AI 优化提示词，提升大语言模型的输出质量。 |
| 4 | 人工智能+中医平台 | 中医辅助决策支持 | 中医诊断决策支持 | 通过分析患者信息（基础信息、主诉、五史、体格检查等），为临床医生推荐疑似诊断、鉴别诊断、疑似罕见病。中医诊断、证候须采用 GB/T 15657《中医病证分类与代码》与 GB/T 16751《中医临床诊疗术语》；支持中医四诊结构化采集。 |
|  |  |  | 中医辅助诊断支持 | 支持辅助检查检验等诊断信息，并提供诊断相关详细信息浏览、检索等功能，辅助临床医生确诊患者。 |
|  |  |  | 中医治疗决策支持 | 通过分析患者基础信息和诊断信息，针对患者推荐评分表和治疗方案，并依据患者信息对方案进行评估，推荐患者最佳治疗方案。支持结合面象、舌象、脉象、症状等信息开展智能评估，并生成病历记录，如证候、治则治法、决策过程等辨证信息。 |
|  |  |  | 中医预警决策支持 | 在诊疗过程中，通过分析患者基础信息和诊疗信息，实时监控患者用药、检查、检验合理性，患者不良反应等情况。 |
|  |  |  | 患者画像 | 系统依据患者信息，智能生成患者病史模型，以二维图表形式展示患者既往史、家族史、个人史、婚育史等信息。 |
|  |  |  | 中医知识库维护 | 要求支持疾病知识库、检查知识库、检验知识库、手术知识库、药品知识库、护理知识库等内容维护，并针对各知识维护内容进行详细描述。建立既往典型病例及医案、外部科技文献、古籍、循证文献、中医诊疗指南等知识库，并可随时调阅或引用。支持药品说明书、中药用药禁忌等药品知识库。支持中药处方配伍禁忌审查、中药处方中重复用药的警示等功能。支持根据名老中医知识库或古籍知识库等进行智能辅助决策支持，如中医智能诊疗推荐、名医名案推荐等。支持中医术语标准化。 |
|  |  |  | 中医医疗百科 | 要求支持维护疾病、症状、检查、检验、手术、护理的百科知识。要求支持以类百度百科的方式展示和检索这些医疗知识。 |
|  |  |  | 数据统计 | 要求支持临床决策支持系统会自动记录每次推荐、预警或操作的信息，然后以图形化的方式展示这些记录，利于后期的统计和分析。 |
|  |  | 中医传承 | 名老中医药专家传承工作室建设 | 1.工作室基础管理 ：支持名老中医药专家传承工作室管理、工作室成员管理，如工作室的图片、名称、简介、专长介绍、成员基本信息等。 2.工作室活动管理 ：支持对医案基本信息进行管理维护，如医案名称、医师姓名、辨证分型、治则治法等;支持复诊管理，如处方名称、复诊日期、处方用量、 中药名等;支持医案资源分享管理;支持工作室学员对工作室进行评价。支持对年度计划、医话、读书心得、经验、书籍、获奖、专利、论文等基本信息进行管理维护;支持对上述内容进行分享;支持对上述内容进 行注解评论。 3.工作室学员信息管理 ：支持对名老中医工作室学员信息进行管理维护，如个人图片、基本信息、姓名、性别身份证号等。支持跟师申请查询、跟师批准、跟师管理等。 支持对论文基本信息进行管理维护，如论文标题、论文内容编写、上传相关附件;实现论文分享管理。支持查询学员考核成绩，如按学员姓名、工作室名称、是否合格、分数排序查询;支持查看考核结果和详情。支持查看跟师抄方和模拟抄方统计情况。能够查看抄方详情、名医点评、删除模拟处方结果等。 4.工作室考核 ：支持名老中医工作室考核。 |
|  |  |  | 名老中医跟师学习 | 1.活态传承 ：支持名老中医诊疗过程、老药工特色技艺展示等直播发布、管理。可通过重播和点播两种方式查看各个工作室上传的视频。实现资源发布、管理、下载等功能。建立医案、影像学习资料、音频学习资料之间的索引关联。 2.跟师抄方： 支持跟师信息查看，包括抄方记录查看、跟师过程记录查看(如医案、影像学习资料、音频学习资料等)。 3.模拟开方 ：支持学员模拟中医开方;支持模拟处方记录查看和删除等操作。 4.经验学习 ：支持工作室发布各种形式的名老中医药专家经验传承学习记录。 5.在线考核 ：支持设置单选题、多选题、问答题、模拟接诊处方等格式题目。支持对试卷进行浏览和批阅;支持客观题进行自动阅卷。 6.模拟接诊 ：模拟中医类接诊规范流程，提供多病种选择、临床问诊替代、学员线上答题、自行编辑接诊步骤等功能。对名医诊疗数据进行整理与分析。 7.支持工作室讲座、读书会、名中医查房、病案讨论、示教观摩、培训等活动的信息管理。 8.支持对年度计划、医话、读书心得、经验、书籍、获奖、专利、论文等基本信息进行管理维护；支持对上述内容进行分享；支持对上述内容进行注解评论。 9.支持对论文基本信息进行管理维护，如论文标题、论文内容编写、上传相关附件；实现论文分享管理。 10.支持查询学员考核成绩，如按学员姓名、工作室名称、是否合格、分数排序查询；支持查看考核结果和详情。 |
|  |  |  | 医案文献挖掘分析 | 1.医案建立：支持自建或从电子病历系统中建立医案;建立名老中医病案数据库;支持中医专家系统;支持应用于临床辅助决策和中医诊断教学。 2.医案采集处理：支持批量采集医案;支持中医诊断、证型，治则治法等规范处理;支持医案的中医诊断、证型等内容与标准化中医术语的自动匹配。 3.医案数据挖掘分析：支持临床中四诊、病症、证型、治法、处方、用药等频次统计;支持医案多维度分析，如统计分析、关联分析等。 4.临床指南：提供对病证的解读，如临床症状、诊断、证型，治则治法等。 5.经典中成药、方剂查询：提供查询古今方剂、中成药的用法用量、功能主治、药物不良反应等知识。 6.查询检索：提供经典名医医案和期刊文献查询检索。 |
|  |  |  | 名老中医学术研究 | 1.学术流派：数据库建立按学术思想、特色技法、优势病种、特色方药等要素建立中医学术流派数据库。 2.方剂筛选：支持分析名老中医用药习惯;支持筛选有效方剂。 3. 支持从门诊电子病历自动归集名老中医医案并结构化标注。 |
| 5 | 门诊AI语音病历辅助生成 | 门诊AI语音病历辅助生成 | 智能语音采集与处理 | 要求支持专业级音频采集，具备定向拾音、智能降噪与自动增益控制能力。支持双通道音频输出。普通话语音识别准确率≥95%（安静诊室环境）；提供方言优化方案。 |
|  |  |  | 实时语音识别与转写 | 要求支持实时语音转写服务。支持方言识别与医疗专业术语处理，生成对话文本记录。 |
|  |  |  | 电子病历智能生成 | 要求支持深度分析诊疗对话内容，自动生成符合规范的电子病历。支持多科室专用模板适配。提供门诊AI语音病历辅助生成，语音模型实时转写医患对话，联动信息自动生成规范电子病历；检查检验后由大语言模型自动分析报告，并向患者提供通俗建议。 |
|  |  |  | HIS 系统集成 | 要求支持深度对接医院信息系统，提供标准化接口，支持电子病历内容一键引用至 HIS 系统。 |
|  |  |  | 设备监控与运维 | 要求支持实时监控麦克风设备状态，提供进程守护与开机自启功能。 |
|  |  |  | 系统连接与通信管理 | 要求支持 WebSocket 连接生命周期，通过配置中心实现系统参数的动态下发与更新。 |
|  |  |  | 对话全链路管理 | 要求支持完整记录医患对话的文本和音频，关联就诊记录、设备信息和用户数据。支持对话记录的查询及音频对照。 |
|  |  |  | 数据统计与分析 | 要求支持提供基于就诊记录的多维度统计分析报表。 |
|  |  |  | 跨平台终端支持 | 要求支持主流浏览器，麦克风客户端兼容 Windows 及国产操作系统。 |
|  |  |  | 安全与合规管理 | 要求支持 WebSocket 认证机制，确保医疗数据传输加密。 |
| 6 | 问答式BI | 问答式BI | 大模型基础 | 支持基于大模型强大的自然语言理解能力 |
|  |  |  | SQL语句生成能力 | 具备SQL语句生成能力。支持自然语言→SQL生成，提供结果校验与人工修正；支持权限内数据范围控制与行列级脱敏；支持查询审计与结果导出管控。 |
|  |  |  | 可视化图表生成能力 | 具备可视化图表生成能力 |
|  |  |  | 支持现有数据模型能力 | 支持现有的医院数据模型 |
|  |  |  | 自然语言查询能力 | 支持用户通过自然语言提问的方式来查询数据并以可视化图表的方式展示，使得非技术人员无需掌握复杂的计算机语言和工具，也能轻松获取所需数据。 |
|  |  |  | 多轮对话能力 | 支持多轮对话，能够根据用户多轮对话的上下文准确理解用户意图，不断引导用户深入探究问题，并展示更详细的信息。 |
|  |  |  | 角色与权限控制 | 基于角色和权限对数据进行访问控制，确保系统只能返回用户权限范围内的数据， |
|  |  |  | 数据颗粒度访问控制 | 根据数据的细粒度进行访问控制，具体可以细化到对特定表、字段和记录的访问权限。 |
|  |  |  | 审计日志 | 同时，提供审计日志，记录用户的访问行为。 |
|  |  |  | 数据脱敏 | 支持根据隐私保护等规定，对数据进行脱敏，保护患者隐私，符合医疗数据隐私保护法规。 |
| 7 | AI智能护理交班 | AI智能护理交班 | 单患者内容推荐 | 要求支持基于预设的标准化交班术语库与护理病历中的关键相关字段，通过大模型算法自动生成完整且符合规范的交班内容。 |
|  |  |  | 批量内容生成 | 要求支持基于患者的诊疗数据与术语规则，通过大模型算法批量逐条生成对应患者的交班记录。 |
|  |  |  | 引用内容AI整理 | 要求支持对护士引用的各类诊疗数据内容进行智能处理，自动生成逻辑通顺、符合临床规范的完整交班语句。AI生成交班内容须经责任护士确认并签名后方可生效，原始生成内容与修改痕迹均须保留。 |
| 8 | 智慧检验 | 智慧检验 | 工作流管理 | 从用户确认、智能匹配、平台请求、代码执行、条件判断和文本替换等工作流管理，实现报告解读的高效自动化处理，同时保证解读结果的准确性和可靠性。 |
|  |  |  | 报告概览 | 报告概览为患者提供整个报告的关键信息，包括就诊类型、报告项目描述、检查状态、报告开始日期、报告完成日期等。 |
|  |  |  | 指标解读 | 指标解读对异常指标进行重点标注，针对报告中各项指标进行分析和解释，帮助患者更好地理解报告中的每一个指标和数据的含义。 |
|  |  |  | 综合分析 | 综合分析是对整个报告进行深入分析，整合各项指标和检查结果，提供一个整体的报告评估和建议，帮助患者对报告进行整体的了解。 |
|  |  |  | 推荐科室 | 对整体报告中异常指标结果进行解读与分析，给患者精准科室推荐，帮助患者快速找到最适合的科室进行进一步的诊断和治疗。 |
|  |  |  | 建议与注意事项 | 通过对报告中各项指标和分析结果，为患者提供具体建议与注意事项，帮助患者及时采取适当避免可能的风险。 |
|  |  |  | 系统提示词 | 通过系统提示词为报告解读提供操作指导、信息提醒以及功能说明等辅助信息。 |
|  |  |  | 交互功能 | 支持报告解读语音播报和智能客服应用嵌入服务，通过实时、自动化的交互方式，为患者提供即时帮助和解答。 |
| 9 | AI影像辅助诊断 | 胸部CT肺结节智能分析系统 | \ | 提供影像浏览、窗宽窗位调控、多窗口联动控制、局部影像放大、局部增强显示、测量工具、双窗对比、交互式多平面重组（MPR）、最大 / 平均 / 最小密度投影（须提供该产品有效的《医疗器械注册证》复印件） |
|  |  |  | \ | 影像三维图像联动浏览、肺叶轮廓标记、肺结节识别、肺结节三维标记、重要病灶预警、结节导航条、微小结节自定义展示 |
|  |  |  | \ | 肺结节列表联动、结节自动计数、肺结节列表排序、肺结节列表筛选、肺门区病灶识别、肺结节最大层面分析、肺结节自动测量 |
|  |  |  | \ | 肺结节解剖位置分析、肺结节类型分析、结节密度分布分析、结节实性占比分析、Lung-RADS 分析、恶性风险评估 |
|  |  |  | \ | 三维参数测量、影像组学分析、结节信息导出、相似病例匹配功能、征象智能识别、Brock 模型评估、微小结节 VR、结节增强显示、VR 与 MPR 联动显示、胸部识别异常征象 |
|  |  |  | \ | 乳腺结节识别、结构化报告、临床指南智能推荐、报告导出、随访结果对比展示、靶重建报告生成、靶重建图像调整 |
|  |  |  | \ | 随访病灶自动匹配、消失病灶追踪、随访病灶排序、病灶手动匹配、随访影像对比观察、肿瘤倍增时间自动计算、随访对比列表、随访观察模式、折线趋势图、密度趋势图 |
| 10 |  | 冠脉CTA智能分析系统 | \ | 提供冠脉血管 18 分段、血管自动命名效能、血管命名技术要求、血管命名修改、VR 重建、心肌 VR 重建、冠脉树 VR 重建、VR 观察角度切换、VR 阈值分割。 |
|  |  |  | \ | 中心线显示、分割结果编辑、冠脉血管拉直像、冠脉血管曲面像、血管横截面图像、后处理技术要求、狭窄提示、狭窄上下界编辑、狭窄测量工具 |
|  |  |  | \ | 心肌桥病变识别、支架识别、心脏结构分析、心脏长短轴位图像显示、结构化报告生成、报告复制、报告内容同步、报告打印、 |
|  |  |  | \ | 报告配置、钙化积分计算、钙化积分结果推送、钙化积分报告生成、后处理图像推送、后处理图像自定义推送、胶片布局、操作撤销 |
| 11 |  | 头颈CTA 智能诊断系统 | \ | 自动去骨、自动分割动脉、自动提取血管中心线、头颈动脉自动命名、头颈动脉自动分段、血管自动命名效能 |
|  |  |  | \ | 三维后处理显示、VR显示、头/颈VR单独显示、前/后循环VR单独显示、带骨VR显示、三维最大密度投影显示、头/颈MIP单独显示 |
|  |  |  | \ | 前/后循环MIP显示、椎动脉变异自动分析、血管名称显示/隐藏、多平面重组图像显示、MPR显示、MPR斜切、MPR联动 |
|  |  |  | \ | 二维最大密度投影显示、二维最小密度投影显示、血管曲面重建显示、血管曲面重建显示、血管分段标记显示、狭窄标记 |
|  |  |  | \ | 血管拉直曲面重建显示、血管横断面图像、血管横截面图显示、血管横截面图缩放功能、血管中心线显示/隐藏、测量功能 |
|  |  |  | \ | 平面测量、曲面测量、便捷阅片工具、四角信息显示/隐藏、鼠标交互自定义 |
| 12 |  | 脑灌注影像智能分析系统 | \ | 原始影像浏览、头颅最大密度投影图（tMIP）生成、脑血流容量图（CBV）生成、脑血流流量图（CBF）生成、对比剂平均通过时间图（MTT）生成、对比剂峰值时间图（TTP）生成、对比剂达峰时间图（Tmax）生成、Mismatch分析 |
|  |  |  | \ | 脑区分割功能、手动编辑脑区参数功能、快捷推送功能、后处理图像合并与推送、结构化报告 |
| 13 |  | 肋骨骨折智能诊断系统 | \ | 肋骨骨折识别、骨折识别特异度、骨折识别敏感性、骨折三维标记、重要病灶预警、骨折标记列表、骨折自动计数、骨折列表排序 |
|  |  |  | \ | 骨折列表筛选、肋骨导航、锁骨骨折识别、肩胛骨骨折识别、椎骨骨折识别、胸骨骨折识别、骨折层面分析 |
|  |  |  | \ | 骨折解剖位置分析、肋骨骨折类型分类、肋骨计数标签、椎骨计数标签、全局VR重建、肋骨骨折靶重建、椎骨病变靶重建 |
|  |  |  | \ | 锁骨病变靶重建、肩胛骨病变靶重建、胸骨病变靶重建、CPR重建、CPR探针联动、肋骨平铺重建、单肋骨观察模式 |
|  |  |  | \ | 结构化报告、病灶截图功能、报告导出、报告配置 |
| 14 | 住院病历智能辅助生成 | 住院病历智能辅助生成 | 入院记录自动生成 | 要求支持自动生成入院记录。AI生成内容须可标识来源数据源，须经医师审核修改并签名，保留原文与修改痕迹。 |
|  |  |  | 首次病程记录自动生成 | 要求支持自动生成首程病程记录的病历特点。 |
|  |  |  | 日常病程记录自动生成 | 要求支持自动生成日常病程记录。 |
|  |  |  | 查房记录自动生成 | 要求支持自动生成主治医师查房记录、主任医师查房记录。 |
|  |  |  | 手术相关记录自动生成 | 要求支持在手术记录中自动生成术前小结的简要病情。 |
|  |  |  | 交接班记录自动生成 | 要求支持自动生成交接班记录的入院情况、诊疗经过、目前情况。 |
|  |  |  | 转入转出记录自动生成 | 要求支持自动生成转出记录的入院情况、诊疗经过、目前情况。 |
|  |  |  | 阶段小结自动生成 | 要求支持自动生成阶段小结的入院情况、诊疗经过、目前情况。 |
|  |  |  | 出院记录自动生成 | 要求支持自动生成出院记录的入院情况、诊疗经过。 |
|  |  |  | 提示词维护 | 要求支持定义提示词目录、提示词编辑以及提示词历史版本管理。 |
| 15 | 全周期患者管理 | 全周期患者管理 | 平台能力 | 1、平台设置、计划配置、患者管理、查看数据，数据分析，账号管理等全功能平台; |
|  |  |  |  | 2、可查看平台概览，医患沟通，预警提示，患者管理，查看患者随访数据等便捷功能; |
|  |  |  |  | 3、接收计划管理、智能健康档案、医患沟通、报告解读、智能服务等; |
|  |  |  | 数据智能处理 | 1、统一患者平台数据标准，对其他医院的医疗数据进行标准化处理，建立高质量数据平台。 2、患者通过小程序拍照上传报告+自主录入数据，系统OCR识别+NLP结构化智能整理医疗数据。 3、系统智能收集并整理展示患者上传的医疗数据。 4、智能生成诊疗时间轴、关键检验指标趋势图，管理计划时间轴等重点数据处理。 5、患者提交报告等数据智能处理，监测重点指标，危急值预警并做提示。 6、在机构PC端具备患者数据展示功能，并有智能数据分析引擎，对表单自动计分并预警提示，通过OCR和医疗文本结构话能力，对数据并进行智能转换、整理和分析，形成高质量结构化数据。 7、支持根据患者提交数据，如表单和重点指标信息，调整患者管理计划。 |
|  |  |  | 机构PC端-工作台 | 1、自动统计平台使用数据和预警消息等信息做可视化展示，了解平台整体情况 2、系统自动整理和展示当日需要管理患者和相关状态 3、可自主设置患者未完成超期提醒条件，系统进行超期提示，告知管理者进行管理，进行再次提醒 4、对产生的预警任务进行统一管理，支持按类型筛选预警，支持预警处理、查看患者档案、标识患者等 5、当触发预警规则时，系统会发送消息通知健康负责人进行处理，可关闭已经处理的预警消息 6、可根据实际情况改变预警项目状态，同步处理信息 7、可按照管理计划统计随访情况，包括管理人数，完成次数，完成率，提交数据统计、预警统计等 8、可视化统计患者随访任务的所有完成情况 9、通过手机接受预警和患者消息提示 10、可统计平台的患者情况和运营情况，并根据患者标签进行统计展示 |
|  |  |  | 机构PC端-基础管理 | 支持管理员权限，维护账号，进行账号管理 支持自助修改账号密码 支持设置医生团队共同管理 管理员可管理和维护医生账号权限和信息 |
|  |  |  | 机构PC端-计划配置管理 | 机构可定制管理计划周期、和任务节点 支持疾病科普宣教，支持文章、图片、视频 可以发布测评问卷，支持自定义问卷内容，支持多级问题逻辑关联的复杂表单配置。表单支持自动计算分值并进行预警提示。支持根据表单中不同回答的反馈，支持复杂规则的配置，支持对量表进行分类管理 可根据需要设置需要患者提交的医疗报告数据，系统自动识别照片进行结构化处理 可设置需要监控的重点指标，并设置预警值 可设置用户需要上传的身高体重、血压血糖等相关健康指标 支持多种入组方式，匹配入组、人工邀请入组、扫码入组等，支持根据患者院内数据自动入组。并支持医师审核加入患者。 可设置条件根据患者报告数据筛选患者进入对应管理计划 |
|  |  |  | 机构PC端-模版管理 | 系统自带医疗相关量表问卷，并可根据用户测评数据内容自动计分反馈测评结果 可自主创建管理计划、表单、患教等相关模版，设置分类，直接引用 可自主创建快捷回复、患教内容等相关信息，设置分类，直接引用 |
|  |  |  | 机构PC端-随访管理 | 患者扫码入组审批，查看患者相关数据，对患者入组申请进行同意/拒绝入组，支持发送结果信息给申请患者 基于管理计划的随访团队管理，可设置随访团队成员，并制定管理人员管理的患者 入组患者管理，查看患者随访计划、执行情况，对未入组人群支持发送/重发入组邀请、分配/调整健康负责人 可根据负责的管理师自动通过拉群等进行管理 患者分组调整。支持手动录入患者入组，支持对入组患者进行计划调整 医生可维护修改录入随访相关数据，如进行新增、修改、补充录入等 支持对单个患者的随访时间和随访状态等进行修改调整 |
|  |  |  | 机构PC端-患者管理 | 管理随访人群，支持多条件组合检索，支持查看患者列表、随访记录和汇总情况 支持查看患者画像信息 可查看患者提交随访数据以及患者上传的相关数据 收集患者的健康信息。其中包括个人健康基本信息和诊疗信息，检验检查报告，以及过敏史、疾病史、遗传史等不同维度采集患者的健康档案，以及血压血糖等相关数据，做到一患一专档。 可查看患者的管理计划时间轴和各随访计划的完成情况 可支持对患者人工分组，以及根据院内数据分组 可收藏特殊患者进行管理 系统可自动生成患者标签，并支持机构自动维护标签 |
|  |  |  | 机构PC端-消息沟通 | 可群发消息，统一触达患者 医患间即时消息沟通功能，实现医患沟通，并展示患者已读状态 可根据患者标签精准下发 多个医生通过群对患者进行沟通管理 可设置关键词，进行自动回复 |
|  |  |  | 机构移动端-工作台 | 可在手机小程序登录使用相关系统 自动统计平台使用数据和预警消息等信息展示，展示平台整体情况 系统自动整理和展示当日需要管理患者和相关状态 系统进行患者任务超期提示，告知管理者进行管理 当触发预警规则时，系统会发送消息通知健康负责人进行处理，可关闭已经处理的预警消息 医生可在移动端接受消息通知，包括预警提示，患者回复消息等 |
|  |  |  | 机构移动端-患者管理 | 管理随访人群，支持检索和筛选 支持查看患者画像信息 可在移动端关注特殊患者 可直接引用患教模版内容下发患者，包括文字，图片，视频等 移动端展示患者加入管理计划的所有节点，并按时间整理展示 按照时间整理和展示患者上传的医疗数据和随访数据 根据患者上传的医疗报告，按照时间展示关键医疗数据 |
|  |  |  | 机构移动端-管理计划 | 可在移动端查看医生名下的所有管理计划，并概览基本信息 医生可在移动端调整患者随访时间节点 医生可在移动端标记患者标签和随访节点状态 可查看患者提交随访数据以及患者上传的相关数据 可查看患者上传报告智能识别结构化的医疗报告 可录入患者随访数据 可查看患者的管理计划时间轴和各随访计划的完成情况 |
|  |  |  | 机构移动端-沟通 | 医患间即时消息沟通功能，实现医患沟通，并展示患者已读状态 和对患者主动发起随访、表单等任务 可直接引用患教模版内容下发患者，包括文字，图片，视频等 多个医生通过群对患者进行沟通管理 |
|  |  |  | 患者端-随访平台 | 系统自动推送并引导患者在线上完成随访计划任务 支持查看历史随访数据 查看用户加入的管理计划方案；支持查看方案明细，每次任务的详细内容；支持查看方案执行情况，进行中、已完成；并可按条件筛选查看 查看用户加入的随访信息 用户申请加入管理计划。支持用户通过扫码方式申请入组，签署电子知情同意书；支持接收医生邀请用户入组 |
|  |  |  | 患者端-内容通知 | 患者入组后，可进行团队群聊和医生私聊，多种方式和医生沟通 根据跟踪任务，系统自动推送待办任务微信消息给患者，点击可进入任务详情或执行任务 可以接受管理计划以及医师推送的相关患教内容，并可随时查看 可以接受根据患者管理计划提交数据分析得出的系统自动反馈和医师反馈信息，并可随时查看 |
|  |  |  | 患者端-账号管理 | 可自主注册和管理个人账号 新增/查看/删除家庭成员：支持已自然人维度维护新增/查看/删除家庭成员信息，管理多个人员 支持一个患者被多个微信用户同时管理 |
|  |  |  | 患者端-档案工具 | 平台自动整理患者上传数据，智能生成电子健康档案 患者录入的检验指标等可智能生成指标趋势图，展示变化趋势并做异常提示 拥有知识库可做检验指标做相关解释和解读，支持目前主流检验指标 患者及家属可为患者设置自己需要监测的健康指标；患者及家属可以在线查看患者历史的监测记录，对于超过阈值的数据会有颜色标识； 可录入身体体重，血压血糖等数据，并形成趋势图 根据提交数据智能生成患者标签 系统根据上传数据自动生成关键诊疗时间轴 可根据录入信息，生成健康史 |
|  |  |  | 企微端-智能群发 | 可根据日常业务情况自定义消息，实现批量群发至患者微信 可以创建和维护消息模板库，包括个人消息模板库和公共消息模板库，创建完成之后可以在消息群发中引用 |
|  |  |  | 企微端-数据看板 | 系统支持查看医生的居民企微联系数据，包括居民添加情况、单聊和群聊情况 |
|  |  |  | 企微端-企微侧边栏工具 | 家庭医生在与患者聊天过程中，可以实时了解患者的基本概要信息，对用户的标签、任务有整体的概览 支持查看用户的档案信息，包括患者一家人的基础信息，成员关系 可以选择想要发送的消息模板信息，自动复制到聊天对话框，编辑信息后确认发送给聊天患者 可以查看患者的健康计划时间轴，包括正在进行中、未来和历史的任务 |
|  |  |  | 系统对接 | 通过医院公众号下发消息通知，跳转C端小程序 患者通过医院公众号跳转C端小程序，自动实名免手动输入 院内系统可跳转并使用机构PC端，完成上述功能 与现有的医生工作站对接，实现账号打通，直接跳转和使用机构PC端 对接患者数据，可查看和使用院内数据，实现数据和流程打通 |
|  |  |  | 数据本地化 | 数据做本地化处理，云端服务 |
|  |  |  | 硬件数据对接 | 对接智能硬件数据平台，将患者的智能硬件设备数据页面集成到系统上，支持患者和医生端跳转查看。支持主流蓝牙/WiFi血压计、血糖仪、体脂秤、可穿戴设备接入，或提供开放接口。 |
| 16 | 医疗服务包管理平台 | 医疗服务包管理 | 服务包配置与管理 | （1）配置引擎：支持运营人员自由组合服务内容、设定灵活服务周期（如3/6/12个月）、进行阶梯或差异化定价，并编辑权益说明。 （2）计数式清单管理：将服务内容具象化，支持设定明确的服务次数与项目（如“8次线上随访+4次门诊绿通”），拒绝模糊概念。 （3）交付方式设定：精确标注每一项履约动作的交付形式，支持线上咨询、线下就诊等多种方式匹配。 （4）版本与上下架管理：支持服务包的版本迭代管理、状态控制与上下架操作，灵活适应不同时期、不同科室的运营策略。 （5）双引擎矩阵管理：内置“健康管理服务包”与“诊后专病服务包”两套配置模板，分别针对健康/亚健康人群和慢病/术后人群。 |
|  |  |  | 患者端透明化展示与交易支持模块 | （1）电商级透明化展示：清晰呈现服务包四大核心维度：服务亮点（直击痛点）、价格体系（透明公道）、适用人群（精准匹配）及详细清单（消除疑虑）。 （2）在线购买与协议确认：支持患者在线查看服务周期、边界说明并完成购买与权益开通。 |
|  |  |  | 履约过程管理与流转模块 | （1）履约进度跟踪：记录并追踪服务包内各项服务的执行情况（如随访记录、指导推送、绿通使用情况），确保履约要素“三明确”落地。 （2）智能引导机制：当服务过程中识别到患者产生需常规医疗需求时，自动触发引导，协助患者无缝流转至医院标准挂号就诊流程。 （3）边界合规管控：确保服务包内容聚焦自费增值服务，系统层面隔离医保目录内具有明确收费标准与可报销的项目，保障医保合规。 |
|  |  |  | 临床系统对接与数据交互模块 | （1）系统对接：打破信息孤岛，直接从临床科室获取循证医学支撑的“服务标准”，用于辅助服务包配置。 （2）医疗数据双向流转： 正向：将临床指南同步至平台，保障随访计划、用药指导的医疗专业性。 反向：将服务包内的院外履约数据（如监测指标、随访反馈）回流至临床系统，辅助医生进行诊疗决策。 |
|  |  |  | 数据统计与运营分析模块（数据看板） | （1）服务包运营监控：统计各服务包的浏览量、购买量、履约进度等关键指标。 （2）效益评估分析：评估医护人员劳务价值产出及医疗增量收入情况，为后续服务包的优化迭代提供数据支撑。 |
|  |  | 用户端 | 用户端智能查询 | （1）场景化导航：提供“健康管理”与“诊后专病”等分类入口，支持按科室、病种、人群标签（如职场人群、老年人）进行多维度筛选。 （2）关键词搜索：支持通过疾病名、服务名进行快速检索。 （3）智能推荐：结合智能推荐算法，向用户精准推送匹配的医疗服务包。 |
|  |  |  | 用户端下单与预约 | （1）详情全景展示：详情页清晰呈现服务包亮点、适用人群、服务周期、服务清单及服务方式（线上/线下），消除信息差。 （2）便捷下单预约：用户购买后可在线选择服务启用时间；支持“购买即预约”。 |
|  |  |  | 用户端支付与结算 | （1）在线支付：支持移动端微信支付。 （2）支付确认：支付成功后，系统自动更新预约状态并发送支付成功通知。 （3）自费边界提示：结算页明确提示本服务包为纯自费增值服务，不涉及医保统筹报销，保障患者知情权与合规性。 |
|  |  |  | 用户端订单管理 | （1）可视化履约进度：以进度条或打卡日历形式直观展示服务包使用进度，支持未履约项一键触达预约。 （2）医保衔接通道：当需走医保诊疗时，用户可在订单内一键触发“协助挂号就诊”流程，实现服务包与基础医保诊疗的无缝跳转。 |
|  |  | 管理端 | 管理端商品与陈列管理 | （1）灵活商品化：对接底层配置模块，将配置好的服务包一键上架转化为商城商品。 （2）页面陈列配置：自定义商城首页轮播图、推荐位及活动标签（如“年终肺结节关怀季”）。 （3）库存与限额管控：针对包含稀缺资源（如专家绿通）的服务包，支持设置库存上限，防止过度售卖影响医疗质量。 |
|  |  |  | 管理端核销中心 | （1）线上核销：医生/健康管家完成线上咨询或随访后，系统支持自动核销或手动确认履约，并同步生成随访记录。 （2）线下扫码核销：针对线下服务生成专属核销二维码，患者到院后由导诊或医生扫码核销，防止权益冒用。 |
|  |  |  | 管理端订单与售后管理 | （1）全盘订单看板：实时监控服务包销售金额、核销进度、退款率等核心运营指标。 （2）退款管理：针对未启用的服务包，支持按平台规则进行退款操作。支持退款流程与电子发票开具。 （3）客诉处理：集中处理履约过程中的患者客诉，保障平台信誉与服务质量。 |
|  |  |  | 数据分析 | （1）销售与转化分析：统计服务包销售总额、销量趋势、各渠道转化率及热销服务包排行榜，辅助营销与定价决策。 （2）履约与核销分析：分析各服务项目的核销进度、核销率、平均履约周期及未履约/逾期原因，优化履约流程与资源配置。 （3）用户画像与行为分析：基于购买与浏览数据生成用户画像（如人群标签、科室偏好分布），分析复购率与留存情况，支撑精准营销与智能推荐算法优化。 （4）资源效能分析：监控专家号源、绿通等稀缺医疗资源的使用率与转化效能，为库存上限设置与医疗服务包迭代提供数据依据。 |
| 17 | 患者标签和画像助手 | 多源数据融合与清洗模块 | 多系统数据集成 | 无缝对接院内HIS（病历/医嘱）、LIS（检验）、PACS（检查）、随访系统等各大业务系统，实现患者全生命周期数据汇聚。非结构化病历关键字段（诊断、手术、用药、过敏史）抽取准确率≥90%。 |
|  |  |  | AI后结构化处理 | 利用AI引擎对入院记录、病程记录、手术记录等非结构化文本进行后结构化处理，提取关键信息。 |
|  |  |  | 数据标准化与清洗 | 对结构化数据进行标准化映射、清洗与归一，解决数据标准不一的问题，形成高质量数据底座。 |
|  |  | 自动化智能标签体系 | 基础属性标签 | 自动抽取年龄段、性别、职业等患者基础人口学特征。标签规则须可配置、可审计。 |
|  |  |  | 诊疗特征标签 | 提炼主诊断、合并症、既往手术史、过敏史等核心诊疗信息。提供智能患者历史诊疗画像，自动提取患者历次门诊、住院的既往史、过敏史、用药史、检验检查结果与诊疗记录等全维度数据，整合生成标准化诊疗画像，就诊时主动推送核心关注信息与针对性建议，帮助医生快速掌握病史。 |
|  |  |  | 风险与状态标签 | 基于临床数据评估并标记病情严重度、压疮/跌倒风险、营养状态等健康状态。 |
|  |  |  | 行为与依从性标签 | 记录并分析随访回应率、服药依从性、复诊规律等患者行为特征。 |
|  |  | 360°全景患者画像 | 全景可视化呈现 | 将标签数据转化为雷达图、关系图谱等直观、动态的可视化健康全貌。 |
|  |  |  | 就诊时间轴展示 | 以时间轴形式动态展示患者的疾病演变过程与就诊轨迹。 |
|  |  |  | 原始数据穿透查询 | 支持医生一键穿透查看画像背后的原始数据来源，做到“所见即所据”。 |
|  |  | 智能临床辅助与预警 | / | （1）智能诊疗摘要：一键生成精简版患者病情摘要，助力交接班、转科、会诊等场景的快速信息交接。 （2）动态风险预警：基于标签组合智能识别高危人群（如高跌倒风险、易过敏、重症倾向），并实时推送预警提示。 （3）个性化随访建议：根据患者画像特征（病种、依从性等级等），智能推荐随访频次与干预重点。 （4）智能检索与科研筛选：支持通过“标签组合”（如“糖尿病+高血压+用药含二甲双胍+依从性差”）进行秒级检索，支持可视化标签拖拽设定科研纳排标准，快速圈定目标病例。支持医生对预警进行"有效/无效"反馈，用于规则优化。 |
| 18 | 个性化体检助手 | 个性化体检助手 | 多维健康画像采集 | 患者基础信息对接：系统支持与医疗机构的信息系统对接，通过接口自动获取性别、年龄、婚姻状态等基本信息，自动处理并跳过部分问题，降低用户操作成本。 体检问卷智能问询：根据用户所选体检套餐、初始信息等不同情况，个性化问询生活习惯、家族史、既往史等信息，智能采集患者情况用以后续分析。 风险因子智能提取：智能分析用户回答，提取相关风险因子，并进行术语标准化处理 健康风险智能定：根据用户回答、用户基础信息，进行相关健康风险定位，进行适当提示，方便后续体检套餐或体检项目推荐。 |
|  |  |  | 基于循证医学的智能套餐推荐 | 内置基于权威循证医学证据与行业指南的智能推荐引擎，根据用户健康画像进行算法匹配，自动剔除无意义冗余项目。 |
|  |  |  | 风险评估与智能加项建议 | 运用AI风险评估模型对用户进行深度测算，针对慢病风险、肿瘤早筛风险及器官专项等维度精准识别高危缺口。 |
|  |  |  | 套餐对比与费用估算 | 面对不同预算与需求，支持多套推荐方案的直观对比，清晰展示项目差异与侧重点，并提供实时透明的费用估算。消除隐性消费顾虑，辅助用户在不同方案间做出最优决策。 |
|  |  |  | 预约引导与检前准备 | 一键打通机构预约系统提供智能排期，并针对特定检查项目（如胃肠镜禁食、B超憋尿）推送注意事项。 |
|  |  |  | 报告解读与全周期健康管理 | 检后提供AI智能报告解读，将晦涩医学术语转化为通俗预警提示，并根据结果生成个性化饮食、运动及复查干预方案。形成“精准筛查-风险预警-健康干预”闭环，实现从“被动查病”到“主动防病”的转变。 |
| 19 | 智能报告解读 | 智能报告解读 | 结构化数据处理 | 支持处理用户结构化的体检报告数据，分模块进行数据智能提取与分析 |
|  |  |  | 图片数据处理 | 支持处理 jpg、png、pdf 等体检报告图片数据，利用 OCR 技术进行数据结构化，分模块进行数据智能提取与分析。 |
|  |  |  | 智能生成健康建议 | 针对异常情况智能生成健康建议，为用户提供医学解释、病因提示、本次检验建议、指标复查提醒等内容。提供智能报告解读，基于AI构建医疗报告解读智能体，为用户提供从报告上传、AI科学解读、异常指标分析、科普宣教到后续就医与健康管理的服务，帮助用户理解异常指标、降低问诊成本。系统须显著提示AI解读仅供参考、不构成诊断意见。 |
|  |  |  | 检验单解读 | 支持常见的检验单解读，包括血常规、尿常规、肝功能、肾功能、生化检查等常见报告类型，根据异常项目提供解读与健康建议。 |
|  |  |  | 检查单解读 | 支持常见的检查单解读，包括腹部彩超、胸片、CT、MRI 等常见报告类型，根据异常项目提供解读与健康建议。 |
|  |  |  | 上下文联系问答 | 支持互动式多轮问答，让 AI 做进一步内容的解释和说明。 |
|  |  |  | 猜你想问 | 每轮对话后可以给出相关问题提示，引导用户提问。 |
|  |  |  | 高亮词条 | 回答的内容如果包括专业名词和指标，AI 会尽量给出该名词引用或解释的超链接。 |
|  |  |  | 敏感词识别与拦截 | 针对涉黄、涉政、涉爆等提问提供安全屏蔽策略，识别文本敏感词和表达、敏感词黑白名单等对系统安全进行多重安全保障，支持自定义配置敏感类词的拒回和拦截规则。 |
|  |  |  | 拒回策略 | 针对医疗场景不相关的提问，支持智能识别并拒回。 |
|  |  |  | 参考来源 | 支持智能参考医学文章内容，支持跳转查看相关的疾病指南，适配 APP、H5 端打开访问。 |
|  |  |  | 健康档案管理 | 自动打通个人健康档案功能，用户自主授权检验检查报告加入健康档案管理体系。 |
|  |  |  | 异常项分类分级 | 异常项根据危重、紧急程度等因素分类分级，支持智能排序展示。 |
| 20 | 智能对话助手 | 智能对话助手 | 集成临床数据资源 | 要求支持引用临床数据到输入区，与自然语言一起组合，实现与模型进行对话的功能。集成的临床数据包括：医嘱、检查、检验等内容，并支持选择本次就诊和既往就诊数据。提供智能对话助手，支持用户以“自然语言+临床数据”方式组织提示词与大模型对话，发掘个性化智能应用场景，并通过提示词收藏固化场景以便推广；主要功能包括租户、用户、权限、日志、数据可视化、知识库、智能体、工作流、应用、模型、提示词与API授权等管理。 |
|  |  |  | 提示词输入 | 提示词是用于引导大模型生成特定内容的关键词或短语,要求支持提示词输入，提供自然语言输入和临床数据引用相结合的功能。 |
|  |  |  | 个人提示词收藏 | 要求支持按照个人的分类收藏提示词的功能。支持用户根据问题的反馈情况的优劣，有选择的收藏比较理想的提示词。 |
|  |  |  | 对话管理 | 要求提供用户按照患者就诊管理多轮对话的功能。提供对话历史的浏览的功能，支持显示对某个患者的多轮对话的历史信息。对话记录须留存并可审计，含患者数据时须脱敏。 |
| 21 | AI智能总检助手 | AI智能总检助手 | 智能分析 | 要求根据体检客户的年龄、性别和体检报告信息，考虑体检客户的受众群体特征和症状，给出科学的给出科学主检结论和健康建议。 |
|  |  |  | 智能问答 | 要求支持关联上下文进行智能问答；要求支持在智能分析的结果基础上进行提问时，结合客户信息做出相应的回答。 |
|  |  |  | 多种引用方式 | 要求支持总检医生可以全选、多选、单个快捷引用到体检业务系统。 |
|  |  |  | 同屏对比 | 要求支持左右两列，总检医生可以同屏对比体检系统规则库自动生成的结果与智能总检结果；支持总检医生实时编辑结论与建议。 |
|  |  |  | 结论排序与合并 | 要求支持总检医生引用智能总检结果后，可人工干预进行结论的编辑、排序和合并。 |
|  |  |  | AI 健康科普 | 要求支持根据体检客户的年龄、性别及多项体检结果指标，基于指标间的医学关联性，智能识别其可能存在的疾病或潜在健康风险，并生成易于理解的段落式健康科普文章，用于向客户解释相关健康问题。 |
|  |  |  | AI 历年指标变化解读 | 要求支持历年结果智能解读功能，基于体检客户的年龄、性别及历年检查指标数据，通过智能分析引擎解析该指标的变化趋势，并生成个性化的医学解读与健康预测。 |
|  |  |  | AI 体检质控 | 要求支持系统依据体检客户的年龄、性别等上下文信息，借助智能引擎自动识别报告中潜在的数据异常与逻辑矛盾，提前标记可疑问题供医生审核，保障报告质量。 |
| 22 | 专科专病风险预测模型 | 专科专病风险预测模型 | / | 模型需打破数据孤岛，实现专科专病相关数据的全面、标准化采集，多源数据整合清洗与标准化，按时序数据处理。支持多算法支持，满足专科场景的精度与效率要求，风险概率动态评分提醒，同一专病体系支持多种结果预测。当风险超过阈值时，通过弹窗、短信等方式向医护推送预警，并关联患者主索引。 根据医院重点专科发展，提供不少于7个专病预测模型，为患者治疗提供决策支持，提升临床救治效果。模型须支持本地重新训练与阈值配置。 |

6.基础设施系统

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 单位 | 配置详情 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 数据服务资源 | 2 | 台 | 1、处理器：≥2颗国产CPU，单颗主频≥2.5GHz、物理核数≥32、线程数≥64； 2、内存：配置≥512GB DDR5 RDIMM ECC内存； 3、≥2块960GSSD企业级硬盘； 4、≥2块12T企业级机械硬盘； 5、设备≥2U机架式 |
|  |  |  |  | 5、配置RAID卡(缓存≥4GB，含超级电容） |
|  |  |  |  | 6、至少支持RAID0/1/5/6模式 |
|  |  |  |  | 7、≥4个万兆光端口(含SFP+模块） |
|  |  |  |  | 8、≥4千兆电端口 |
|  |  |  |  | 9、≥1个标准PCIe槽位阵列卡双端口32Gb FC HBA卡（含光模块）； |
|  |  |  |  | 10、冗余电源和冗余风扇； |
|  |  |  |  | 11、标配≥1个VGA，配置≥3个USB接口； |
|  |  |  |  | 12、具备单独的管理端口，集成IPMI管理模块；配备BMC/IPMI相关管理软件授权，IPMI/BMC可监控服务器硬件健康状态，内置 KVM 远程控制台。 |
| 2 | 内网虚拟化资源 | 5 | 台 | 1、处理器：≥2颗国产CPU 2、单颗主频≥2.6GHz、物理核数≥48、线程数≥96； 3、内存：配置≥1024GB DDR5RDIMM内存； 4、≥12个3.5寸热插拔SAS/SATA硬盘槽位，硬盘支持热插拔维护；实配≥2块960GSSD企业级硬盘，≥2块1.92T NVME SSD企业级硬盘；配置RAID卡(带缓存，含超级电容，至少支持RAID0/1/5/6模式；≥12个3.5寸热插拔硬盘托架； 5. 设备≥2U机架式 |
|  |  |  |  | 5、≥6个万兆光端口(含SFP+模块) |
|  |  |  |  | 6、≥4千兆电端口，≥1个标准PCIe槽位阵列卡双端口32Gb FC HBA卡（含光模块）； |
|  |  |  |  | 7、冗余电源和冗余风扇； |
|  |  |  |  | 8、标配≥1个VGA，配置≥3个USB接口； |
|  |  |  |  | 9、标配单独的管理端口、BMC/IPMI相关管理软件授权；IPMI/BMC可监控服务器硬件健康状态，内置 KVM 远程控制台。 |
|  |  |  |  | 10、本次采购超融合软件架构平台，可稳定承载云主机、核心中间件、企业级数据库、企业级应用等生产业务。为保障平台整体可靠性、安全性、实现统一运维。要求虚拟化硬件服务器、计算虚拟化软件、存储虚拟化软件、网络虚拟化软件优为同一品牌，核心组件须为原厂自主研发，投标方需提供自研相关证明。存储虚拟化平台为利旧机房现有的企业级机械SAS硬盘，构建虚拟化存储功能； |
|  |  |  |  | 11、超融合软件底座同时支持虚拟化虚拟机及容器业务部署，可在统一管理界面对虚拟机、容器两类业务进行管理，支持统一资源调度管理。并配置相应的软件授权，支持容器功能，用户根据需求快速新建、配置容器及进行精细化配置管理，满足高性能和弹性扩展需求。 |
|  |  |  |  | 12、在数据可靠性方案：至少支持2和3副本模式，副本数量可自定义配置；；故障发生时业务持续运行、数据不丢失；故障节点修复上线后，集群自动触发数据重平衡，完成数据修复； |
|  |  |  |  | 13、最低支持 3 节点组建存储集群，集群可对外提供块存储服务。支持添加物理主机、仲裁节点；支持创建ARM、C86、X86等云主机；支持添加外置存储，包括FC存储、iSCSI存储、NFS存储、对象存储等；； |
|  |  |  |  | 10、超融合平台须按集群节点数量，配置对等数量虚拟化管理、计算虚拟化和存储虚拟化授权许可。授权覆盖集群全部节点，支持全节点同时启用虚拟化、分布式存储。 |
| 3 | 虚拟化平台分布式防火墙授权 | 1 | 套 | 1)支持对主流 Windows、Linux 操作系统虚拟机实现无代理底层安全防护，无需在虚拟机内部安装安全代理客户端；具备虚拟补丁防护能力，防护能力不限制虚拟机数量；安全扫描在虚拟化底层执行，降低虚拟机内部计算资源消耗。 2) 配置≥10颗CPU分布式防火墙授权许可。配套提供 3 年病毒防御规则库、入侵防御规则库升级服务。 |
| 4 | 虚拟化集中式存储 | 1 | 台 | 1、可通过后端链路灵活扩展磁盘扩展框；配置不少于2个冗余控制器，控制框机架高度≥2U；支持Active‑Active双控工作模式，支持LUN在双控制器间实现ALUA路径负载均衡，双控制器可并行承载业务流量，单控制器故障时业务自动切换无中断；控制框支持多IO模块扩展，整机最大主机物理业务端口数量≥64个。 |
|  |  |  |  | 2、控制器采用国产处理器，单颗处理器主频≥2.2GHz，单颗CPU核数≥32核，线程数≥64，三级缓存≥64MB；本次配置双控全局业务数据DRAM缓存总容量≥512GB，为用于块IO读写的控制器业务内存缓存。 |
|  |  |  |  | 3、整机主机端口支持16Gbps FC、32GbpsFC、64Gbps FC，1GbE、10GbE、25GbE、100GbE以太网接口；原生支持FC、iSCSI、NVMe over RoCE块存储接入协议。 |
|  |  |  |  | 4、支持NVMeSSD、SASHDD混合部署，支持32GFC、100GEIO模块扩展。本次交付配置要求如下：32Gbps FC主机端口≥8个，配套足额光模块；100GbE主机端口≥8个，配套足额光模块；性能层NVMe SSD裸总容量≥61TB，单盘容量≥3.84TB；容量层7200RPM SAS HDD裸总容量≥288TB，单盘容量≥12TB。可将SSD与SAS磁盘资源加入同一存储池中，实现自动数据按热度分层存储，无需区分SSD资源及SATA资源； |
|  |  |  |  | 5、支持三重奇偶校验RAID（Triple‑Parity，RAID‑TP/RAID‑TEC为同类技术示例），同一RAID组内最多可容忍3块组成磁盘同时故障，故障发生后业务可持续访问，数据不丢失。 |
|  |  |  |  | 6、支持存储阵列构建对称双活集群，双活两端均支持SAN和NAS业务同时读写访问，支持FC、IP双活互联链路；单台阵列整机故障时业务自动切换，保障数据一致性与业务连续性。 |
|  |  |  |  | 7、双控整机最大可创建LUN数量≥65536，该指标区别于主机侧LUN映射数量。 |
|  |  |  |  | 8、配置快照永久软件许可，许可覆盖存储全部可用容量，后期存储扩容无需额外采购快照授权；支持ROW指针重定向快照，同时支持COW写时复制快照机制，适配不同业务数据恢复场景。 |
|  |  |  |  | 9、支持控制器滚动在线固件升级，升级过程中前端业务持续对外提供服务，无需停止上层主机业务，业务IO无中断。 |
|  |  |  |  | 10、本次报价包含以下软件永久使用许可，不另行收取授权费用：异构虚拟化、远程复制、阵列对称双活、快照、性能监控告警、自动精简配置（自精简）、重删压缩、NAS网关功能、存储QoS服务质量管控功能。支持容器生态对接、无功能限制、无使用时长限制。 |
| 5 | 算力资源 | 1 | 组 | 1、支持单台16卡或两台8卡并联，（部署两台8卡并联单台算力服务器内存可为512GDDR5 ECC内存）如2台部署需配套硬件部署统一算力资源池所需硬件设备或软件授权等配套内容；保障算力资源正常应用。 |
|  |  |  |  | 2、CPU：国产CPU≥2颗，单颗主频≥2.6GHz、物理核数≥48、线程数≥96； 3、内存：≥1024GB DDR5 ECC内存（部署两台8卡并联单台服务器内存可为512GDDR5 ECC内存）； 4、硬盘：系统盘≥2块960GB SSD企业级硬盘，数据盘≥2块3.84TB NVMe SSD企业级硬盘； 5. 设备≥2U机架式 6、配置AI算力卡≥16，单卡显存≥64GB；单卡FP16≥360TFLOPS； |
|  |  |  |  | 5、阵列卡≥1张RAID卡； |
|  |  |  |  | 6、网卡≥2个，单卡双口，单口网速≥25GbE网卡（配4个与网卡网速一致的SFP多模光模块）； |
|  |  |  |  | 7、配置对应电源和风扇。 |
| 6 | 内网-负载均衡 | 2 | 台 | 1、设备≥1U机架式或机框式，支持服务器负载场景（四层模式）和链路负载场景；支持双机热备部署并支持多种高可用性模式，单台吞吐性能≥25G，新建连接数≥50W，并发连接数≥2000W； |
|  |  |  |  | 2、配置≥6个10/100/1000BASE-T电口，≥4个1G/10GBASE-XSFP+端口，，含配套全部光模块；标配≥2个USB接口, |
|  |  |  |  | 3、链路规格要求：单台设备提供≥128条链路负载均衡（LLB）功能；含≥128 条链路负载均衡使用的完整授权。 |
|  |  |  |  | 4. 服务器负载均衡（SLB）核心通用功能：支持四层TCP/UDP、七层HTTP/HTTPS全协议负载分发；兼容路由、透明、单臂、DSR直接服务器返回等主流部署模式；支持轮询、加权轮询、最小连接、加权最小连接、最快响应、源IP哈希、URL哈希等多种标准调度算法；具备ICMP、TCP、HTTP、HTTPS应用层多级健康检测能力，可自动剔除故障后端节点、节点恢复后自动上线；支持会话保持、连接复用、TCP传输优化、HTTP压缩、SSL硬件卸载功能，有效降低后端服务器运算压力，保障业务持续高可用。 |
|  |  |  |  | 5、配置冗余电源和冗余散热风扇。硬件架构稳定可靠，可保障设备7×24小时不间断稳定运行，有效规避单点硬件故障导致的业务中断问题。 |
|  |  |  |  | 6、负载均衡设备应支持本地硬盘扩展，配置≥1块1.92T SSD企业级硬盘（硬盘容量可≥上述要求，允许同等或更高规格替代），，保障存储可靠性用于设备日志存储、安全审计、本地内容缓存、报表与抓包文件留存；设备同时支持日志外发至远端日志服务器，支持本地日志存储与远端日志转发并行。 |
| 7 | 现有光纤存储交换机授权和扩容 | 2 | 台 | 扩容≥24口激活授权，配置≥24个32GB FC模块。 |
| 8 | 数据库 | 10 | 套 | 1、所投数据库须通过国家信息安全测评中心安全可靠测评 |
|  |  |  |  | 2、支持创建表分区，包括Range分区表、List分区表、Hash分区表和Interval分区表，支持两级分区方式、支持分区交换技术； |
|  |  |  |  | 3、支持HA故障转移集群和主备同步技术，支持共享存储集群。支持读写分离以及故障转移功能，支持主从、一主多从、级联复制等架构。 |
|  |  |  |  | 4、数据库以集群形态分别在鲲鹏、飞腾、海光芯片和国产麒麟、统信操作系统上，执行TPC-C测试7*24小时内无故障，运行成功率≥99.99%。 |
| 9 | 操作系统 | 20 | 套 | 1、操作系统符合中国信息安全测评中心的安全可靠测评结果或安全可靠测评结果。 |
|  |  |  |  | 2、操作系统采用同源异构方式支持CPU有：龙芯、 鲲鹏、飞腾、兆芯、海光等； |
|  |  |  |  | 3、操作系统支持Docker、KVM虚拟化技术，系统兼容华为云、阿里云ECS、浪潮云海InCloud、VMware等虚拟化云平台；支持国内主流数据库产品，包括 达梦、人大金仓、神通、南大通用等数据库产品；支持国内主流中间件产品，包括东方通、金蝶、中创等中间件产品。 |
|  |  |  |  | 4、操作系统提供安全加固功能，为用户提供加固扫描、 一键加固、一键还原和安全报告等功能。 |
|  |  |  |  | 5、操作系统厂商支持存量CentOS操作系统环境迁移，可按需提供兼容CentOS7、CentOS8的操作系统一一对应版本。 |

      - 7.国密改造

| 序号 | 产品名称 | 数量 | 单位 | 功能描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 国密门禁系统 | 1 | 套 | 1、网关内置国密二级及以上加密卡；并具有国密二级及以上密码模块认证证书。 |
|  |  |  |  | 2、即插即用，无需与密码机或签名验签服务器联调。 |
|  |  |  |  | 3、系统功能至少具备基础信息管理、消费业务管理、门禁业务管理、考勤业务管理、巡更业务管理、访客管理、报表与查询等功能。 |
|  |  |  |  | 4、支持数据导入、导入查询功能，在有大量的部门数据、人员数据时，可以通过数据导入添加部门及人员。 |
|  |  |  |  | 5、支持对门禁进出记录完整性保护，可通过页面直接查看完整性记录情况。满足国密门禁完整性的设计。 |
|  |  |  |  | 6、报表功能：按自定义时间加按可以按员工姓名，门，部门、工号等查询通行，拒绝明细表，未关门员工表。可以查询员工详细报表。 |
|  |  |  |  | 7、授权管理，支持可进行分时段、分级别、分区域管理，权限组管理用来管理访问组、门组、时间段和假日设置，支持授权仅卡方式开门、卡+密码方式开门等。 |
|  |  |  |  | 8、事件记录应包括如下内容：允许通行、拒绝通行、报警、强行开门、常开、故障、网络连接、网络断开、远程控制及读卡器型号变更等。 |
|  |  |  |  | 9、门禁控制器（2门和4门）通信端口：支持≥4个RS-485口/4个维根口/1个TCP IP协议。 |
|  |  |  |  | 10、具备≥3个LED灯分别显示设备状态，总线状态和电锁状态。需提供门禁控制箱。支持CPU读卡协议，满足国密CPU要求，可自定义密钥。 |
|  |  |  |  | 11、读卡器和卡之间的通讯采用高安全的相互认证机制，数据加密传输，64位读/写多样化密钥。支持PSAM卡。门禁卡可存储数据，实现一卡通系统，基于13.56 MHz 的读/写非接触智能卡技术。 |
| 2 | 视频加密设备 | 1 | 套 | 1、具备8路10M/100M/1000M自适应以太网电口；内置国密安全芯片，支持国密SM1/SM2/SM3/SM4算法；支持海康、宇视、大华等主流IPC、NVR产品的接入，可适配各种视频监控场景。与采购人现有视频监控平台的对接联调，不额外收取费用。 |
|  |  |  |  | 2、支持≥8路1080P视频的签名及验签；支持≥8路1080P视频接入。 |
|  |  |  |  | 3、视频加密系统控制策略包括：用户、播放水印、播放次数、播放时长、播放时间段等； |
|  |  |  |  | 4、串联于 IPC (网络摄像头)和 NVR(网络视频录像机)之间，具有密钥管理、视频数据加解密、视频数据签名验签功能；符合 GM/T0028《密码模块安全技术要求》安全等级第二级相关要求，通过密码检测。 |
|  |  |  |  | 5、支持TCP/UDP协议、SIP，兼容H.264和H.265编码协议；支持对符合GB/T28181的视频流进行传输的机密性保护。 |
|  |  |  |  | 6、视频数据完整性采用关键帧方式进行签名，能通过设备自身进行完整性抓包分析，查看签名值，验签公钥等信息； |
|  |  |  |  | 7、支持对NVR存储的视频数据进行机密性、完整性保护；支持对符合GB/T28181的视频流进行传输的完整性保护。 |
|  |  |  |  | 8、支持基于策略的视频分发保护能力，需要具备相应身份的密钥才能解密播放，支持开启视频防篡改保护和对视频进行篡改检测并查看篡改日志； |
|  |  |  |  | 9、保证密钥的安全性，设备对待传输的指令明文进行非对称加密,得到指令密文,采用私钥对所述指令密文进行签名,将签名后的指令密文发送视音频监控设备,视音频监控设备根据签名后的指令密文进行安全认证,确保在开放互联网场景下监控系统的安全性。 |
|  |  |  |  | 10．具备国家密码管理局商用密码产品认证证书，安全合规。 |
| 3 | IPsec/SSL 综合安全网关 | 2 | 台 | 1、机架式设备，配置冗余电源；国产CPU和操作系统；≥6*1000M电口，≥4*10000M光口/含模块（可扩展）；SSL每秒新建连接数不小于10000个/秒，SSL加解密吞吐率不低于3Gbps；IPSec隧道数≥2700个，IPSec加解密吞吐率≥2.5Gbps；最大并发用户数≥3000个。 |
|  |  |  |  | 2、支持 SSL 加速、SSL 卸载、HTTP 压缩、Web 高速缓存功能、HTTP 请求和响应改写、HTTP 内容改写、HTTP 反向代理转发和 HTTP 重定向； |
|  |  |  |  | 3、支持 HTTPS、TCPS、FTPS、UDPS 等安全加密协议； |
|  |  |  |  | 4、支持客户端证书过滤功能，支持基于 issus、subject等项拒绝连接; |
|  |  |  |  | 5、页面可查看证书算法、证书有效期起止时间等所有信息; |
|  |  |  |  | 6、支持国产密码算法：SM2、SM3、SM4 、SM9等国密算法；支持ECDHE_SM4_SM3、ECDHE_SM4_GCM_SM3、ECC_SM4_SM3、ECC _SM4_GCM_SM3等国密套件；支持国际算法：AES、DES、RSA、ECC、SHA256 等； |
|  |  |  |  | 7、支持 L2、L3、L4、L7 层的服务器负载均衡；支持多种负载均衡算法； |
|  |  |  |  | 8、支持 SSL 负载功能，负载均衡策略支持静态、默认等方式； |
|  |  |  |  | 9、设备遵循 GM/T0023、GM/T0025 相关技术规范，支持 IPSec、SSL 国密隧道、路由、旁路等多种部署接入方式，保障本次输血系统业务链路加密落地；设备加密性能预留冗余，可支撑院内 HIS、LIS、电子病历等后续多业务系统分批接入实施国密改造，实现硬件资源复用、适配多轮密评整改要求。 |
|  |  |  |  | 10、支持网关到网关之间的端对端组网，支持SSL协议的端对端通信，支持SM2算法（基于数字证书）和SM9算法（基于标识算法）的认证鉴别机制； |
|  |  |  |  | 11、具备国家密码管理局商用密码检测中心颁发的《商用密码产品认证证书》且满足密码模块安全等级第二级相关要求；配置≥3年规则库与固件升级服务。 |
| 4 | 服务器密码机 | 2 | 台 | 1、机架式设备，配置冗余电源；采用国产主板、CPU和操作系统，≥4个千兆电口，≥4个万兆光口；SM2算法密钥对产生≥19000 对/秒，SM2算法签名≥84000次/秒，SM2算法验证≥46000次/秒，SM2算法加/解密≥300Mbps，SM4算法加/解密≥3000Mbps，SM3杂凑算法≥3000Mbps，支持SM9。 |
|  |  |  |  | 2、支持国密算法SM2、SM3、SM4、SM9；支持提供基于SM9、SM2算法的数字签名和签名验证功能；支持使用密钥索引时的访问口令设置，内置防火墙可设置基于IP的访问控制； |
|  |  |  |  | 3、至少支持三层密钥结构包括：管理密钥、用户密钥/设备密钥/密钥加密密钥、会话密钥。 |
|  |  |  |  | 4、采用由国家密码管理局批准使用的双物理噪声源。 |
|  |  |  |  | 5、支持密钥安全存储，保证关键密钥在任何时候不以明文形式出现在设备外，密钥备份文件也受到备份密钥的加密保护。 |
|  |  |  |  | 6、对外可提供高稳定、高性能的服务，支持热备负载功能，支持多机并行，提供容错功能，当有密码机出现故障时不影响业务运算，支持设备运行状态监控。 |
|  |  |  |  | 7、弱算法过滤：支持通过管理界面进行弱密码算法过滤配置，保障密码算法安全合规。 |
|  |  |  |  | 8、产品兼容标准 GM/T0018 国密 API、HTTP、TCP、WebService 多种对接协议，可完成本次业务系统对接部署；设备算力及接口资源预留充足，可支撑院内 HIS、LIS、电子病历等后续多业务系统分批接入实施国密改造，实现硬件资源复用、适配多轮密评整改要求。 |
|  |  |  |  | 9、支持对称、非对称算法加解密，SM1和SM4 算法支持 ECB、CBC、OFB、CFB、CTR 模式，支持基于SM4算法的FPE保留格式加解密功能。支持新建密钥SM2分片主密钥、RSA（2048/3072/4096）、SM2密钥、ECC密钥、ECDSA密钥、SM9主密钥、SM9应用密钥、SM9分片主密钥、ECS主密钥、ECS应用密钥、ECS、SM4、AES、SM1、SM7和HMAC_SM3创建与全生命周期的管理； |
|  |  |  |  | 10、支持基于SM9/SM2密码算法的由内部密钥保护到外部密钥保护的数字信封转换功能，支持多方协同签名、多方协同解密功能，支持密钥分散功能。 |
|  |  |  |  | 11、产品须具备《商用密码产品认证证书》符合GM/T 0030《服务器密码机技术规范》要求,符合GM/T 0028《密码模块安全技术要求》安全等级第二级相关要求。 |
| 5 | 国密浏览器 | 20 | 个 | 1、支持数据安全通讯功能，建立安全浏览器客户端软件与相关应用系统服务端间建立基于国密算法的加密数据传输安全通道。 |
|  |  |  |  | 2、双算法支持，同时支持国密算法和国际通用算法。对称算法支持SM4、3DES、AES。非对称算法支持SM2、RSA(1024、2048、4096)、ECC。杂凑密码算法支持SM3、SHA_1、SHA_256、SHA_512； |
|  |  |  |  | 3、支持HTTPS/SSL传输协议中根证书的与集成和证书的导入导出功能； |
|  |  |  |  | 4、支持基于SM2、RSA算法的数字证书、数字证书撤销列表(CRL)。 |
| 6 | SSL域名证书 | 1 | 张 | 1、数字证书应支持国产SM2椭圆曲线密码算法。 |
|  |  |  |  | 2、证书格式标准遵循x.509 v3标准。 |
|  |  |  |  | 3、支持自定义证书扩展域管理 |
|  |  |  |  | 4、提供数字证书服务的证书签发运营系统需通过三级等保备案 |
|  |  |  |  | 5、证书签发系统（电子认证服务系统和密钥管理系统）应通过国家密码管理局组织的安全性审查和互联互通测试，并接入国家级CA； |
| 7 | 签名验签服务器 | 1 | 台 | 1、机架式设备，配置冗余电源；采用国产主板和机箱，国产CPU和操作系统；≥4个千兆电口，≥4个万兆光口；SM2签名≥70000次/秒，SM2验签≥20000次/秒。 |
|  |  |  |  | 2、支持申请服务器证书(签名/加密)、处理申请请求、导入、更新、删除、下载证书等功能操作，并支持将终端用户证书数据周期同步给其他签名验签服务器，并且同步模式支持链式同步。 |
|  |  |  |  | 3、提供应用系统访问策略配置，包括所使用服务器证书、所使用根证书链、验证CRL策略等配置。 |
|  |  |  |  | 4、支持一键检测功能，包括证书检测、密码算法检测、密码卡检测、网络接口数量识别、服务接口检测等；支持时间源管理功能，可配置NTP服务，自动同步时间； |
|  |  |  |  | 5、具备完善的身份鉴别机制，支持基于数字证书的身份认证，同时管理员通过管理界面可进行证书管理、应用管理、系统管理、时间管理、网络管理以及日志管理等管理操作。 |
|  |  |  |  | 6、具备证书动态黑名单功能，可以自动更新黑名单。采用动态更新方式，无需重启服务；具备白名单配置功能，只有白名单里的IP才能访问服务器 |
|  |  |  |  | 7、产品具有国家密码局颁发的《商用密码产品认证证书》，满足密码模块二级要求；投标人须配合完成招标人指定的业务系统国密改造对接，提供标准API与联调支持。 |
| 8 | 数据库加解密系统 | 1 | 套 | 1、支持密钥类型SM2密钥、SM2分片主密钥、SM9主密钥、SM9标识密钥、SM9分片密钥、ECS_SM2主密钥、ECS_SM2密钥、ECS_SM2分片主密钥、RSA、SM4密钥、IBBE主密钥、IBBE标识密钥、AES密钥、HMAC_SHA256、HMAC_SHA512、HMAC_SM3、SM1密钥和ZUC密钥； |
|  |  |  |  | 2、哈希策略支持HMAC-SM3和HMAC-SHA256等算法保证数据完整性；加密策略支持SM4算法要求支持ECB、CBC和CBC_IV等多种模式保证数据机密性; |
|  |  |  |  | 3、加密策略算法包含：SM4国密算法、AES(国际算法)、FPE(保留格式算法)、SM4-DEM-NUM(身份证、银行账户、手机号定制编码)、SM4-DEM-CHAR(字母、中文定制编码)、DES(国际算法)、SM4-DEM-NUM-HEAD(身份证、银行账户、手机号定制编码(密钥更新))、3DES(国际算法)、SM4-DEM-CHAR-HEAD(字母、中文定制编码(密钥更新))、AES-192(国际算法)、FPE-HEAD(数据脱敏加密算法(支持密钥更新))和AES-256(国际算法)； |
|  |  |  |  | 4、使用数据库透明加密技术对敏感字段数据进行完整性保护，在数据写入数据表前自动生成敏感字段的HMAC值，在数据返回前自动验证支持SM3、SHA256哈希算法，同时支持HMAC-SM3、HMAC-SHA256完整性保护算法。支持身份证省份、身份证生日、手机号码模糊查询，支持使用SM4-CMAC实现分片规则表达式自定义的模糊查询;支持保留格式加密算法实现文本信息(如住址、简历数据)的模糊查询。 |
|  |  |  |  | 5、支持JDBC加密插件模式、加密代理网关模式、UDF函数模式、SDK加密模式。支持通过解析SQL语句匹配脱敏条件，在匹配成功后改写查询SQL或者拦截防护返回脱敏后的数据到应用端，实现敏感数据的动态脱敏。 |
|  |  |  |  | 6、提供表结构上报工具，从客户端自动上报库、表、列及字段类型数据信息;提供由客户端自行填写的敏感字段EXCEL表格模板，支持批量导入库、表、列及字段类型数据信息。 |
| 9 | 商用密码安全性评估 | 1 | 项 | 提供针对三级业务系统的商用密码应用测评服务，开展围绕物理和环境安全、网络和通信安全、设备和计算安全、应用和数据安全、安全管理制度、人员管理、建设运行和应急处置等方面的密码测评工作，出具的商用密码应用安全性评估报告。首次测评如未通过，中标人须在60日内完成整改并承担全部整改费用，直至通过测评；因采购人原因除外。 |

8. 系统集成、培训

投标人应完成上述第技术要求工作，投标人须承担为实现本项目集成目标所需的全部费用，包括采购人现有在用系统厂商（含原建设厂商或第三方厂商）收取的接口改造费、开通费及技术服务费。

接口改造费、开通费及技术服务费；上述费用均包含在投标总价中。

（1）系统集成实施服务

①中标人须承担本项目所涉全部软件系统的系统集成工作，本项费用涵盖从深化设计、部署配置、接口联调、数据迁移、系统测试到上线切换及保障的全流程服务。具体实施内容如下：

②部署与配置：负责所有系统的安装部署、参数调优、环境适配及基础数据初始化，确保系统运行环境符合医院实际业务需求。

③接口集成与数据互通：实施与维保服务期内，基于集成平台架构，完成HIS、数据中心与各业务子系统之间的接口开发、协议适配、联调测试与数据校验，确保各系统间业务协同与信息共享的实时性、准确性；中标人须无偿配合医院现有或后续新增的第三方业务系统完成对接联调，并提供标准接口规范文档。

④测试与上线保障：负责完成功能、性能、压力及安全测试，制定切换方案与应急预案；提供上线期间及上线后现场驻点技术保障，确保系统平稳过渡。

⑤费用包干：本系统集成费用已包含实施过程中所需的人力、工具、差旅、第三方协调及所有隐性成本，不因系统模块、接口数量或复杂度的变化而追加任何费用。

（2）培训服务

①中标人须提供系统化、分层次的培训服务，确保医院各岗位人员能熟练操作、信息科能独立运维。本项费用涵盖培训全过程的全部成本。具体实施内容如下：

②培训对象与内容：针对医院管理人员、信息科运维人员、各业务科室操作人员（含医生、护士、医技、行政后勤等），分别提供系统管理配置、日常业务操作、数据查询统计、常见故障排查及应急处理等针对性培训。

③培训方式与成果：采用集中授课、现场实操、线上指导相结合的方式，并提供完整的培训教材、操作手册。

④服务承诺与费用包干：本培训服务为不限人次、不限次数的全程服务，确保所有相关操作人员均能独立、熟练完成本职工作，信息科能独立完成日常维护。培训费用已包含师资、教材、场地、差旅等全部支出，医院不再另行支付任何培训相关费用。

9. 数据互通互联、数据质量提升

（1）围绕医院信息化将要发布的新标数据要素要求，对标不低于电子病历五级、互联互通五乙、智慧服务三级等对的新标标准进行建设，不同系统之间进行数据互通互联，数据质量进行提升。

①数据底座

投标方须提供患者主索引方案，确保院内以身份证为主索引，实现跨系统一人一档、身份唯一；核心业务数据唯一性、完整性、合规性、同一性、时效性达到数智医院评审要求；身份证号为优先主索引，支持护照、军官证、港澳台居民居住证等其他证件，并为无证件患者生成临时ID，支持后续归并。

②信创与合规

核心业务系统须支持 OFD 版式归档，并提供信创适配路线图（含芯片、操作系统、数据库、中间件适配清单与计划）。

③AI 与中台

AI 中台智能体接入能力，至少覆盖：辅助诊断、自动结构化病历、病历内涵质控、成本管控、重症预警；所有 AI 操作须全程留痕、可审计、可管控，医生保留最终诊疗权；避免各科室重复采购孤立 AI 工具，要求提供统一中台治理。

④投标人承诺其系统架构与数据模型不抵触国家卫健委即将发布的《数智医院建设与应用评价标准》，正式发布后，投标人应在标准实施之日起9个月内、在不改变系统主体架构范围内，完成差异分析与必要调整，配合采购人完成对标差异分析与必要的接口、数据项调整；采购人不再另行支付原合同范围内改造费用。包括提供必要的评级支撑支持，不另收取费用。

### （三）项目实施要求

1.实施周期

（1）合同签订之日起18个月内完成系统整体上线运行（含需求调研、系统设计、开发、测试、数据迁移、培训、试运行）。

（2）投标人应在投标文件中自行编制甘特图，明确各阶段节点；中标后经采购人确认作为合同附件《项目实施进度计划》，作为工期考核依据。

2.系统数据迁移

数据迁移指将原系统中存量数据及切换窗口期内产生的新增数据，经抽取、清洗、转换、映射、校验、装载，完整、准确、一致地迁移至目标系统，并保证其在目标系统中可查询、可统计、可追溯、可出证的全部过程。原系统指采购人现有 医院信息系统、电子病历、LIS、PACS/RIS、集成平台、临床数据中心、运营数据中心及其附属业务系统。

（1）患者核心业务数据：患者基本信息（包括姓名、性别、年龄、联系方式、身份证号、住址等，导入前按身份证关键信息进行病人ID整合）、患者就诊卡信息（卡号、卡内余额、就诊记录）、门诊患者历史处方记录、住院患者信息、住院患者费用明细记录、住院患者医嘱信息、住院患者预交金记录及余额。

（2）在院病人数据：在院病人医嘱、费用明细及已医嘱执行等相关信息导入新系统，保持新旧系统无缝切换。

（3）基础字典数据：科室、人员、药品、收费、医保、厂商供应商、病区床位、挂号类别、角色等字典；基本字典（性别、民族等值域）不导入，映射新系统国家标准值域字典；收费项目与医保项目对照表必须导入。

（4）历史结果数据：原有系统（包括实施切换期间）所有历史数据汇聚数据中心支持查询调阅和统计分析；历史数据迁移范围由采购人与中标人在实施阶段共同确认；原则上导入 2017 年 1 月 1 日以后的结构化业务数据，历史影像等非结构化数据可采用归档调阅方式接入。迁移后核心业务数据完整率不低于 99%，并出具数据核验报告；割接失败时可回退至迁移前状态，回退过程数据零丢失。迁移全过程数据不丢失、不泄露、不擅自复制或留存；迁移完成后源系统数据及衍生数据（含脱敏、聚合产物）权属归采购人所有。迁移割接失败时可回退至迁移前状态，回退过程数据零丢失，回退完成时间不超过4小时。符合性基准，无主键重复，外键引用完整。本次数据迁移所产生的全部费用（包括但不限于原系统相关版权费、数据迁移人工费、数据接口费、系统保障费等）均由投标人自行承担。

### 3.项目团队要求

（1）项目经理1人

- 本科及以上学历，计算机相关专业，具备丰富医疗信息化行业工作经验，近三年内担任过至少1个（医院信息系统+集成平台落地建设）项目经理经验。

（2）实施团队

①项目实施期间，须派驻不少于10人的驻场实施团队，驻场人员须为投标人或所投医院信息系统厂商正式员工；

②医院信息系统、集成平台、大数据平台等核心业务系统切换上线期间，切换上线关键期内，单日现场保障人员不少于40人，累计不少于200人天；

③建设期内，驻场人员上班时间按照采购人医院的规定执行，接受采购人信息科的日常管理与考勤。

（3）运维团队

项目最终验收通过后提供2年驻场运维服务（费用包含总价中），人员具备3年以上医院核心系统运维经验。维保期内，须提供不少于6人的驻场运维团队，驻场人员须为参与过本项目建设的正式员工，驻场人员上班时间按照采购人医院的规定执行，接受采购人信息科的日常管理与考勤。